**Smlouva o dílo**

uzavřená dle ustanovení § 536 a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název: **Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.**

Sídlem: Brtnická 1002/23, 58601 Jihlava

IČ: 25512897

Zastoupení: ing. Josef Vilím, předseda představenstva

(Dále jen **objednatel**)

Název: **STS stavebně technické služby, s.r.o.**

Sídlem: Tovární 1429/7c, 58901 Třeštˇ

IČ: 04980158

Zastoupení: Chlup Jiří

(dále jen **zhotovitel**)

Článek 1 – předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že provede nátěry sloupů trolejového vedení v majetku objednatele, dle jeho určení a v souladu s cenovou nabídkou, schválenou představenstvem Dopravního podniku. ( tj. celkem 172 sloupů, á 1 454,- Kč za 1 sloup).

Článek 2 – termín provedení díla

Zhotovitel provede dílo v termínu od **22.9.2017 do 31.12.2017**. Objednatel se zavazuje vytvořit potřebné podmínky pro zhotovení díla dle dohody se zhotovitelem.

Článek 3 – smluvní cena a platební podmínky

Cena za dílo je stanovena na částku **250 088,-** Kč, bez DPH.

Cena díla zahrnuje provedení veškerých prací obsažených v nabídce, včetně materiálu, dopravného a dalších nákladů, které zhotovitel vynaloží ke splnění předmětu díla.

Článek 4 – předání díla

Po dokončení díla předá zhotovitel objednateli dílo na místě samém. Objednatel je povinen dílo převzít, je-li způsobilé řádnému užívání.

Článek 5 – záruční podmínky, odpovědnost za škody

Záruční doba na provedené práce je poskytována na dobu 24 měsíců.

Záruční doba, uvedená výše, začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které jsou patrné při převzetí díla, nebo se projeví během záruční doby. Zhotovitel je povinen záruční vady díla odstranit na své náklady a to neprodleně, nejdéle ve lhůtě do 30 dní od jejich nahlášení.

Článek 6 – smluvní pokuty, úroky z prodlení

Při dodržení podmínky v čl. 2 ze strany objednatele, je zhotovitel za každý den zpoždění sjednaného termínu provedení díla, povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % celkové smluvní ceny.

V případě prodlení s úhradou konečné faktury, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, až do doby úhrady.

Článek 7 – závěrečné ustanovení

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v centrálním registru smluv. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany se seznámily s obsahem této smlouvy a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy.

V Jihlavě dne 22.9.2017 V Jihlavě dne 22. 9. 2017

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 za objednatele za zhotovitele

 Ing. Josef Vilím