Dodatek č.2 smlouvy o dílo

č. zhotovitele 201617

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1.	Objednatel:		Město Prachatice		1.2. 	Zhotovitel: 	Sid.pt spol. s r.o.

sídlo:		Velké Náměstí 3		sídlo:			Krumlovská 1128

383 01 Prachatice					383 01 Prachatice

zastoupený:		Ing. Jiřím Vejvodou		zastoupený:		Ing. Adolfem Šicnerem

jednatelem MSDB s.r.o.					jednatelem společnosti

IČO	:		002 50 627		IČO:			260 58 855

DIČ:		CZ 002 50 627		DIČ:		CZ 260 58 855

bank. spoj.:		GE MB, a. s., Praha		bank. spoj.:	Komerční banka, a. s.

jednatelství Prachatice					pobočka Prachatice

číslo účtu:		1006-106207544/0600		číslo účtu:			27-3352250277/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích sp. zn. C 11468

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy o dílo je:

2.1. Kompletní provedení Stavební úpravy Solní ul. Čp.130, Prachatice.

Mění se ustanovení  čl.4.1, čl.7.1. a čl.9.1 podle čl.4.2 a 12. a ruší se čl.8.8 smlouvy o dílo :

Došlo ke změně vlastníka sousední nemovitosti, bez jehož souhlasného stanoviska nebylo možné předat staveniště a zahájit stavební práce.

4. Čas plnění

4.1. Termíny provádění prací

4.1.1. Termín zahájení: červen 2017.

4.1.2. Termín dokončení: 31.08.2017.

7. Staveniště

7.1. věta druhá: Staveniště bude protokolárně předáno objednatelem zhotoviteli do 09.06.2017.

9. Závazky objednatele

9.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli dle bodu 7.1. tohoto dodatku smlouvy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a tímto dodatkem se ruší dodatek č.1 této smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích dne 24.05.2017

za objednatele:                                                              za zhotovitele:

..............................................................................        ....................................................................................

Ing. Jiří Vejvoda – jednatel MSDB s.r.o.                      Ing. Adolf Šicner - jednatel Sid.pt spol. s r.o.