Dodatek č.3 smlouvy o dílo

č. zhotovitele 201617

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1.	Objednatel:		Město Prachatice		1.2. 	Zhotovitel: 	Sid.pt spol. s r.o.

sídlo:		Velké Náměstí 3		sídlo:			Krumlovská 1128

383 01 Prachatice					383 01 Prachatice

zastoupený:		Ing. Jiřím Vejvodou		zastoupený:		Ing. Adolfem Šicnerem

jednatelem MSDB s.r.o.					jednatelem společnosti

IČO	:		002 50 627		IČO:			260 58 855

DIČ:		CZ 002 50 627		DIČ:		CZ 260 58 855

bank. spoj.:		GE MB, a. s., Praha		bank. spoj.:	Komerční banka, a. s.

jednatelství Prachatice					pobočka Prachatice

číslo účtu:		1006-106207544/0600		číslo účtu:			27-3352250277/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích sp. zn. C 11468

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy o dílo je:

2.1. Kompletní provedení Stavební úpravy Solní ul. Čp.130, Prachatice.

Mění se ustanovení  čl.4.1podle čl.4.2 a 12. smlouvy o dílo :

K uvolnění bytových prostor pod terasou došlo až 15.8.2017, nebylo tedy možné zejména z bezpečnostních důvodů zahájit stavební práce na rekonstrukci terasy a stavební úpravy bytových prostor pod terasou.

4. Čas plnění

4.1. Termíny provádění prací

4.1.2. Termín dokončení: 30.09.2017.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č.2 této smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích dne 17.08.2017

za objednatele:                                                              za zhotovitele:

..............................................................................        ....................................................................................

Ing. Jiří Vejvoda – jednatel MSDB s.r.o.                      Ing. Adolf Šicner - jednatel Sid.pt spol. s r.o.