ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

# DODATEK č. 1 K OBJEDNÁVCE - SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

## **„Obnova informačního systému v prostorách budovy ŘSD ČR. Správy Plzeň”**

č. objednatele: 06EU-003343

č. poskytovatele: POBJ/2017155

ISPROFIN: 5001110002 -- běžné výdaje 52212 silnice

|  |  |
| --- | --- |
| OBJEDNATEL: | POSKYTOVATEL: |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | Název: CTECH s.r.o. |
| se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 | se sídlem: Michelská 29/6,140 OO Praha 4 |
| IČO: 659 93 390 | IČO: 26494183 |
| DIČ: CZ65993390 | DIČ: CZ26494183 |
| zastoupený ve věcech: | zastoupený ve věcech: |
| smluvních: Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň | smluvních: Miloš Čihák, jednatel |
| technických: Bc. Miroslav Blabol, DiS. | technických: Lukáš Kubáček, obchodní ředitel |
| Bankovní spojení: Česká národní banka | Bankovní spojení: PPF banka a.s. |
| číslo účtu: 20001-15937031/0710 | číslo účtu: 6008070000/6000 |

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „Smluvní strany”)

Dle naší dohody u Vás objednáváme poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. Předmět dodatku

Na základě objektivních důvodů jak na straně objednatele, tak na straně poskytovatele, kdy nebylo možné zakázku realizovat, se po vzájemné dohodě mění čl. III. Doba plnění, následujícím způsobem:

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla nejdříve v den uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 30.11.2017**.

Důvodem je skutečnost, že nedošlo ve stanoveném termínu k oboustrannému odsouhlasení předložených návrhů, řešily se varianty v návaznosti na dokončenou rekonstrukci v provozní budově Správy Plzeň, nebylo možné zadat výrobu a provést realizaci.

1. Závěrečná ustanovení
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna v původním znění.
3. Dodatek č. I byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Plzni dne 29.9.2017 V Praze dne 29.9.2017