Dodatek č. 1

S M L O U V Y O D Í L O
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 970/2025

Číslo smlouvy zhotovitele:

Radčický potok (Lom) oprava KP a oprava opevnění koryta
a

Lomský potok (Lom) oprava KP

- projektová dokumentace (DPZ/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

zhotovitel:	HG partner s.r.o.

sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly

IČO:	27221253

DIČ:	CZ27221253

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu stále probíhajícího jednání mezi projektantem a objednatelem o technické řešení akce.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ:

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín – předání kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 30.06.2026

- předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín – předání kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 26.02.2027

- předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:

investiční ředitel

v Praze dne:

jednatel

HG partner s.r.o. elektronicky podepsal

Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal