Cenová nabídka na repasi dubového portálu a výkladců

domu Na Perštýně 12, Praha

Restaurování části výkladců                                     etapa 1                                        95 600,- Kč

Restaurování portálu a výkladců z vnější strany   etapa 2                                     430 000,- Kč

Zajištění staveniště, lešení                                                                                            74 200,- Kč

Cena celkem bez DPH                                                                                                  599 800,- Kč

DPH 21 %                                                                                                                        125 958,- Kč

Cena celkem včetně 21 % DPH                                                                                   725 758,- Kč

Navržený harmonogram

Etapa 1                                      24.8. - 16.9. 2026	zábor 7x2 m

Etapa 2                                      15.9. – 25.10. 2026	zábor 18x2 m

Petr Procházka

Truhlářství-restaurátorství

Svinaře 91, 267 28

IČO 47518111

DIČ XXXXXXXXXX