Smlouva o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., § 2586 a následujících

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:    TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

Na Bečvě 1398

751 31 Lipník nad Bečvou

IČ:   25871226

DIČ:  CZ25871226

zapsána v Obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2433

Zastoupená: Ing. Vilém Zeiner – místopředseda představenstva a.s.

Vladimír Mikeška – člen představenstva a.s.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú. 27-7324040297/0100

tel.: 581 773 752

email: teplolipnik@teplolipnik.cz

(dále jen zhotovitel)

a

Objednatel:  Obec Osek nad Bečvou

725 22 Osek nad Bečvou

IČ:     00301680

DIČ:  CZ00301680

zastoupená: Martin Engl – starosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú. 188 296 1309/0800

tel.: 581 110 072

email.: starosta@oseknadbecvou.cz

( dále jen objednatel )

II.

Předmět smlouvy

- Tato smlouva je uzavřena na objednávky objednatele na zhotovení „Oprava ústředního vytápění v objektu budovy školy - chodba“ v obci Osek nad Bečvou (dále jen dílo).

- Zhotovitel se zavazuje, že ve stanoveném termínu a v požadované kvalitě provede na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

- Realizace díla bude zabezpečena tak, aby nedošlo k poškození díla a stávajícího objektu, včetně jeho zařízení (realizace díla za provozu). Případné škody dodavatel odstraní na vlastní náklady.

- Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele zajistit:

  - dodání nezbytné technické dokumentace skutečného provedení

  - dodání případných výchozích revizí, dokladů o topné zkoušce a další doklady související se zahájením provozu pokud budou nutné

  - aby veškeré práce a dodávky související s plnění díla byly prováděny při dodržení zásad bezpečnosti práce a požární ochrany, s opatřeními na ochranu osob a majetku a bez omezení nejnutnějšího provozu objektu

III.

Realizace díla

      - Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, provede zhotovitel soupis požadovaných změn a tento ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předloží ho objednateli k odsouhlasení. Pokud objednatel odsouhlasí předložený návrh zhotovitele, uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Prodloužení termínu předání díla lze požadovat až po případném navýšení ceny díla o více jak 20 % z dohodnuté ceny bez DPH.

      - Dojde-li při realizaci díla k nepředvídatelným změnám (vícepráce), provede zhotovitel soupis změn a tento ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předloží ho objednateli k odsouhlasení. Pokud objednatel ocenění změny odsouhlasí, uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě.

      - Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný (např. zápis do stavebního deníku). Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

IV.

Cena díla

            - Cena díla je stanovena dle specifikace, která je přílohou nedílnou součástí této smlouvy:

Cena díla			152 281,00 Kč

DPH 21%			31 979,00 Kč

Celkem			184 260,00 Kč

            - Objednatel se zavazuje k ceně díla zaplatit DPH ve výši dle platných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (předání díla) nebo ke dni přijetí platby a to k tomu dni, který nastane dříve.

            - Cena dodávky je ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb. určena za práce specifikované ve smyslu této smlouvy.

            - Cena díla, stanovená podle této smlouvy je závazná a maximální. Bude-li později upravena, tak jen o objednatelem uznané a vzájemně předem projednané a odsouhlasené změny, a to zejména o:

- změnu kvality dodávek různících se od specifikace předané objednatelem,

- v případě požadovaných víceprací objednatelem je zhotovitel na vyžádání povinen doložit ceny materiálů nebo subdodávek a o požadované vícepráce objednatelem, které je zhotovitel na vyžádání povinen realizovat a doložit cenami materiálů nebo subdodávek potřebných k jejich realizaci,

- dohodne-li se v průběhu realizace díla, že některé práce nebude nutné provést dle této smlouvy, bude o cenu těchto méněprací dodatkem ke smlouvě snížena cena díla.

V.

Fakturace

- Zhotovitel nepožaduje zálohy v průběhu realizace díla, provedené práce budou fakturovány po předání a skončení všech prací a to na základě dokladu o předání a převzetí díla dle § 2605 s uvedením případných změn, ke kterým došlo v průběhu realizace díla a soupisem případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

- Po převzetí díla objednatelem vystaví zhotovitel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací. Doručení faktur se provede osobně proti podpisu o převzetí nebo doporučeně prostřednictvím pošty.

- Splatnost vystavené faktury se stanovuje na 30 dní. Dnem zaplacení je den připsání finančních prostředků na účet zhotovitele.

VI.

Termín realizace

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 3. 10. 2016 do 14. 10. 2016.

VII.

Odpovědnost za vady, záruky

- Zhotovitel odpovídá za řádné provedení sjednaných prací v souladu s touto smlouvou.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost provedených prací a to po dobu 24 měsíců, od předání díla bez vad a nedodělků mimo záruky za zařízení a materiál uvedené výrobcem či dodavatelem.

- Záruka na dílo zaniká:

-   jestliže objednatel bez předchozí písemné dohody provede nebo dá provést

úpravy či opravy na zhotoveném díle v záruční době bez vědomí zhotovitele,

-    uplynutím lhůty pro uplatnění reklamace.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou případně zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

- Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze materiály, které mají platnou certifikaci a současně, že nepoužije na stavbě žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak učiní je povinen na svoje náklady sjednat okamžitou nápravu, nebo po dohodě s objednatelem poskytnout přiměřenou slevu z ceny díla.

- Objednatel povolí bez úplaty zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede do původního stavu po dokončení díla.

- Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňuje na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

- Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou při provádění díla a je povinen uhradit vzniklou škodu.

IX.

Předání díla

- Předáním díla se rozumí úplné a řádné dokončení všech prací a dodávek bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště a předání všech souvisejících dokladů. Nejsou-li tyto podmínky splněny, považuje se dílo za neschopné předání a za neukončené. Dílo bude splňovat požadavky Vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecních technických požadavcích na výstavbu.

- Zhotovitel je povinen písemně nebo jinak prokazatelně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není dle podmínek smlouvy ukončeno, nebo připraveno k odevzdání je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení nutné doklady související s provozem díla zejména skutečné provedení.

- Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

X.

Prodlení, sankce, smluvní pokuty

- Za neplnění termínu dokončení díla dle článku IV. Smlouvy je stanoven smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení s úhradou fakturované částky delší než 5 kalendářních dní po splatnosti dokladu je zhotovitel oprávněn si nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky finančního plnění, či fakturované částky denně.

- Za neodstranění případných skrytých vad a nedodělků po celou záruční dobu, v předem dohodnutém termínu, je stanovena smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

Pokud by došlo ze strany objednatele k dočasnému zastavení prací, souvisejících s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen tomuto požadavku vyhovět, avšak objednatel je povinen uhradit a převzít veškeré dodávky pro stavbu smluvně zajištěné a převzít a uhradit rozpracovanou část stavby.

XII.

Ostatní ujednání

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě, číselně označenými. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

- Smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel dvě vyhotovení smlouvy.

- Zhotovitel podléhá ustanovení zákona 340/2016 Sb.

V Oseku nad Bečvou dne   5.10.2016                         V Lipníku nad Bečvou dne 5.10.2016

Za objednatele:                                                                       Za zhotovitele:

Martin Engl   v.r.                                                                                 Ing. Vilém Zeiner v.r.

starosta                                                                                   místopředseda představenstva a.s.

Vladimír Mikeška v.r.

člen představenstva a.s.