Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 26.5.2025

dle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název:	Střední průmyslová škola Zlín

Sídlo:	třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín

Zastoupená:	Ing. Radomírem Nedbalem, ředitelem

IČO:	00559482

DIČ:	CZ00559482

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxx

Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Název:	Korelis, s.r.o.

Sídlo:	Dobrovolského 800/4, Hodonín

Zastoupená:	Ing. Ondřejem Kopeckým, Ph.D.

IČO:	01443631

DIČ:	CZ01443631

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

společně také jako smluvní strany

Úvod

Dne 26.5.2025 byla mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: „Výměna svítidel v budově Střední průmyslové školy Zlín“ uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je výměna svítidel v budově Střední průmyslové školy Zlín“, a to včetně demontáže stávajících svítidel, napojení na stávající zařízení, likvidace a svozu odpadu, úpravy připojení nových svítidel, úklidu stanoviště, dokumentace skutečného provedení a taktéž provedení revizních zkoušek dle CSN 331500 (dále jen „Smlouva“).

Objednatel však v průběhu plnění první etapy díla zjistil, že z důvodu výlučně na jeho straně došlo k chybnému uvedení celkového počtu požadovaných světel, tj. že bude třeba dodat o celkem 15 ks světel více, aby celé dílo mohlo být řádně dokončeno a plně funkční. V návaznosti na uvedené uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 s tím, že je plně v souladu s ustanoveními ZZVZ. Specifikace a celková cena víceprací je uvedena v příloze tohoto dodatku.

I.

Předmět dodatku

  - Znění bodu 4.1. Smlouvy se ruší a nově zní:

4.1. Celková cena díla byla dohodnuta mezi smluvními stranami ve výši 2.910.096,64 Kč (slovy: dvamilionydevětsetpěttisícpadesátpět korun českých a šedesát haléřů) bez DPH s tím, že cena za I. etapu (dodání v roce 2025) činí celkem 1.434.083,96 Kč (slovy: jedenmiliončtařistatřicetčtyřitisícosmdesáttři korun českých a devadesátšest haléřů) bez DPH a cena za II. etapu (dodání v roce 2026) činí celkem 1.476.012,68 Kč (slovy: jedenmiliončtařistasedmdesátšesttisícdvanáct korun českých a šedesátosm haléřů) bez DPH. Sjednaná cena za dílo je pevná a nepřekročitelná.

  - Znění bodu 5.1.1. Smlouvy se ruší a nově zní:

5.1.1. Cena za I. etapu (dodání v roce 2025) ve výši 1.434.083,96 Kč (slovy: jedenmiliončtařistatřicetčtyřitisícosmdesáttři korun českých a devadesátšest haléřů) bez DPH, na účet uvedený v záhlaví této smlouvy na základě faktury, kterou je dodavatel oprávněn vystavit po předání a převzetí I. etapy plnění dle článku 3., odst. 3.1. písm. a). O skutečnosti předání a převzetí bude mezi stranami sepsán písemný protokol o předání a převzetí I. etapy, který podepíší zástupci obou smluvních stran a tento bude činit povinnou přílohu faktury. Úhrada této faktury proběhne nejpozději do 30 dní po doručení faktury objednateli za podmínky, že splňuje náležitosti dle tohoto odstavce.

1.3. 	Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v původním znění.

II.

Závěrečná ustanovení

2.1.   	Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.2.  	Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

2.3.  	Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle, dodatek si

přečetly, s celým jeho obsahem souhlasí, a to vše potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Specifikace a celková cena víceprací

Ve Zlíně dne 4.8.2025

_______________________________	_________________________________

za Střední průmyslovou školu Zlín	za Korelis, s.r.o.

Ing. Radomír Nedbal, ředitel	Ing. Ondřej Kopecký, Ph.D., jednatel

Objednatel	Zhotovitel