DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Evidenční číslo objednatele: č. S/ŘVC/124/R/SoD/2022

Evidenční číslo zhotovitele: č. 01-01-22-002-KAAB

# Servisní centrum Roudnice nad Labem – Zhotovitel stavby

# SMLOUVA O DÍLO

# (dále jen „Smlouva“)

# (dále také jen „Dodatek“ nebo „Dodatek č. 3“)

uzavřený mezi

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: 		nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO, DIČ:		67981801, CZ67981801

bankovní spojení:	xxxx, pobočka xxxx, č. ú.: xxxx

zastoupen: 		Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

STRABAG Rail a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370
se sídlem: 		Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO, DIČ:		25429949, CZ25429949

bankovní spojení:	xxxx, č. ú.: xxxx

zastoupen:		xxxx, předsedou představenstva

xxxx, členem představenstva

(dále jen „Dodavatelem/Zhotovitelem“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen „Smluvní strany“).

- Preambule

  - Smluvní strany mezi sebou dne 19.12.2022 uzavřely Smlouvu o dílo – Servisní centrum Roudnice nad Labem – Zhotovitel stavby, ev. č. Smlouvy Objednatele S/ŘVC/124/R/SoD/2022, ev. č. Smlouvy Zhotovitele: č. 01-01-22-002-KAAB, která byla zveřejněna v registru smluv dne 22.12.2022, ve znění změnových listů č. 1 až 17 (dále také jen „Smlouva“), jejíž součástí jsou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“). Předmětem Smlouvy bylo provedení a dokončení Díla a odstranění na něm všech vad v souladu s ustanoveními Smlouvy.

  - Ke Smlouvě byl dne 25. 6. 2025 uzavřen Dodatek č. 1 a dne 2. 12. 2025 byl uzavřen Dodatek č. 2, které se staly nedílnou součástí Smlouvy.

  - Smluvní strany v současné době přistupují k uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě, a to v návaznosti na zjištěnou potřebu prodloužení trvání Zkušebního a ověřovacího provozu (dále jako „dodatek“).

  - Dodatek ke Smlouvě je uzavírán v režimu § 219 odst. 1 písm. d) a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“).

  - Smluvní strany se dohodly na následujících změnách uzavřené Smlouvy, když znění článků Smlouvy, resp. jejích příloh nově zní, jak je uvedeno v tomto dodatku níže.

- Předmět dodatku

  - Za účelem potřeby prodloužení trvání Zkušebního a ověřovacího provozu ve smyslu Pod-čl. 10.6 Smluvních podmínek, ve znění dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Zkušební a ověřovací provoz“), upravují Smluvní strany vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

  - Smluvní strany souhlasně sjednávají a mění tímto dosavadní znění Smlouvy tak, že Zkušební a ověřovací provoz bude trvat do té doby, než dojde k řádnému vyzkoušení za běžného provozu veškerých technických a technologických zařízení, která jsou součástí Díla, tj. provozních souborů dle čl. B.2.7 Souhrnné technické zprávy DPS a vyhotovení protokolů o jejich řádné funkčnosti, minimálně však bude trvat 30 dnů a maximálně do 30. 11. 2026.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh zůstávají v platnosti beze změn.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

  - Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním jména, příjmení a pracovní pozice, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu dodatku i Smlouvy či údaji a datu uzavření.

  - Uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

| Za Objednatele dne viz el. podpis 15.06.2026 | Za Zhotovitele dne viz el. podpis 22.05.2026 |
| --- | --- |
| ______________________ | ______________________ |
| Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů ředitel | STRABAG Rail a.s. xxxx předseda představenstva ______________________ STRABAG Rail a.s. xxxx člen představenstva |