DODATEK  č.  2

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) název) KoPÚ Vraclav, 
č.: 694-2025-544203 ze dne 28.11.2025

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

V technických záležitostech zastoupený:  Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí nad     Orlicí; Ing. Regina Filipová, Pobočka Ústí nad Orlicí

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 601 584 037, + 420 601 584 035

E-mail: 	ustino.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel č. 1 “)

a

a

- Ředitelství silnic a dálnic, s.p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč IČ: 65993390

Kontaktní adresa: 	Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Zastoupená:	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Hanou Jarolímovou, vedoucí úseku výstavby

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxx

E-mail: 	xxx

ID datové schránky: 	zjq4rhz

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	10006-15937031/0710

DIČ: 	CZ65993390 (není plátce DPH)

(„Objednatel č. 2“)

Sdružení Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. a Geodezie Východní Čechy s.r.o.

První společník (vedoucí společník): Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

se sídlem: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Druhý společník (účastník): Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o.

se sídlem J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové, IČO: 45536058

Zastoupený: Ing. Alešem Černým, jednatelem

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 02.09.2025 za společnost jedná: Ing. Jaroslav Jakoubek

Korespondenční adresa: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

V technických záležitostech zastoupená:	xxx, odpovědný projektant

Vedoucí týmu: 	Ing. Jaroslav Jakoubek

Zástupce vedoucího týmu: 	xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxx

E-mail:	xxx

ID datové schránky:	gv6y8j4

Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu:	341302664/0600

DIČ:	CZ64255611

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek.

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsané stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 0 MJ | +7 MJ | 9.000,00 | 63.000,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 63.000,00 |

Hodnota změn činí 63.000 Kč bez DPH, (tj. 6,33 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Termín plnění pro novou položku bude stanoven na 30.9.2026.

Odůvodnění:

Předmětem dodatku č. 2 jsou vícepráce související s doplněním nové činnosti „6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsané stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“ do položkového výkazu činností.

Důvodem tohoto dodatku je požadavek objednatele č. 2 na zahrnutí propustku do obvodu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) a současně potřeba provedení dělení pozemků evidovaných v katastru nemovitostí (parc. č. 1085/11, 1000/1, 2390 a 2392) obvodem KoPÚ. Tento požadavek vznikl až při realizaci díla. Dále objednatel postupoval v souladu s čl. 17 Smlouvy o dílo.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatek č. 1) nepřesáhne v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 451 400,00 Kč | 546 194,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 520 200,00 Kč | 629 442,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 80 300,00 Kč | 97 163,00 Kč |
| Celková cena | 1 051 900,00 Kč | 1 272 799,00 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Česká republika – Státní pozemkový úřad Místo: Pardubice Datum: dle elektronického podpisu 18.6.2026 | Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. Vedoucí sdružení dodavatelů Místo: Vysoké Mýto Datum: dle elektronického podpisu 4.6.2026 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ ________________________________ Jméno: Ing. Miroslav Kučera Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj | „elektronicky podepsáno“ ________________________________ Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek Funkce: jednatel společnosti |
| Ředitelství silnic a dálnic, s.p. Místo: Pardubice Datum: dle elektronického podpisu 8.6.2026 |  |
| „elektronicky podepsáno“ ________________________________ Jméno: Ing. Bohumil Vebr Funkce: ředitel Správy Pardubice |  |

Za správnost: Lenka Špalková