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Na základě našeho společného jednání, dodaných podkladů a základního seznámení se současným stavem bezpečnostních technologií UJEP si Vám dovolujeme předložit nabídku na zpracování dokumentu:
Předprojektová analýza centralizace bezpečnostních technologií UJEP
Cíl analýzy
Cílem analýzy je vytvoření koncepčního a technického podkladu pro postupnou centralizaci a další rozvoj bezpečnostních technologií v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, zejména v oblasti:
· centralizace kamerových systémů, 
· modernizace centrálního dohledového pracoviště, 
· podpory ochrany měkkých cílů, 
· a vytvoření otevřené, modulární a dlouhodobě rozšiřitelné architektury bezpečnostních technologií univerzity. 
Součástí návrhu bude rovněž zohlednění stávající infrastruktury univerzitního kampusu, která vytváří velmi dobré předpoklady pro postupnou centralizaci a integraci jednotlivých systémů při maximálním využití stávajících investic.
Cílem analýzy není plošná náhrada stávajících systémů, ale vytvoření podmínek pro jejich postupnou centralizaci, standardizaci a další rozvoj.
Navrhovaná koncepce bude směřovat k vytvoření jednotného a dlouhodobě rozšiřitelného bezpečnostního ekosystému univerzity s důrazem na efektivní provoz, podporu krizového řízení a postupné zvyšování úrovně bezpečnosti univerzitního prostředí.
Návrh bude zpracován s ohledem na naše dosavadní zkušenosti s návrhem a integrací bezpečnostních technologií ve větších, technologicky heterogenních objektech a areálech.

Rozsah prací
1. Analýza současného stavu CCTV systémů
· prostudování dostupné projektové a provozní dokumentace, 
· základní pasportizace stávajících kamerových systémů, 
· identifikace používaných technologií, serverů a způsobu provozu, 
· vyhodnocení současného způsobu obsluhy a monitoringu, 
· návrh možností integrace a centralizace stávajících systémů. 
Součástí bude také základní fyzická obhlídka vybraných lokalit a současného centrálního dohledového pracoviště.

2. Vyhodnocení připravovaných projektů a rozšíření
· zapracování aktuálně připravovaných projektů a investičních akcí, 
· posouzení jejich návaznosti na budoucí centralizaci, 
· definice základních technologických standardů pro nové realizace. 
Předpokládá se zejména vyhodnocení připravovaných rozšíření kamerových systémů v objektech:
· Fakulty umění a designu UJEP, 
· Fakulty sociálně-ekonomické UJEP – objekt Moskevská, 
· Fakulty sociálně-ekonomické UJEP – objekt VIKS, 
· a dalších dostupných připravovaných projektů. 

3. Návrh koncepce centralizace kamerových systémů
· návrh možné architektury centralizace kamerových systémů, 
· posouzení variant federace stávajících systémů a postupné migrace, 
· doporučení vhodné platformy a architektury pro centrální správu a monitoring, 
· základní doporučení serverové a síťové architektury, 
· definice standardů pro budoucí rozvoj systému, 
· doporučení možností využití serverových videoanalýz a automatizovaného vyhodnocování vybraných bezpečnostních situací,
· to vše s důrazem na maximální možné využití stávajících technologií a infrastruktury.
V rámci analýzy budou posuzovány zejména platformy umožňující integraci heterogenních systémů a postupný rozvoj celého řešení.

4. Koncepční návrh centrálního dohledového pracoviště
· návrh základních funkcí centrálního velínu, 
· návrh principů centrálního monitoringu a incident managementu, 
· základní doporučení organizace obsluhy a monitoringu, 
· návrh provozních a technologických návazností mezi jednotlivými bezpečnostními systémy. 

5. Koncepční návaznosti dalších bezpečnostních technologií
V rámci analýzy budou v základní koncepční rovině zohledněny také návaznosti na:
· elektronickou požární signalizaci (EPS), 
· evakuační a informační rozhlas (ER/PA), 
· monitoring úniku nebezpečných látek, 
· správu identit a přístupových systémů, 
· podporu krizových scénářů a ochrany měkkých cílů, 
· informační a notifikační systémy, 
· základní principy koordinace bezpečnostních opatření v rámci univerzitního prostředí. 
Tyto oblasti nebudou v rámci této etapy detailně projektově řešeny. Analýza bude definovat především možnosti budoucího rozvoje, integrace a modularity celého řešení.
Navrhovaná architektura bude koncipována modulárně tak, aby umožňovala postupné rozšiřování o další bezpečnostní technologie a funkce podle budoucích potřeb univerzity.

Výstupy analýzy
Výstupem bude souhrnný dokument obsahující zejména:
· přehled současného stavu, 
· základní pasportizační přehled, 
· identifikaci hlavních technických a provozních rizik, 
· doporučenou koncepci centralizace, 
· návrh architektury řešení, 
· doporučení pro nové projekty a investiční akce, 
· návrh etapizace dalšího rozvoje, 
· orientační investiční rámec jednotlivých etap, 
· doporučení dalšího postupu. 
Výstup analýzy bude sloužit jako koncepční podklad pro případné navazující stupně projektové přípravy.

Harmonogram
Předpokládaný harmonogram realizace:
	Etapa
	Termín

	Zahájení prací / workshop
	1. týden realizace

	Studium podkladů a návštěvy lokalit
	1. - 3. týden realizace

	Pasportizace a technické konzultace
	2. - 4. týden realizace

	Návrh architektury a koncepce
	4. - 5. týden realizace

	Zpracování výstupní zprávy
	5. - 6. týden realizace

	Prezentace závěrů
	6. týden realizace


Celková předpokládaná doba realizace: cca 6 týdnů od zahájení prací a poskytnutí potřebné součinnosti.

Cena
Cena za zpracování Předprojektové analýzy centralizace bezpečnostních technologií UJEP:
120 000 Kč bez DPH
Cena zahrnuje:
· odborné konzultace, 
· prostudování dostupných podkladů, 
· návštěvy vybraných lokalit, 
· zpracování analýzy, 
· návrh koncepce a doporučení dalšího postupu, 
· prezentaci závěrů objednateli. 
Rozsah analýzy odpovídá předpokládanému objemu cca 100 hodin odborných konzultačních a analytických prací.

Rozsah analýzy a další fáze projektu
Tato předprojektová analýza slouží především k definování základního směru řešení, identifikaci hlavních bezpečnostních rizik, provozních vazeb a možností centralizace bezpečnostních technologií v rámci univerzity. Výstupem nebude detailní realizační projekt jednotlivých systémů, ale podklad pro rozhodnutí investora o dalším postupu, prioritách a rozsahu navazujících projektových prací.
Na tuto etapu by měl navázat výběr projektanta a zpracování projektové dokumentace odpovídající zvolenému rozsahu realizace. Součástí této fáze již bude detailní technický návrh jednotlivých subsystémů a jejich integrací, konkrétní definice technologií, síťové infrastruktury, krizových a provozních scénářů, rozmístění koncových prvků a zpracování technické zprávy, výkazů výměr a realizačních rozpočtů pro jednotlivé etapy projektu.

Závěr 
Věříme, že navržený rozsah představuje realistický a efektivní první krok k postupné centralizaci bezpečnostních technologií UJEP a vytvoření dlouhodobě udržitelné, otevřené a rozšiřitelné bezpečnostní architektury univerzity. Současně vytvoří kvalitní podklad pro dlouhodobé plánování dalších investic a etap rozvoje bezpečnostních opatření v rámci univerzitního prostředí.

Nabídku vypracoval dne 27.5.2026

Petr Kellner, obchodní ředitel
ABBAS, a.s.


Platnost nabídky: 3 měsíce od data vystavení
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