Na základě našeho společného jednání, dodaných podkladů a základního seznámení se současným stavem bezpečnostních technologií UJEP si Vám dovolujeme předložit nabídku na zpracování dokumentu:

Předprojektová analýza centralizace bezpečnostních technologií UJEP

Cíl analýzy

Cílem analýzy je vytvoření koncepčního a technického podkladu pro postupnou centralizaci a další rozvoj bezpečnostních technologií v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, zejména v oblasti:

- centralizace kamerových systémů,

- modernizace centrálního dohledového pracoviště,

- podpory ochrany měkkých cílů,

- a vytvoření otevřené, modulární a dlouhodobě rozšiřitelné architektury bezpečnostních technologií univerzity.

Součástí návrhu bude rovněž zohlednění stávající infrastruktury univerzitního kampusu, která vytváří velmi dobré předpoklady pro postupnou centralizaci a integraci jednotlivých systémů při maximálním využití stávajících investic.

Cílem analýzy není plošná náhrada stávajících systémů, ale vytvoření podmínek pro jejich postupnou centralizaci, standardizaci a další rozvoj.

Navrhovaná koncepce bude směřovat k vytvoření jednotného a dlouhodobě rozšiřitelného bezpečnostního ekosystému univerzity s důrazem na efektivní provoz, podporu krizového řízení a postupné zvyšování úrovně bezpečnosti univerzitního prostředí.

Návrh bude zpracován s ohledem na naše dosavadní zkušenosti s návrhem a integrací bezpečnostních technologií ve větších, technologicky heterogenních objektech a areálech.

Rozsah prací

1. Analýza současného stavu CCTV systémů

- prostudování dostupné projektové a provozní dokumentace,

- základní pasportizace stávajících kamerových systémů,

- identifikace používaných technologií, serverů a způsobu provozu,

- vyhodnocení současného způsobu obsluhy a monitoringu,

- návrh možností integrace a centralizace stávajících systémů.

Součástí bude také základní fyzická obhlídka vybraných lokalit a současného centrálního dohledového pracoviště.

2. Vyhodnocení připravovaných projektů a rozšíření

- zapracování aktuálně připravovaných projektů a investičních akcí,

- posouzení jejich návaznosti na budoucí centralizaci,

- definice základních technologických standardů pro nové realizace.

Předpokládá se zejména vyhodnocení připravovaných rozšíření kamerových systémů v objektech:

- Fakulty umění a designu UJEP,

- Fakulty sociálně-ekonomické UJEP – objekt Moskevská,

- Fakulty sociálně-ekonomické UJEP – objekt VIKS,

- a dalších dostupných připravovaných projektů.

3. Návrh koncepce centralizace kamerových systémů

- návrh možné architektury centralizace kamerových systémů,

- posouzení variant federace stávajících systémů a postupné migrace,

- doporučení vhodné platformy a architektury pro centrální správu a monitoring,

- základní doporučení serverové a síťové architektury,

- definice standardů pro budoucí rozvoj systému,

- doporučení možností využití serverových videoanalýz a automatizovaného vyhodnocování vybraných bezpečnostních situací,

- to vše s důrazem na maximální možné využití stávajících technologií a infrastruktury.

V rámci analýzy budou posuzovány zejména platformy umožňující integraci heterogenních systémů a postupný rozvoj celého řešení.

4. Koncepční návrh centrálního dohledového pracoviště

- návrh základních funkcí centrálního velínu,

- návrh principů centrálního monitoringu a incident managementu,

- základní doporučení organizace obsluhy a monitoringu,

- návrh provozních a technologických návazností mezi jednotlivými bezpečnostními systémy.

5. Koncepční návaznosti dalších bezpečnostních technologií

V rámci analýzy budou v základní koncepční rovině zohledněny také návaznosti na:

- elektronickou požární signalizaci (EPS),

- evakuační a informační rozhlas (ER/PA),

- monitoring úniku nebezpečných látek,

- správu identit a přístupových systémů,

- podporu krizových scénářů a ochrany měkkých cílů,

- informační a notifikační systémy,

- základní principy koordinace bezpečnostních opatření v rámci univerzitního prostředí.

Tyto oblasti nebudou v rámci této etapy detailně projektově řešeny. Analýza bude definovat především možnosti budoucího rozvoje, integrace a modularity celého řešení.

Navrhovaná architektura bude koncipována modulárně tak, aby umožňovala postupné rozšiřování o další bezpečnostní technologie a funkce podle budoucích potřeb univerzity.

Výstupy analýzy

Výstupem bude souhrnný dokument obsahující zejména:

- přehled současného stavu,

- základní pasportizační přehled,

- identifikaci hlavních technických a provozních rizik,

- doporučenou koncepci centralizace,

- návrh architektury řešení,

- doporučení pro nové projekty a investiční akce,

- návrh etapizace dalšího rozvoje,

- orientační investiční rámec jednotlivých etap,

- doporučení dalšího postupu.

Výstup analýzy bude sloužit jako koncepční podklad pro případné navazující stupně projektové přípravy.

Harmonogram

Předpokládaný harmonogram realizace:

| Etapa | Termín |
| --- | --- |
| Zahájení prací / workshop | 1. týden realizace |
| Studium podkladů a návštěvy lokalit | 1. - 3. týden realizace |
| Pasportizace a technické konzultace | 2. - 4. týden realizace |
| Návrh architektury a koncepce | 4. - 5. týden realizace |
| Zpracování výstupní zprávy | 5. - 6. týden realizace |
| Prezentace závěrů | 6. týden realizace |

Celková předpokládaná doba realizace: cca 6 týdnů od zahájení prací a poskytnutí potřebné součinnosti.

Cena

Cena za zpracování Předprojektové analýzy centralizace bezpečnostních technologií UJEP:

120 000 Kč bez DPH

Cena zahrnuje:

- odborné konzultace,

- prostudování dostupných podkladů,

- návštěvy vybraných lokalit,

- zpracování analýzy,

- návrh koncepce a doporučení dalšího postupu,

- prezentaci závěrů objednateli.

Rozsah analýzy odpovídá předpokládanému objemu cca 100 hodin odborných konzultačních a analytických prací.

Rozsah analýzy a další fáze projektu

Tato předprojektová analýza slouží především k definování základního směru řešení, identifikaci hlavních bezpečnostních rizik, provozních vazeb a možností centralizace bezpečnostních technologií v rámci univerzity. Výstupem nebude detailní realizační projekt jednotlivých systémů, ale podklad pro rozhodnutí investora o dalším postupu, prioritách a rozsahu navazujících projektových prací.

Na tuto etapu by měl navázat výběr projektanta a zpracování projektové dokumentace odpovídající zvolenému rozsahu realizace. Součástí této fáze již bude detailní technický návrh jednotlivých subsystémů a jejich integrací, konkrétní definice technologií, síťové infrastruktury, krizových a provozních scénářů, rozmístění koncových prvků a zpracování technické zprávy, výkazů výměr a realizačních rozpočtů pro jednotlivé etapy projektu.

Závěr

Věříme, že navržený rozsah představuje realistický a efektivní první krok k postupné centralizaci bezpečnostních technologií UJEP a vytvoření dlouhodobě udržitelné, otevřené a rozšiřitelné bezpečnostní architektury univerzity. Současně vytvoří kvalitní podklad pro dlouhodobé plánování dalších investic a etap rozvoje bezpečnostních opatření v rámci univerzitního prostředí.

Nabídku vypracoval dne 27.5.2026

Petr Kellner, obchodní ředitel

ABBAS, a.s.

Platnost nabídky: 3 měsíce od data vystavení