DODATEK

ke smlouvě o dílo ze dne 16.04.2026

(Změna článku IV. Cena za dílo)

Střední škola, Odry, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolovská 647/1, 742 35 Odry

zastoupena: Mgr. Jana Kellnerová, ředitelka

IČO: 00577910

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 13936801/0100

datová schránka: 6whmybg

(dále jen „objednatel“)

a

TINT s. r. o.

se sídlem: Riegrova 832, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena: Pavlem Mohylou, jednatelem

IČO: 63323966

DIČ: CZ63323966

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 191624835/0300

datová schránka: 9wy8xum

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C.13356

(dále jen „zhotovitel“)

I. Rozsah změn

- Smluvní strany uzavřely dne 16. 04. 2026 smlouvu o dílo na provedení Opravu havarijního stavu sítě objednatele a její rekonfigurace. Při provádění prací vyvstala potřeba provedení dalších prací a dodávek, které nebyly v původním rozsahu díla zahrnuty. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě, kterým upravují rozsah díla.

- Smluvní strany se dohodly, že provádí změnu závazku ze smlouvy, a to v rozsahu:

- V budově B byly nad rámec původního projektu instalovány dva datové kabely od rozvaděče do 2. nadzemního podlaží pro připojení Wi-Fi infrastruktury. Důvod natažení kabelů: napájení WiFi Access pointu skrze PoE, které v původním stavu nebylo možné realizovat (po cestě byl jiný ne PoE switch). Započítány: kabely, průrazy, koncovky + práce

- V budově C byly původně plánované kabelové prostupy zabetonovány, a proto bylo nutné provést nové průrazy a instalovat kabelové lišty. V důsledku těchto skutečností došlo k prodloužení realizace prací o dva pracovní dny. Navíc byla přidána 1 datová zásuvka + několik lišt.

II. Cena

- Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 zní následovně:

Cena za dílo činí:

bez DPH 	437 567,00 Kč

§ 222 odst. 4 – vícepráce	25 000,00 Kč

bez DPH vč. dodatku 	462 567,00 Kč

DPH 	97 139,07 Kč

včetně DPH	559 706,07 Kč

III. Závěrečné ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek je uzavřen písemně, přičemž obě smluvní strany obdrží 1 vyhotovení každý s platností originálu.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Odrách 08.06.2026							Ve Frýdku-Místku 08.06.2026

za objednatele							za zhotovitele

Mgr. Jana Kellnerová						Pavel Mohyla

ředitelka školy							jednatel