

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 14190/941/5.5756/2017

Vyřizuje: Jiří Mojžíšek, Ing.

Tel.: 596 657 290

E-mail: mojzisek@pod.cz

Datum: 11.9.2017

PROPOSIS, spol. s r.o.

Okružní 267

747 19 Bohuslavice

**Objednávka č. OVs2917/0526** **na zpracování dokumentace bouracích prací stavby č. 5756, 01.012 Ochrana území obce NH**

Na základě Vaší nabídky ze dne 28.08.2017 objednáváme u Vás zpracování dokumentace bouracích prací.

Předmětem plnění je vypracování projektových dokumentací bouracích prací dle § 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, v úrovni realizační dokumentace v rozsahu přílohy č. 8 této vyhlášky.

Dokumentace bouracích prací bude zpracována pro následující stavby:

1. „Demolice RD č.p. 75, 01.012 Ochrana území obce NH, stavba č. 5756“ bude obsahovat odstranění rodinného domu č.p. 75 včetně veškerého vybavení a příslušenství – hospodářská budova, stodola, průjezd, studna, žumpa, oplocení, zpevněné plochy, přípojky, apod. Rodinný dům se nachází v obci Nové Heřminovy na parcele č. st. 161 a p.č. 1327/1. Pro demolici studny bude vypracována samostatná dokumentace pro odstranění vodního díla s odkazem na demolici rodinného domu.
2. „Demolice haly na parc. č. st. 109/2, 01.012 Ochrana území obce NH, stavba č. 5756“ bude obsahovat odstranění skladové haly na parc. č. st. 109/2 včetně veškerého vybavení a příslušenství – oplocení, zpevněné plochy, přípojky, apod. Skladovací hala se nachází v obci Nové Heřminovy na parcele č. st. 109/2 a p.č. 1327/1.

Dokumentace jednotlivých staveb dle písm. a) – b) bude dále obsahovat:

1. zaměření stávajícího stavu objektů určených k demolici,
2. likvidaci veškerého odpadu v okolí stavby,
3. v technické zprávě bude uveden odkaz na zjištěné reálné skládky k uložení odpadů po odstranění stavby, v oceněném rozpočtu bude uvedena reálná cena za uložení odpadu a reálná dovozní vzdálenost,
4. základy objektů budou vybourány do hloubky min. 1 m pod terén. Veškeré zpevněné plochy budou odstraněny, stavební suť bez obsahu závadných látek bude uložena v ploše stávajících objektů a vzniklé výkopy budou zasypány a prohutněny. Veškeré nezatravněné plochy budou ohumusovány zeminou o mocnosti min. 200 mm a osety travní směsí,
5. příjezdy na místo stavby s identifikací pozemků a dotčených vlastníků,
6. v případě nezbytně nutných kácení z důvodu příjezdu ke stavbě a provádění bouracích prací, bude projednáno a zajištěno povolení kácení dřevin,
7. oceněný a neoceněný rozpočet s výpočtem výkazu výměr,
8. zajištění vyjádření vlastníků inženýrských sítí a vyjádření orgánů státní správy potřených k odstranění staveb (1x v originálech, 4x v tištěné podobě jako součást projektové dokumentace, 1x na CD sken v PDF),
9. vyplněný formulář pro podání žádosti o vydání souhlasu s odstraněním stavby a žádost o povolení odstranění stavby vodního díla k příslušnému úřadu.

**Počet vyhotovení PD:** 4 x v tištěné podobě (autorizované) + 1x na CD vč. rozpočtu (vše   
ve zdrojových formátech a formátu PDF)

**Termín odevzdání:** projektová dokumentace vč. projednání do 23. 02. 2018

**Cena:** 77 500,- Kč bez DPH

**Splatnost faktury:** 30 dnů ode dne vystavení a doručení objednateli

**Záruka:** 24 měsíců

**Sankce:** V případě prodlení dodavatele s předáním díla do termínu uvedeném v této objednávce, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu   
ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Fakturace bude provedena dle skutečného rozsahu provedených prací. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis prací odsouhlasený objednatelem.

**Ostatní ujednání:**

V případě, že dodavatel nebude postupovat v souladu s platnými právními předpisy, má objednatel právo zrušit objednávku.

Dodavatel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje dodavatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb.,  
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik   
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Identifikační údaje objednatele:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Ing. Jiří Mojžíšek, investiční referent

Telefon: 596 657 111

IČ: 70890021

DIČ: CZ 70890021

Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100

Plátce DPH: ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Identifikační údaje dodavatele:

**PROPOSIS spol. s r.o.**

**Okružní 267, 747 19 Bohuslavice**

Zastoupený: Rudolf Mokrý, jednatel

Autorizovaná osoba: Ing. arch. David Mokrý, č. autorizace 03596

Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Mokrý

Telefon: 739 339 213

IČ: 41035992  
DIČ: CZ41035992

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 102134761/0100

Plátce DPH: ne

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 1957

**Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M.**

**investiční ředitel**

**Na vědomí:** Povodí Odry, státní podnik – OOK, pí Vaverková

**Potvrzení dodavatele o přijetí a akceptaci objednávky:**

*(prosíme o vrácení jednoho potvrzeného výtisku zpět na naši adresu příp. faxem)*

Datum: ............................ Podpis: ...............................