O B J E D N Á V K A					číslo : 209
	Objednatel			IČO:		00074276	DIČ:	CZ00074276
				Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
				náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
				350 02 Cheb					Dodavatel				IČO:	26324105		DIČ:	CZ26324105
				ZIP o.p.s.
	Bankovní spojení			Komerční banka, a.s.					Tomanova 3-5
	Číslo účtu			Anonymizováno
				301 00 Plzeň

	Předpokládaná cena:				105 705,30
	Objednáváme:
	„Objednáváme u Vás technické zajištění archeologického výzkumu na stavbě „Rekonstrukce objektu Dominikán pro využití ZUŠ – 1. etapa“. místo: ppč. st. 373/2; st. 373/3 v k. ú. Chebu druh a rozsah požadovaných činnosti:, dokumentace odkrytých situací 5x archeologický dělník na 7 dní 1x terénní technik na 7 dní předpokládaná výměra: začištění a dokumentace fragmentární architektury, exkavace obsahu kanalizace, začištění a dokumentace profilů výkopu. zahájení a předpokládaný termín dokončení: zahájení 7. 7. 2026 dokončení 17. 7. 2026 harmonogram: 1. až 6. den: výkopové práce, třídění nálezů, značení stratigrafických jednotek, průběžná dokumentace 7. den: celkové dokončení, včetně podrobné kresebné a fotografické dokumentace 8. den: lze zakázku fakturovat Cena: 105 705,6,- Kč včetně DPH

Rekapitulace DPH					Cena bez DPH				DPH			Cena celkem

	V Cheb
	Dne:	22.06.2026
	Vyřizuje:	Anonymizováno
	Telefon:	Anonymizováno
	E-mail:	Anonymizováno
	Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu