# D O D A T E K   č. 1

# I.

# SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel     	:  Fakultní nemocnice Olomouc

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím

ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, č.j. OP-054-25.11.90

Se sídlem             	:  I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ                   	:  00098892

DIČ                   	:  CZ00098892, plátce DPH

Zastoupená 	:  ředitelem doc. MUDr. Romanem Havlíkem, PhD.

Bankovní spojení	: Česká národní banka, číslo účtu 174-36334811/0710

jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel      	: PPS Kania s.r.o.

Se sídlem              	: Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČ                  	: 26821940

DIČ                   	: CZ26821940, plátce DPH

zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl c, vložka 25838,

Zastoupený	: Janem Kaniou, jednatelem, Ing. Janem Kaniou, jednatelem

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, číslo účtu: 86-5277760267/0100

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění podle všech pozdějších předpisů

(dále jen „Občanský zákoník“)

uzavírají

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru

(dále jen „smlouva“ či „tato smlouva“)

“ Jednotka NIP a DIOP v budově D2 – projektová dokumentace “

I.

Úvodní ustanovení

Dne 21.4.2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace označené jako “Jednotka NIP a DIOP v budově D2 – projektová dokumentace“.

II.

Důvod k uzavření dodatku

- V průběhu realizace díla /zpracování projektové dokumentace/ došlo po analýze nákladů na statické zajištění budoucí stavby a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změně umístění jednotky NIP a DIOP z původně projektovaného 5.NP na 8.NP v budově D2, což znamená přepracování rozpracované projektové dokumentace a dále k rozšíření předmětu díla o stavební úpravy 5.NP budovy D2 pro jiné účely.

- Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

- Dodatečné plnění je nezbytné, nebylo zahrnuto v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jeho potřeba nemohla být předvídána ani s náležitou péčí, nemění se celková povaha veřejné zakázky. Změna dodavatele je nemožná z technických důvodů, resp. by způsobila značné obtíže při návaznostech dílčích částí, které spolu úzce souvisí.

III.

Předmět dodatku

- Smluvní strany sjednávají změnu a rozšíření předmětu plnění dle čl. I. Předmět smlouvy o dodatečné plnění (dále jen vícepráce), které vznikly z objektivních podmínek při provádění díla. Jedná se o:

  - změnu dispozice umístění jednotky NIP a DIOP z původně uvažovaného 5.NP do 8.NP budovy D2 na základě analýzy nákladů na statické zajištění budoucí stavby v souvislosti se zásahy do nosných konstrukcí v 5. NP

  - k rozšíření předmětu díla o stavební úpravy 5.NP budovy D2 pro jiné, dohodnuté účely.

- Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. II. Termín plnění tak, že část čl. II. bod 1 upravující termíny plnění se zcela nahrazuje a nově zní takto:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Termín předání dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a podání žádosti o stavební povolení na SÚ MMOL: 150 dnů od podpisu smlouvy, tj. 18.9.2017

- Termín předání dokumentace pro provedení stavby (DPS): 150 dnů od podpisu smlouvy, tj. 18.9.2017

Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele.

3.    Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. III. Cena díla a platební podmínky, že část čl. III. bod 1

upravující cenu díla se zcela nahrazuje a nově zní takto:

|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena projektové dokumentace DSP + DPS | 748.303,- Kč | 157.143,63 Kč | 905.446,63 Kč |
| Cena projektové dokumentace DPS úprav v 5.NP | 208.000,- Kč | 43.680,- Kč | 251.680,- Kč |
| Cena za výkon inženýrské činnosti | 30.000,- Kč | 6.300,- Kč | 36.300,- Kč |
| Cena za výkon autorského dozoru | 50.000,- Kč | 10.500,- Kč | 60.500,- Kč |
| Cena celkem | 1.036.303,-Kč | 217.623,63 Kč | 1.253.926,63 Kč |

Ostatní ustanovení čl. III. zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21.4.2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 /čtyřech/ stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 /dvou/ vyhotoveních.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh: nejsou

V Olomouci, dne ……………………………….                                    V Ostravě, dne ………………………………

Za objednatele:				                                  Za zhotovitele:

| _________________________ | _________________________ |
| --- | --- |
| doc. MUDr. Roman Havlík, PhD. | Ing. Jan Kania |

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc			                jednatel PPS Kania, s.r.o.