dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek“)

# Smluvní strany:

## Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo:		Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

Zastoupený:	Ing. Vladimírem Albrechtem, kvestorem

IČO:		60460709

DIČ:		CZ60460709

(dále jen „Objednatele“) na straně jedné

a

## JR Tech, a.s.

Sídlo:		Nesvačily 37, 267 27 Nesvačily

Zastoupený:	Radomírem Drdou, předsedou představenstva

IČO:		29019605

DIČ:		CZ29019605

vedený u Městského soudu v Praze sp. zn. B 15858

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

# Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 09. 02. 2026 smlouvu o dílo, evidenční číslo Objednatele: 
PO 2102/2025 (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v provedení dokončovacích prací včetně instalace a zabudování vybavení pro nově budovanou Lesovnu FLD (dále také jen „Dílo“). Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „Dokončovací stavební práce a vnitřní vybavení Lesovny FLD“.

- Tento věcný dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran. Změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu (dále jen „ZL“) č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12 a 13, které jsou Přílohou č. 1 Dodatku. Důvodem změn jsou nepředvídatelné okolnosti a změny nezbytné a uživatelské.

# Předmět Smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení a předání díla dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy bude v souvislosti se změnami dle čl. 2 odst. 2.1. a 2.2. Dodatku, prodloužen o 35 dnů (nově do 135 dnů ode dne předání staveniště).

- Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle čl. 2 odst. 2.2. Dodatku činí částku 8 457 711,17 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za neprováděné práce (méněpráce) dle čl. 2 odst. 2.2. Dodatku činí částku 5 458 376,82 Kč bez DPH.

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že celková cena díla se v souvislosti s výše popsaným navyšuje o částku 2 999 334,35 Kč bez DPH.

Cena za zhotovení Díla tak nově činí částku: 27 985 097,83 Kč bez DPH.

- Smluvní strany prohlašují, že změny závazku ze Smlouvy jsou zcela v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě Dodatku řídí Smlouvou.

# Závěrečná ustanovení

## Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. V případě, že Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

## Dodatek je uzavírán v elektronické podobě. Pokud je tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.

## Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

## Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

## Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

## Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

## Příloha č. 1 – Změnový listy č. 1 až 13

V Praze						V Praze

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

…………………………………………………………		……………………………………………………………

Ing. Vladimír Albrecht				Radomír Drda

kvestor			 			předseda představenstva