PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

o výkonu dozoru projektanta stavby

„Městská policie, Husova čp. 31 a 32, Mělník – stavební úpravy a přístavba dvora“ ev. č. 1162/2026

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

- Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník                                                 IČ: 237051, DIČ: CZ00237051,

- Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

- zastoupené Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou

- kontaktní osoba ve věcech technických: Martina Neubauerová xxx

(dále jen jako „příkazce“ na straně jedné)

a

- ARCHMA s.r.o., Ing. arch. Miloslav Marek, se sídlem Bechlín 48, 411 86 Bechlín
IČ: 28738624, DIČ: CZ28738624, 
bankovní spojení: Air Bank, č.ú.: 3514567016/3030
kontaktní osoba: Ing. arch. Miloslav Marek, xxx

(dále jen „příkazník“ na straně druhé)

(příkazce a příkazník jsou dále označováni společně také jen „smluvní strany“ a jednotlivě také jen „smluvní strana“)

uzavírají tuto

příkazní smlouvu

(dále jen „smlouva“):

I.

##### Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka vykonávat pro příkazce činnost dozoru projektanta podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, smluvními stranami dále označovanou jako „autorský dozor“ nebo „AD“, při provádění stavby akce „Městská policie, Husova čp. 31 a 32, Mělník – stavební úpravy a přístavba dvora” (dále jen „dílo“). Podrobnější specifikaci díla obsahuje projektová dokumentace zpracovaná společností projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností ARCHMA s.r.o., Bechlín (dále jen „projektová dokumentace“).

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka ze dne 05.05.2026 (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“) podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „autorský dozor stavby Městská policie, Husova čp. 31 a 32, Mělník – stavební úpravy a přístavba dvora“.

- Činnosti, které se příkazník zavazuje touto smlouvou obstarat, budou prováděny výhradně příkazníkem, a to osobami, které mají pro výkon jednotlivých činností příslušná oprávnění a potřebnou kvalifikaci.

- Činností AD se rozumí zejména, nikoliv však výlučně:

- účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí projektové dokumentace, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami;

- dozor při zpracování realizační dokumentace, zabezpečení souladu s dokumentací pro stavební povolení a dokumentací pro provádění stavby;

- dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání zhotoviteli stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracích;

- autorský dozor při vlastní realizaci stavby k zabezpečení souladu s projektovou dokumentací;

- posuzování návrhů na odchylky a změny projektové dokumentace;

- navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení stavby včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

- operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn projektové dokumentace a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

- účast na kontrolních dnech, popř. na jiných jednáních;

- dozor nad průběhem zkoušek, popř. zkušebního provozu, předpokládaných projektovou dokumentací, smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby a právními předpisy, účast při předání a převzetí stavby.

- Po dokončení díla je příkazník povinen vypracovat závěrečné písemné stanovisko obsahující vyhodnocení souladu provedeného díla s ověřenou projektovou dokumentací a přehled všech příkazníkovi známých schválených změn a odchylek.

## II.

## Doba plnění

- Za dobu plnění se považuje doba od nabytí účinnosti této smlouvy do akceptace závěrečné zprávy příkazcem.

## III.

## Odměna a platební podmínky

- Příkazníkovi přísluší za poskytnuté služby dle čl. I. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.

- Odměna se sjednává následovně:

- odměna za provedení činností uvedených vč čl. 3. až 5. této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran a činí 25 000 Kč bez DPH za jeden měsíc plnění.

- tato odměna Příkazníkovi náleží za dobu 17 MĚSÍCŮ, v němž bude záležitost Příkazce řádně obstarávat. Bude-li Příkazník obstarávat záležitost Příkazce pouze po část této doby, náleží mu adekvátní část této odměny.

Odměna bez DPH: 25 000 Kč

Sazba 21 % DPH: 30 250 Kč

Celkem vč. DPH: 514 250 Kč

- Ve sjednané odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka spojené s plněním smlouvy, a to včetně cestovních nákladů a jiných obdobných nákladů a doby strávené cestou na kontrolní den či jiné jednání. Změna odměny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

- Odměna bude příkazníkovi hrazena průběžně, na základě faktur vystavovaných vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. Fakturace bude provedena dle soupisu vyúčtovaných hodin, ze kterého bude zřejmý počet skutečně odpracovaných hodin a rozsah ostatních činností AD, a který bude podložen kopiemi příslušných listin prokazujících oprávněnost fakturace. Výkaz takto odpracovaných hodin bude potvrzený projektovým manažerem příkazce a bude přílohou faktury.

- Závěrečná faktura bude vystavena do 30 dnů ode dne akceptace závěrečné zprávy příkazcem.

- Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejího doručení příkazci. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu příkazce.

- Příkazník ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a zvlášť celkovou fakturovanou částku včetně DPH. Součástí faktury bude originál pracovního výkazu, ze kterého bude patrná činnost zhotovitele v rámci plnění díla.

- Faktury budou zaslány na adresu příkazce, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktury je nutno vrátit do data jejich splatnosti. Faktury se považují za včas vrácené, jestliže jsou nejpozději v poslední den lhůty své splatnosti odeslány zpět příkazníkovi.

- V případě prodlení příkazce s úhradou faktury nebo její části má příkazník nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## IV.

## Povinnosti příkazníka a způsob plnění předmětu smlouvy

- Příkazník je povinen činnosti dle této smlouvy plnit osobně, poctivě a pečlivě podle svých schopností, za použití každého prostředku, jehož použití povaha činností dle této smlouvy vyžaduje, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce.

- Příkazník je povinen vykonávat AD v souladu s postupem a průběhem provádění díla, požadavky příkazce a v návaznosti na jednotlivé kontrolní dny.

- Příkazník je oprávněn provádět kontrolu provádění díla kdykoliv dle svého uvážení. Svoji účast pak zaznamená ve stavebním deníku. Totéž platí pro účast AD na stavbě při vyzvání zhotovitele díla při závažných skutečnostech, např. hrozících kolizích, apod.

- Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazce jemu předanými.

- Příkazník bude neprodleně informovat příkazce o všech podstatných relevantních skutečnostech zjištěných při plnění této smlouvy.

- Příkazník se zavazuje, že veškerá požadovaná vysvětlení k projektové dokumentaci a svá stanoviska k návrhům zhotovitele stavby podá bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy příkazce nebo technického dozoru stavebníka, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuta jiná lhůta.

- Příkazník je povinen poskytnout příkazci a technickému dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) plnou součinnost při posuzování každého návrhu změny stavby, vícepráce nebo méněpráce, zejména změnového listu zhotovitele stavby. Nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy příkazce nebo TDS předloží písemné stanovisko, zda je navržená změna důsledkem vady, neúplnosti nebo nesprávnosti projektové dokumentace, odchýlení zhotovitele stavby od projektové dokumentace, požadavku příkazce, nepředvídatelné okolnosti nebo jiné příčiny. Stanovisko musí obsahovat věcné odůvodnění, návrh technického řešení a vyhodnocení předpokládaného dopadu do ceny, termínu a dotčených částí projektové dokumentace.

- Je-li příkazník současně zpracovatelem dotčené části projektové dokumentace a jedná-li se o její vadu, neúplnost nebo nesprávnost, je povinen bezplatně a bez nároku na zvýšení odměny opravit nebo doplnit veškeré dotčené části projektové dokumentace, včetně soupisu prací, výkazu výměr a rozpočtu, ve lhůtě určené příkazcem po projednání s TDS, odpovídající technologickým potřebám stavby. Není-li příkazník zpracovatelem projektové dokumentace, odpovídá za řádné a včasné zjištění, oznámení a odborné řešení vady v rámci výkonu AD, nikoli za vznik původní vady projektové dokumentace.

- Nevyjádří-li se příkazník ve lhůtě podle odst. 7 tohoto článku, má se pro účely dalšího technického projednání změny za to, že nemá námitky proti technickému popisu zjištěného stavu a navrženému způsobu jeho řešení uvedenému ve výzvě. Toto ujednání nepředstavuje uznání dluhu, uznání odpovědnosti ani souhlas s výší ceny změny.

- Příkazník není bez předchozího písemného zmocnění příkazce oprávněn za příkazce schválit nebo objednat změnu stavby, vícepráci, cenu změny ani prodloužení termínu plnění zhotovitele stavby.

- Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s plněním této smlouvy. Jejich obsah může být sdělen třetí osobě pouze po výslovném zmocnění příkazcem.

- Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo poškodit zájmy příkazce.

- Příkazník je při plnění smlouvy povinen respektovat zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, související právní předpisy, výchozí podklady a pokyny příkazce, zápisy a dohody smluvních stran a rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů.

- V případě, že příkazník obdrží od příkazce takový pokyn pro výkon činností dle této smlouvy, který bude zřejmě nesprávný, je povinen příkazce na tuto skutečnost upozornit. Pokyn lze splnit jen tehdy, pokud na něm příkazce trvá.

V.

Součinnost příkazce

- Příkazce je povinen oznámit příkazníkovi nejméně jeden kalendářní týden předem čas a místo konání kontrolního dne nebo jednání, nebude-li dohodnuto jinak, a to v případě jeho požadavku na účast příkazníka na kontrolním dnu či jednání.

- Příkazce je povinen oznámit příkazníkovi nejméně jeden kalendářní týden předem čas předání staveniště a čas předání a převzetí dokončeného díla, a to v případě jeho požadavku na účast příkazníka na těchto jednáních.

- Příkazce vystaví v případě potřeby příkazníkovi plnou moc pro plnění úkonů, které souvisejí výkonem činností dle této smlouvy.

- V rámci svých možností se příkazce zavazuje k poskytnutí pomoci při zajišťování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění apod., jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

VI.

Závěrečná zpráva

- Jako výsledek své činnosti je příkazník povinen zpracovat Závěrečnou zprávu, a to ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla příkazci (objednateli) příslušným zhotovitelem.

- Závazek příkazníka z této smlouvy vyplývající se považuje za splněný okamžikem akceptace Závěrečné zprávy příkazcem. Akceptaci je příkazce povinen učinit ve lhůtě do 15 dnů ode dne předložení Závěrečné zprávy. V případě, že ke zprávě bude mít připomínky, je tyto příkazník povinen posoudit a vypořádat se s nimi ve lhůtě do 5 dnů od sdělení připomínek příkazcem. Teprve poté bude Závěrečná zpráva akceptována.

VII.

##### Sankce

- V případě, že bude příkazník v prodlení s řádným plněním činností dle této smlouvy, je příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové odměny příkazníka za každý den prodlení.

- Za každý započatý pracovní den prodlení se splněním povinnosti podle čl. IV odst. 7 nebo 8 této smlouvy je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

- Poruší-li příkazník některou z povinností podle čl. IV odst. 7 až 10 této smlouvy a v příčinné souvislosti s tím vznikne nebo se zvýší cena změny stavby, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 % z částky bez DPH představující tu část ceny změny, jejímuž vzniku nebo zvýšení by bylo při řádném výkonu AD zabráněno. Příčinná souvislost a příslušná část ceny změny budou doloženy podklady změnového řízení, případně odborným nebo znaleckým posouzením. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na samotnou vadu projektové dokumentace, kterou příkazník nezpracoval.

- Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

- Smluvní pokutu je povinná strana povinna uhradit straně oprávněné do dvaceti jedna dnů po doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení.

VIII.

##### Ukončení smlouvy

- Smluvní vztah založený touto smlouvou končí řádným splněním závazků obou smluvních stran, vyplývajících z ujednání této smlouvy.

- Příkazce je oprávněn příkaz kdykoliv odvolat. V takovém případě uhradí příkazníkovi odměnu, která mu náleží do okamžiku ukončení této smlouvy, resp. odvolání příkazu.

- Smlouvu lze rovněž ukončit dohodou obou smluvních stran.

- Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde závažnému porušení smlouvy ze strany příkazníka. Závažné porušení smlouvy představuje zejména:

- neprovádění AD řádným způsobem, tedy zejména v rozporu s právními předpisy, projektovou dokumentací či správními rozhodnutími,

- příkazník neoprávněně přerušil nebo zastavil provádění činnosti,

- v ostatních případech porušení povinnosti příkazníka ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, jiné platné legislativy, technických norem, apod.

- Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, nepodaří-li se mu zajistit financování díla.

- Příkazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že příkazce je opakovaně v prodlení s úhradou odměny po dobu delší než třicet dnů, aniž byla dohodnuta delší lhůta splatnosti.

- Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně, pokud v dokumentu o odstoupení od smlouvy není uvedeno jiné datum odstoupení.

- Po odstoupení od smlouvy je příkazník povinen písemně upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo škodám, hrozícím příkazci či třetím osobám nedokončením sjednané činnosti, jinak je příkazník odpovědný za takto vzniklou škodu.

IX.

##### Ostatní ujednání

- Příkazník není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám příkazce, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu příkazce.

- Příkazník není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího souhlasu Příkazce. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy jsou závazné i pro případné právní nástupce smluvních stran.

- Příkazník prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazci nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy, s limitem pojistného plnění pro jednu pojistnou událost nejméně ve výši 3 000 000 Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti po celou dobu plnění této smlouvy a nejméně 5 let po jeho ukončení a na výzvu příkazce bezodkladně předložit doklad o jeho platnosti a úhradě pojistného.

- Příkazce je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce příkazníka za příkazcem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za příkazníkem. Pohledávky příkazce a příkazníka započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

X.

##### Důvěrnost

- Tato smlouva a veškeré informace a dokumenty s ní související a z ní vyplývající mají důvěrný charakter a jsou považovány za důvěrné („důvěrné informace“). Strany se zavazují, že nepoužijí ani nezpřístupní žádné osobě důvěrné informace, kterými disponují a vynaloží veškeré úsilí, aby zabránily použití, zpřístupnění či využití důvěrných informací třetími osobami.

- Porušením této smlouvy není případ, kdy jsou určité důvěrné informace:

- všeobecně známy veřejnosti, ovšem nikoliv z důvodu porušení této smlouvy;

- využity za účelem vyhodnocení rizik plynoucích z koupě Podílu;

- v nezbytném rozsahu zpřístupněny při plnění závazků z této smlouvy třetím osobám (zejména ve vztahu k orgánům veřejné správy za účelem vydání a nabytí příslušných rozhodnutí a stanovisek);

- v nezbytném rozsahu zpřístupněny členu orgánu či zaměstnanci Strany, který z povahy své funkce musí důvěrné informace mít;

- sděleny propojeným osobám, auditorům nebo poradcům Stran, avšak za podmínky zachování důvěrnosti i ze strany těchto osob;

- využity či zpřístupněny třetí osobě s předchozím písemným souhlasem druhé Strany.

- Porušením této smlouvy není rovněž případ, kdy je tato smlouva zpřístupněna v důsledku plnění zákonné povinnosti, ve vztahu ke které neplatí ochrana důvěrnosti informací.

- Důvěrné informace lze využít v rámci sporů mezi Stranami v příslušných soudních řízeních. Dále se připouští použití důvěrných informací v obraně proti nepravdivým nebo zkresleným tvrzením druhé Strany nebo třetích osob.

XI.

##### Doručování, kontaktní údaje

- Každá zpráva, oznámení, žádost či jiné sdělení podle této smlouvy musí být učiněno písemně, musí být podepsáno smluvní stranou, která sdělení činí a musí být doručeno příslušné smluvní straně na adresu uvedenou v odst. níže osobně (včetně použití kurýrních služeb) nebo doporučeným psaním s dodejkou. Současně je smluvní strana, která sdělení zasílá, povinna ji poslat prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu příslušné smluvní strany uvedenou v článku, aniž by se tím zpráva považovala za doručenou.

- Doručovací adresy pro příkazce a příkazníka jsou následující:

  - Příkazce:

Název: Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,

Osoba pověřená jednat v záležitostech souvisejících s touto smlouvou:

Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou, xxx

  - Příkazník:

Název: ARCHMA s.r.o., Ing. arch. Miloslav Marek, se sídlem Bechlín 48, 411 86 Bechlín

Osoba pověřená jednat v záležitostech souvisejících s touto smlouvou:

Ing. arch. Miloslav Marek, xxx

- Smluvní strany se zavazují neprodleně si písemně sdělit změny jakýchkoliv doručovacích údajů uvedených v tomto článku smlouvy. Oznámení změny doručovacích údajů způsobem podle odst. 1 nezakládá povinnost Stran uzavřít dodatek k této smlouvě.

XII.

##### Osobní údaje

- Smluvní strany berou na vědomí, že pokud dojde v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy k předání/poskytnutí osobních údajů druhé smluvní straně, jsou smluvní strany povinny: a) zajistit povinnost mlčenlivosti osob oprávněných k nakládání s poskytnutými osobními údaji; b) zajistit bezpečnost poskytnutých osobních údajů; c) nakládat s poskytnutými osobními údaji pouze za účelem a po dobu nezbytnou k plnění předmětu této smlouvy, a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že osobní údaje předané/poskytnuté v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dále neposkytnou třetím stranám dle čl. 4 odst. 10 GDPR, ledaže by se jednalo o žádost oprávněného subjektu.

- Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud dojde v souvislosti s plněním předmětu smlouvy k předání/poskytnutí osobních údajů druhé smluvní straně, je každá ze smluvních stran v pozici příjemce dle čl. 4 odst. 9 GDPR.

XIII.

##### Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající nebo s ní související (ať jde o vztahy smluvní nebo mimosmluvní) se řídí českým právem, zejména OZ. Veškeré případné spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s ní budou předloženy věcně a místně příslušnému soudu České republiky.

- Příkazník je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Příkazník je dále srozuměn s tím, že příkazce je současně povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí příkazce.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží příkazce a 1 příkazník.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany se dohodly, že smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy, zašle Příkazce. Příkazce po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto Příkazníkovi.

- Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

- Smluvní strany vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, s jejím zněním souhlasí a neuzavírají ji v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V __________ dne __________			V __________ dne __________

příkazce					příkazník

_________________________	                         	_________________________

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Ing. arch. Miloslav Marek
starosta města Mělník 				jednatel ARCHMA s.r.o.