DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (dále jen „Smlouva“)                                                            PEO a výsadba zeleně v k.ú. Plumlov, Soběsuky u Plumlova a Krumsín

č. 739-2025-521203 ze dne 08.10.2025

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov

Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov

Pobočka Prostějov

Adresa:	Aloise Krále 4, 7960 1 Prostějov

Tel.:	+420 606 683 401

E-mail:	prostejov.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Sídlo: 							Průmyslová 1414

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený:                                             		Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

Tel.:							xxxxx

E-mail:		xxxxx

ID DS:							cd4rhxq

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx

Tel.:							xxxxx

E-mail:							xxxxx

Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:						27-3948420257/0100

IČO:							26230470

DIČ:							CZ26230470 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘedmět DODATKU

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala 
v průběhu provádění stavebních prací. Změna spočívá ve snížení celkové ceny za provedení díla.

Hodnota méněprací činí 169 657,47 Kč bez DPH, což představuje 2,91 % původní hodnoty závazku.

Dodatkem č. 2 dochází ke snížení ceny díla o 169 657,47 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr).

SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že navržené změny (méněpráce) jsou přípustné a neohrozí bezpečnost, ani provozuschopnost díla. Změny byly vyvolány skutečnou potřebou na stavbě a chybným výkazem výměr. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. Provedení změn je odsouhlaseno AD a TDS. Hodnoty položek méněprací odpovídají hodnotám v původní SoD.

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:

SO 07– Polní cesta C114

V průběhu provádění stavebního objektu byly zjištěny drobné rozdíly v morfologii podloží mezi předpokladem uvedeným v projektové dokumentaci a skutečností v terénu, což ve svém důsledku vedlo ke snížení objemu násypů podkladních vrstev (pol. 16, 17).

Na základě výsledků laboratorních rozborů následně deklarovaných v TPP - návrh úpravy zemin bylo upřesněno množství vápenného pojiva pro zajištění požadovaných hodnot únosnosti pláně, které se vypočítává za použití hodnoty objemové hmotnosti zhutněné zeminy, kdy v rozpočtu PD bylo uvažováno s hodnotou 1 800 kg/m3, přičemž laboratoří zjištěná skutečná hodnota činí 1 650 kg/m3. (pol. 48).

SO 08– Polní cesta C115

V průběhu provádění stavebního objektu byly zjištěny drobné rozdíly v morfologii podloží mezi předpokladem uvedeným v projektové dokumentaci a skutečností v terénu, což ve svém důsledku vedlo ke snížení objemu zemních prací i násypů podkladních vrstev (pol. 22, 28, 29, 30, 36).

Na základě výsledků laboratorních rozborů následně deklarovaných v TPP - návrh úpravy zemin bylo upřesněno množství vápenného pojiva pro zajištění požadovaných hodnot únosnosti pláně, které se vypočítává za použití hodnoty objemové hmotnosti zhutněné zeminy, kdy v rozpočtu PD bylo uvažováno s hodnotou 1 800 kg/m3, přičemž laboratoří zjištěná skutečná hodnota činí 1 650 kg/m3. (pol. 63).

Příčinou vzniku méněprací, souvisejících s trubním propustkem P15, byl chybný výkaz výměr 
v rozpočtu vůči skutečné dispoziční situaci na stavbě (pol. 75, 76).

CENA DÍLA

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. III. odst. 4 Smlouvy, takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 5 661 172,53 Kč

Zhotovitel bude fakturovat objednateli DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění.

Rozpis celkové ceny za jednotlivá k.ú.

|  | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| k.ú. Plumlov | 470 990,28 Kč |
| k.ú. Soběsuky u Plumlova | 5 021 692,76 Kč |
| k.ú. Krumsín | 168 489,49 Kč |
| Celková cena za provedení díla | 5 661 172,53 Kč |

## Soupis méněprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

V Olomouci dne 25.06.2206	                 V Bystřici nad Pernštejnem 25.06.2206

...................................................	...................................................

Objednatel	Zhotovitel

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Radek Pospíšil

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj		       jednatel SPH stavby s.r.o.