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SMLOUVA O DÍLO Č. 260850
uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
Objednatel:
Národní muzeum
Sídlo:	Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1
IČ:	00023272
DIČ:	CZ00023272
Jehož jménem jedná: Ing. Rudolf Pohl, provozní náměstek	
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
E-mail/telefon: XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

a

Zhotovitel:
Marko Plus s.r.o.
Sídlo:	Maroldova 1429/11, 140 00 Praha 4
Zastoupený:	Zdeňkem Hálkem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
E-mail/telefon:	XXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	25060708
DIČ:	CZ25060708
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Měst. soudu v Praze, vložka C 46239

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O DÍLO
I.
Předmět smlouvy a díla
1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Výměna střešního pláště, střecha 6.patro a střecha HB NM“ za podmínek dále sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
3. Předmět plnění díla je vymezen:
a)	ve specifikaci VZ objednatele v rámci výzvy k předložení cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna střešního pláště, střecha 6.patro a střecha HB NM“
b)	v nabídce zhotovitele ze dne 22.4.2026, která tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Předmětem díla je kompletní dodávka díla, tzn. pokládka nové střešní krytiny z PVC vč. nutné demontáže stávající krytiny, v místě plnění uvedeném v čl. II. této smlouvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě. Součástí předmětu smlouvy je doprava a instalace díla.
5. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.
6. Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:
a)	poskytnutí záruk dle čl. V. této smlouvy
b)	odvoz, využití a odstranění odpadů vzniklých v rámci provádění díla, v souladu s příslušnými právními předpisy,
7. Náklady na veškeré práce a dodávky uvedené v čl. I. jsou obsaženy v ceně specifikované v čl. III. této smlouvy.

II.
Doba a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31.12.2026.
2. Předání a převzetí staveniště proběhne dle dohody s objednatelem.
3. Objednatel je oprávněn na základě dohody se zhotovitelem:
a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné, a to z důvodu provozních potřeb ze strany objednatele, anebo neočekávaných situací při realizaci díla. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době plnění, nikoliv v době dřívější,
b) dočasně pozastavit provádění díla z výše uvedených důvodů. V případě nutnosti pozastavení prací z důvodu provozních potřeb ze strany objednatele anebo neočekávaných situací při realizaci díla, bude o pozastavení prací sepsán zápis potvrzený objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle prvního odstavce článku II. této smlouvy.
4.	Místem plnění díla je objekt: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 52/1, Praha 1.

III.
Cena díla a platební podmínky
1. Cena díla je stanovena ve výši 554.517,20 Kč (slovy: Pět set padesát čtyři tisíc pět set sedmnáct korun českých) bez DPH. Výše DPH bude připočteno dle zákona v době ukončení realizace. Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky „Výměna střešního pláště, střecha 6.patro a střecha HB NM“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 22.4.2026.
2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2) občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 
3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy nebo jeho doplnění, budou včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Ocenění přípočtových a odpočtových položek bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. 
4. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 3 této smlouvy bude cena díla snížena způsobem dle ustanovení § 2614 občanského zákoníku.
5. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury, a to za podmínek dále stanovených touto smlouvou. 
6. Podkladem pro vystavení faktury jsou protokol o předání a převzetí díla v místě plnění stvrzené smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí kompletního předmětu díla objednatelem (po splnění smluvního závazku), přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladech o předání a převzetí díla.
7. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě částky k úhradě bez DPH, uvedeného DPH, částky k úhradě s DPH a lhůty splatnosti, která činí 14 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje dle § 435 občanského zákoníku a protokol o předání a převzetí díla. 
V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ji ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.
8. Faktura bude zaslána na adresu: 
9. Platba bude provedena výhradně v Kč. Úhrada ceny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Poskytovatele. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele.
10. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

IV.
Splnění závazku
Přechod nebezpečí škody a přechod vlastnictví
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn a potvrzením (podepsáním) protokolu o předání a převzetí díla smluvními stranami.
2. Zhotovitel je povinen nejméně 2 kalendářní den před dokončením díla v místě plnění vyzvat objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.
3. Při předání a převzetí díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání protokolu o předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel při předání a převzetí díla předá objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné převzetí a užívání dokončeného díla, tj. doklady dle čl. VII. odst. 10. písm. b), a to 2x v listinné podobě.
5. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu tedy nese zhotovitel, a to až do doby řádného dokončení díla a jeho předání objednateli.
6. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku.

V.
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost
1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
4. Záruční doba činí 120 měsíců, ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech vad a nedodělků). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
5. Vady zjištěné po předání a převzetí i vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 
Objednatel má vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:
a)  v případě, že lze vadu odstranit formou oprav, právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 10pracovních dní od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 48 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede do 6 pracovních dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.ve lhůtě stanovené písemnou dohodou smluvních stran,
b)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti smluvní strany dohodnou,
c)  v případě nesplnění čl. V. odst. 5, písm. a), ze strany zhotovitele, má objednatel právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit náklady vzniklé při odstranění vady po předložení vyúčtování objednatelem,
d)  právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto znemožňují,
e)  právo na odstoupení od smlouvy.
6. Uplatněním práv dle odst.5. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.


VI.
Porušení smluvních povinnost
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
	
	a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané 
doby plnění díla smluvní pokutu  ve výši 0,2 %z celkové ceny díla včetně DPH,
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby odstranění každé vady nebo výhrady (vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla nebo Zápisu provedeném dle čl. IV. odst. 3. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč,
c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení lhůty dle čl. V. odst. 5., písm. a) této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to až do dne odstranění vady nebo jiného vypořádání.
d) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení v zákonné výši do jejího zaplacení.


2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště v místě plnění díla dle čl. II. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
2. Provozní, sanitární a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s požadavky objednatele s respektováním zadávacích podmínek předaných objednatelem. Náklady na zřízení, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Zhotovitel je povinen na staveništi zajistit ve dnech, kdy se na díle pracuje, denní přítomnost osoby odpovědné za provádění prací. Osoba vykonávající tuto funkci bude uvedena v protokolu o předání a převzetí staveniště. V případě změny této osoby je zhotovitel povinen před touto změnou písemně (e-mailem kontaktní osobě objednatele) oznámit tuto změnu objednateli. Změna údaje o této osobě nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotoviteli je zakázáno jakékoliv působení mimo vyčleněné staveniště.
6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do druhého dne ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele.
7. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště (pokud nebude staveniště vyklizeno v čase předání a převzetí díla, kdy je zápis o vyklizení staveniště proveden v protokolu o předání a převzetí díla).
8. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů vzniklých v rámci provádění díla a nepotřebný materiál. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo materiál nutný pro realizaci díla nebyl umísťován mimo staveniště.
9. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
10. Kontroly a zkoušky:	
a)	Objednatel nebo objednatelem pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat) dílo či jeho část kdykoli v průběhu provádění, aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
b)	Zhotovitel je povinen předložit, předat objednateli veškeré doklady k dílu, zejména: atesty, certifikáty, prohlášení o shodě materiálu použitého při realizaci díla, doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák.č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k provedenému dílu. Tyto budou předány zhotovitelem objednateli při předání díla (dle čl. IV. smlouvy).
11. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.
12. Zhotovitel při realizaci díla svou činností v žádném případě nezasáhne na sousední pozemky, které jsou ve vlastnictví dalších účastníků.
13. Zhotovitel se zavazuje prováděnými pracemi neomezovat provoz objednatele v místě plnění (objednatelem budou v rámci realizace uplatňovány podmínky pro postupné provádění prací), dílo bude realizováno za plného provozu objednatele. Do objektu objednatele v místě plnění bude zhotoviteli umožněn vstup pro případ provedení prací vždy po předchozím projednání s objednatelem.

VIII.
Pojištění zhotovitele a díla
1.	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 5 mil. Kč. Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele předložení dokladů o pojištění a zhotovitel je povinen tyto objednateli bez zbytečného odkladu předložit.
2.	Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

IX.
Závěrečná ustanovení
1.	Zhotovitel výslovně prohlašuje:
a. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, 
b. že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách.
2.	Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
3.	Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
4.	Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zhotovitel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku i u svých poddodavatelů.
5.	Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a platným právním řádem ČR.
6.	Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
7.	Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy. 
9.	Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
10.	Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.


V Praze dne _______________				V Praze dne _______________



_________________________				_________________________
Ing. Rudolf Pohl						Zdeněk Hálek
provozní náměstek						jednatel společnosti


Cenová nabídka na akci Výměna střešního pláště, střecha 6. patro a střecha H NBNM

Střecha 6. patro, 263 m2	m.j.	výměra	j.c.	c.c.

Demontáž krytiny	m2	263	90	23670,0
Demontáž lišt	mb	80	60	4800,0
Demontáž hromosvodu	mb	130 	75	9750,0
Geotextilie 300g/m2	m2	263	65	17095,0
Nová lišta	mb	80	420	33600,0
Nová krytina PVC tl. 1,8 mm	m2	263	800	210400,0
Oprava vpusti vč. Dodávky ochr. Košů	ks	2	3000	6000,0
Kontrola a oprava CU lemování (spoje, 
kotvení, praskliny)	kpl	1	15000	15000,0
nový hromosvod	mb	130 	560	72800,0
revize hromosvodu	ks	1	6000	6000,0
ochrana odhalených částí střechy	kpl	1	6500	6500,0

celkem střecha 6. patro, 263 m2 bez DPH				405615,0

střecha H NBNM, 50 m2

demontáž krytiny	m2	50	90	4500,0
demontáž lišt	mb	40	60	2400,0
geotextilie 300g/m2	m2	50	65	3250,0
nová lišta	mb	40	420	16800,0
nová krytina PVC tl. 1,8 mm	m2	50	800	40000,0
kontrola a oprava CU lemování (spoje,
kotvení, praskliny)	kpl	1	5000	5000,0
ochrana odhalených částí střechy	kpl	1	2000	2000,0

celke střecha H NBNM, 50 m2 bez DPH				73950,0

rekapitulace

střecha 6. patro, 263 m2				405615,0
střecha H NBNM, 50 m2				73950,0
ekologická likvidace demontovaného 
materiálu	kpt	1	20000	20000,0
manipulace s materiálem 	%	0,06	499565	39956,2
doprava	%	0,03	499565	14987,0

celkem cena díla bez DPH				554517,2
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