### Smlouva o dílo

„Revitalizace prostor pro katedru KKS_UK 121/123a, 123, 125/123b, 126, 127, Univerzitní 22, Plzeň“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Tato smlouva je uzavřena na základě přímého zadání, tj. postupem mimo zadávací řízení ve smyslu výjimky dle

§ 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015

Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: 4-2026

##### Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513

jednající:	Ing. Martina Větrovská, kvestorka

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	BH Plzeň s.r.o. zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C25228 vedenou u krajského soudu v Plzni

sídlo:	Božická 1536/4, Plzeň 32300

zastoupený:	xxxx

IČO:	29107431	DIČ:	CZ29107431

datová schránka: 2baurst

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“) (dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

##### Předmět a účel smlouvy

  - Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „Revitalizace prostor pro katedru KKS_UK 121/123a, 123, 125/123b, 126, 127, Univerzitní 22, Plzeň“ (dále jen „Stavba“), resp. zajištění provedení stavební prací a všech souvisejících činností specifikovaných v této smlouvě (dále jen „dílo“).

  - Místo provádění Stavby: vnitřní prostory objektu Univerzitní 22, Plzeň (blíže viz příloha č. 2).

##### Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Stavbu ve výše uvedeném objektu v rozsahu specifikovaném Technickým popisem požadovaných úprav, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy   a položkovým rozpočtem Stavby (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále obě přílohy jen jako „Zadání“). Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, demontáže a dodávky potřebné pro provedení rekonstrukce dotčených místností, provedení souvisejících rozvodů elektro a zajištění a předání všech potřebných revizí.

  - Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní

instalací k odsouhlasení objednatelem.

  - Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele

Stránka 1 z 7	ver 260424

veškeré podklady nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  - Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:

    - touto smlouvou;

    - Zadáním;

    - právními předpisy a ČSN a ČSN EN;

    - ověřenou technickou praxí.

  - Nedílnou součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy je:

    - zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;

    - vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla;

    - dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;

    - dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu díla-technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to  v českém jazyce, ve třech (3) listinných vyhotoveních a 1x digitálně (*.pdf) vše na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB flashdisk), a to vše v místě provádění díla,

    - dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek

a revizí;

    - ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.12 této smlouvy);

  - Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

##### Způsob provádění díla

  - Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo  mohl  předvídat přesto, že nebyly v  době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

  - Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.

  - Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je

povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.

  - Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité

materiály a povrchové úpravy.

  - Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele při předání staveniště.

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP

apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.

  - Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:

    - zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

    - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;

    - provedení veškerých odpovídajících úkonů k  ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně  a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

  - Zhotovitel  až  do  konečného  předání  staveniště  po  ukončení  prací  odpovídá  za  bezpečné  zajištění i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám. Objednatel upozorňuje, že práce budou prováděny za provozu objektu dotčeného prováděním Stavby.

  - Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

  - Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.

  - Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

  - Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.

  - Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:

    - prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;

    - předávací protokol díla;

    - stavební deník (originál nebo kopie obsahu el. deníku na elektronickém nosiči - např. CD/DVD, USB

flashdisk, pokud byl veden elektronicky);

    - kopie dokladů o likvidaci a třídění odpadu;

    - případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby

Objednatele (návody, revize apod.);

  - Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož  i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.

  - Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

  - Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce pouze v pracovní dny a v době 8:00 až 20:00, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Provádění stavebních prací, které by významným způsobem omezily či zastavily obvyklý provoz objektu Univerzitní 22, Plzeň (tj. zejm. práce, které by vedly k odstávce tepla, vody či elektrické energie) musí Zhotovitel oznámit Objednateli min. pět (5) pracovních předem, a to včetně předpokládané doby omezení provozu objektu (Zhotovitel je povinen provádět stavební práce tak, aby doba i rozsah omezení provozu projektu byly minimální možné, resp. adekvátní ve vztahu k rozsahu a složitosti prací). Poruší-li Zhotovitel tuto povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

  - Není-li v této smlouvě  stanoveno  jinak,  platí  že  Zhotovitel  je  povinen  zajistit,  aby  se  se  stavebním a demoličním odpadem nakládalo v souladu s platnými právními předpisy upravující způsob nakládání    s odpady.

  - K výzvě Objednatele učiněné kdykoli v době provádění díla je Zhotovitel povinen doložit Objednateli, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů doklady (zejm. kopie smluv s provozovateli zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, potvrzení vydané provozovatelem zařízení pro nakládání s odpady nebo obchodníkem s odpady, výjimečně čestné prohlášení Zhotovitele, pokud z povahy věci odpovídající doklad vydaný příslušnou osobou neexistuje)  osvědčující způsob nakládání se stavebními  a demoličními odpady. V případě neplnění povinnosti dle věty první tohoto odstavce Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

##### Termín a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do 8 týdnů od předání staveniště.

  - Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do čtrnácti (14) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Rozsah

staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.

  - Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.

  - Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán  zástupci  obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést  v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.

  - Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.14 této smlouvy.

##### Cena díla - platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy celkovou smluvní cenu stanovenou dle přílohy č. 1, tj celkem: 904 921,71 Kč bez DPH.

  - DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o  kterých Zhotovitel  při stanovení  smluvní ceny  vzhledem ke  svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.

  - Financování v průběhu provádění díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Objednatel

uhradí faktury do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále jen „zádržné“), kterou Objednatel uvolní Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, bude zaplaceno zádržné Objednatelem do 30 dnů od vystavení faktury Zhotovitele na doplatek sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení zádržného) bude kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatelem. Platby budou výhradně v CZK a převodem na bankovní účet.

  - Faktury budou mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.

  - Každá vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.

  - Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně  zveřejněna způsobem  umožňujícím dálkový přístup (§ 98  písm. d) zákona   č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

  - Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:

    - číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby,

    - číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák.

č. 340/2015 Sb.),

    - označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných

osob" (dle § 96 ZDPH),

    - IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

    - identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.

  - Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 10 tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.

  - Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 10 tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění.

##### Odpovědnost za vady

  - Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

  - Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do deseti (10) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.

  - Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu:  xxxx

  - Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit výchozími pokyny a podklady Objednatele a případnými podmínkami dotčených orgánů.

##### Záruka za kvalitu díla

  - Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.

  - Záruka za Dílo činí pět (5) let. Na dodané, samostatné věci, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli sjednává záruka v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

  - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně 750 000 Kč (slovy: sedm set padesát tisíc korun českých) a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění díla až do okamžiku skončení záruky za dílo. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

##### Smluvní pokuty

  - V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.

  - V případě neplnění povinností dle čl. 2.3 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli

zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.

  - Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč.

  - Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

  - Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.

  - Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

##### Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

  - Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.

  - Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

##### Odstoupení od smlouvy

  - Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

  - Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně

i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

    - zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);

    - zhotovitel provádí dílo  neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla nebo v rozporu    s pokyny Objednatele;

    - zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

    - příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

    - je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

##### Spolupůsobení Zhotovitele

  - Zhotovitel dále bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady vztahující se k předmětu plnění poskytnutému Objednateli na základě této smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Zhotovitel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

  - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně účetních dokladů minimálně deset (10) let od úplného splnění této smlouvy, pokud není právním předpisem stanovena lhůta delší.

  - Zhotovitel je minimálně po dobu, po níž je povinen archivovat dokumentaci podle této smlouvy, povinen poskytovat součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dále je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění dle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

##### Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

  - Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.

  - Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění

v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí Objednatel.

  - Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran,  nebo  v listinné  podobě  (ve  dvou  vyhotoveních,  po  jednom  pro  každou  smluvní  stranu)         s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

##### Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací a dodávek – nabídkový rozpočet Příloha č. 2 – Technický popis požadovaných úprav

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis).	Dne	(případně viz el. podpis).

Digitálně

Digitálně podepsal

Ing. Martina Ing. Martina

# xxxx

podepsal xxxxř

#### Větrovská

Větrovská

Datum: 2026.06.26

Datum: 2026.06.24

…………………1…1:44:11 +02'00'

………………20…:06:…22 +…02…'00'..

##### Západočeská univerzita v Plzni	BH Plzeň s.r.o.

Ing. Martina Větrovská	xxxx

kvestorka	xxxx

| REKAPITULACE STAVBY |  |
| --- | --- |
| Kód: | 01 |
| Stavba: | ZČU v Plzni - Revitalizace prostor pro katedru KKS_UK 121/123a, 123, 125/123b, 126,127 |

Místo:	p.č. 8424/24, 8424/20	Datum:	05.06.2026

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni

Zhotovitel:

BH Plzeň s.r.o.

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

49777513

CZ49777513

29107431

CZ29107431

H základní

snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

904 921,71

Výše daně

190 033,56

Cena bez DPH	904 921,71

DP

Cena s DPH	v	CZK	1 094 955,27

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

p.č. 8424/24, 8424/20

Západočeská univerzita v Plzni

BH Plzeň s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

01

ZČU v Plzni - Revitalizace prostor pro katedru KKS_UK 121/123a, 123, 125/123b, 126,127

Kód

05.06.2026

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- |

Náklady stavby celkem

a UK

b Silnoprou

c Slaboprou

d VRN

| 904 921,71 | 1 094 955,27 |  |
| --- | --- | --- |
| 597 237,76 | 722 657,69 | STA |
| 234 983,95 | 284 330,58 | STA |
| 41 200,00 | 49 852,00 | STA |
| 31 500,00 | 38 115,00 | STA |

d d

xxxx

Digitálně podepsal xxxx Datum: 2026.06.24

20:07:08 +02'00'

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Cena bez DPH

DPH

Sazba daně

21,00%

15,00%

597 237,76

Výše daně

123 364,03

1 468,50

Cena s DPH

722 070,29

Stavba:

ZČU v Plzni - Revitalizace prostor pro katedru KKS_UK 121/123a, 123, 125/123b, 126,127

Objekt:

a - UK

| Mís | p.č. 8424/24, 8424/20 |
| --- | --- |

| Datum: | 05.06.2026 |
| --- | --- |

| Zadavatel: | IČ: | 49777513 |
| --- | --- | --- |
| Západočeská univerzita v Plzni | DIČ: | CZ49777513 |

Základ daně

587 447,76

9 790,00

| v | CZK |
| --- | --- |

| SOUPIS PRACÍ Objekt: a - UK |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 597 237,76 |
|  | D | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 96 276,05 |
|  | D | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 64 623,80 |
| 1 | K | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 32,980 | 365,00 | 12 037,70 |
|  | VV | 23,98 |  | 23,980 |  |  |
|  | VV | 9 |  | 9,000 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 32,980 |  |  |
| 2 | K | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 74,790 | 350,00 | 26 176,50 |
|  | VV | 74,79 |  | 74,790 |  |  |
| 3 | K | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 71,280 | 320,00 | 22 809,60 |
|  | VV | 54 |  | 54,000 |  |  |
|  | VV | 17,28 |  | 17,280 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 71,280 |  |  |
| 4 | K | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 8,000 | 450,00 | 3 600,00 |
|  | VV | 8 |  | 8,000 |  |  |
|  | D | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 15 525,00 |
| 5 | K | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 135,000 | 55,00 | 7 425,00 |
| 6 | K | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 180,000 | 45,00 | 8 100,00 |
|  | D | Přesun sutě |  |  |  | 4 446,00 |
| 7 | K | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 1,200 | 950,00 | 1 140,00 |
| 8 | K | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 6,000 | 95,00 | 570,00 |
|  | VV | 1,2*5 |  | 6,000 |  |  |
| 9 | K | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1,200 | 550,00 | 660,00 |
| 10 | K | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 16,800 | 20,00 | 336,00 |
|  | VV | 1,2*14 |  | 16,800 |  |  |
| 11 | K | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 1,200 | 1 450,00 | 1 740,00 |
|  | D | Přesun hmot |  |  |  | 11 681,25 |

| PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 9,345 | 1 250,00 | 11 681,25 |
|  | D | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 411 261,71 |
|  | D | Izolace tepelné |  |  |  | 2 615,85 |
| 13 | K | Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů ploch tvarových jednovrstvá | m2 | 3,200 | 195,00 | 624,00 |
|  | VV | 3,2 |  | 3,200 |  |  |
| 14 | M | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25- 40kg/m3 tl 100mm | m2 | 3,360 | 580,00 | 1 948,80 |
|  | VV | 1,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3,360 |  |  |
| 15 | K | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,021 | 1 050,00 | 22,05 |
| 16 | K | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,021 | 550,00 | 11,55 |
| 17 | K | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,021 | 450,00 | 9,45 |
|  | D | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 73 114,25 |
| 18 | K | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm | m2 | 37,450 | 1 250,00 | 46 812,50 |
|  | VV | Kastlík pro zakrytí rozvodů pod stropem |  |  |  |  |
|  | VV | 17,25*(0,8+0,6) |  | 24,150 |  |  |
|  | VV | Kastlík pro zakrytí rozvodů topení |  |  |  |  |
|  | VV | 4,5 |  | 4,500 |  |  |
|  |  | SDK zákryt dveří UK 121/123a + 125/123b |  |  |  |  |
|  |  | 2*2*1 |  | 4,000 |  |  |
|  |  | SDK předstěna UK 123 |  |  |  |  |
|  |  | 3,12 *1,54 |  | 4,800 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 37,450 |  |  |
| 19 | K | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních dvouplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 400 x 400 mm | kus | 15,000 | 300,00 | 4 500,00 |
|  | VV | 15 |  | 15,000 |  |  |
| 20 | M | dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 400x400mm | kus | 15,000 | 1 300,00 | 19 500,00 |
| 21 | K | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,837 | 1 100,00 | 920,70 |
| 22 | K | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,837 | 550,00 | 460,35 |
| 23 | K | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,837 | 1 100,00 | 920,70 |
|  | D | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 38 615,10 |
| 24 | K | Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 | m2 | 10,200 | 175,00 | 1 785,00 |

| PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | 17*0,6 |  | 10,200 |  |  |
| 25 | K | Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2 | m2 | 25,500 | 200,00 | 5 100,00 |
|  | VV | 17*1,5 |  | 25,500 |  |  |
| 26 | K | D+M příprava JIS | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 27 | K | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm | m | 17,000 | 450,00 | 7 650,00 |
|  | VV | 17 |  | 17,000 |  |  |
| 28 | M | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm | m | 17,000 | 600,00 | 10 200,00 |
| 29 | M | koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm | kus | 10,000 | 65,00 | 650,00 |
| 30 | K | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,163 | 950,00 | 154,85 |
| 31 | K | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,163 | 650,00 | 105,95 |
| 32 | K | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,163 | 1 100,00 | 179,30 |
| 33 | K | Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2 | kus | 11,000 | 290,00 | 3 190,00 |
|  | VV | KN04 |  |  |  |  |
| 34 | M | větrací mřížka 500x100 | kus | 11,000 | 600,00 | 6 600,00 |
|  | D | Podlahy povlakové |  |  |  | 198 321,65 |
| 35 | K | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 87,910 | 150,00 | 13 186,50 |
|  | VV | 87,91 |  | 87,910 |  |  |
| 36 | K | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 87,910 | 40,00 | 3 516,40 |
| 37 | K | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah | m2 | 87,910 | 40,00 | 3 516,40 |
| 38 | K | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 5 mm | m2 | 87,910 | 545,00 | 47 910,95 |
| 39 | K | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 87,910 | 195,00 | 17 142,45 |
|  | VV | 87,91 |  | 87,910 |  |  |
| 40 | K | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 87,910 | 220,00 | 19 340,20 |
| 41 | M | PVC vinyl heterogenní akustická tl 3,90mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 19dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R10 | m2 | 94,590 | 700,00 | 66 213,00 |
|  | VV | 94,59 |  | 94,590 |  |  |
| 42 | K | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm | m | 123,070 | 125,00 | 15 383,75 |
|  | VV | 87,91*1,4 |  | 123,070 |  |  |
| 43 | M | lišta soklová PVC 18x80mm | m | 125,540 | 90,00 | 11 298,60 |
|  | VV | 123,07*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 125,540 |  |  |
| 44 | K | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,581 | 450,00 | 261,45 |
| 45 | K | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,581 | 450,00 | 261,45 |
| 46 | K | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,581 | 500,00 | 290,50 |
|  | D | Vytápění |  |  |  | 7 195,00 |

| PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | K | Demontáž stávajícíh otopných těles, včetně odpojení a vypuštění | ks | 5,000 | 649,00 | 3 245,00 |
| 48 | K | Zpětná montáž stávajích otopných těles, opětovné napojení a odvzdušnění systému | ks | 5,000 | 790,00 | 3 950,00 |
|  | D | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 13 559,00 |
| 48 | K | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 46,520 | 75,00 | 3 489,00 |
|  | VV | Kovové kce po demontáži zákrytů |  |  |  |  |
|  | VV | 2,27+5+9,75 |  | 17,020 |  |  |
|  | VV | Otopná tělesa |  |  |  |  |
|  | VV | 8+5+5,5*3 |  | 29,500 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 46,520 |  |  |
| 49 | K | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 46,520 | 125,00 | 5 815,00 |
| 50 | K | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 34,040 | 125,00 | 4 255,00 |
|  | VV | 17,02*2 |  | 34,040 |  |  |
|  | D | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 77 840,86 |
| 51 | K | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 444,170 | 8,00 | 3 553,36 |
|  | VV | 444,17 |  | 444,170 |  |  |
| 52 | K | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | 180,000 | 25,00 | 4 500,00 |
| 53 | M | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 189,000 | 8,00 | 1 512,00 |
|  | VV | 180*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 189,000 |  |  |
| 54 | K | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 50,000 | 25,00 | 1 250,00 |
| 55 | M | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 50,000 | 8,00 | 400,00 |
|  | VV | 50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 52,500 |  |  |
| 56 | K | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 444,170 | 40,00 | 17 766,80 |
| 57 | K | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 444,170 | 110,00 | 48 858,70 |
|  | D | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 89 700,00 |
| 58 | K | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | hod | 130,000 | 690,00 | 89 700,00 |
|  | Onlin | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1292 |  |  |  |  |
|  | VV | demontáž nábytkových sestav |  |  |  |  |
|  | VV | 70*0,5 |  | 35,000 |  |  |
|  | VV | demontáž stropních zákrytů |  |  |  |  |
|  | VV | 50*0,5 |  | 25,000 |  |  |
|  | VV | nezměřitelné práce |  |  |  |  |
|  | VV | 70 |  | 70,000 |  |  |
|  | VV | Součet |  | 130,000 |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU v Plzni - Revitalizace prostor pro katedru KKS_UK 121/123a, 123, 125/123b, 126,127

Objekt:

b - Silnoproud

| Mís | p.č. 8424/24, 8424/20 |
| --- | --- |

| Datum: | 05.06.2026 |
| --- | --- |

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni

| IČ: | 49777513 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ49777513 |

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	234 983,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH 223 407,95 21,00% 46 915,67

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 281 899,62

## SOUPIS PRACÍ

Objekt:

### b - Silnoproud

| PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 234 983,95 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 24 972,00 |  |  |  |
| D Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 24 972,00 |  |  |  |
| 1 | K | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 136,000 |  | 65,00 | 8 840,00 |

D	Přesun sutě	8 066,00

| 2 | K | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 0,109 | 2 000,00 | 218,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 5,450 | 800,00 | 4 360,00 |

VV	0,109*50	5,450

| 4 | K | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1,526 | 2 000,00 | 3 052,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	0,109*14	1,526

| 5 | K | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,109 | 2 000,00 | 218,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,109 | 2 000,00 | 218,00 |

|  |  | D |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  | 164 961,95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D |  | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |  |  |  | 164 961,95 |  |
| 7 |  | K |  | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm |  | m |  | 114,000 |  | 200,00 |  | 22 800,00 |  |
|  |  | VV |  | 24+45+45 |  |  |  | 260,000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | M |  | lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm |  | m |  | 25,200 |  | 139,00 |  | 3 502,80 |  |
|  |  | VV |  | 24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 63,000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | M |  | lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm |  | m |  | 47,250 |  | 105,00 |  | 4 961,25 |  |
|  |  | VV |  | 45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 47,250 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | M |  | lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm |  | m |  | 47,250 |  | 80,00 |  | 3 780,00 |  |
|  |  | VV |  | 45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 47,250 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | K |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 |  | m |  | 850,000 |  | 38,00 |  | 32 300,00 |  |
|  |  | VV |  | 600+250 |  |  |  | 850,000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | M |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 |  | m |  | 361,000 |  | 18,50 |  | 6 678,50 |  |
|  |  | VV |  | 314*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 361,000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | M |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 |  | m |  | 131,000 |  | 30,00 |  | 3 930,00 |  |
|  |  | VV |  | 114*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 131,000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | K |  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových |  | kus |  | 5,000 |  | 130,00 |  | 650,00 |  |
| 15 |  | M |  | spínač nástěnný dvojitý jednopólový, řazení 1, šroubové svorky |  | kus |  | 5,000 |  | 219,00 |  | 1 095,00 |  |

| PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | Montáž zásuvek dvojitých | kus | 10,000 | 130,00 | 1 300,00 |
| 17 | M | zásuvka dvojitá včetně instalační krabice | kus | 10,000 | 221,00 | 2 210,00 |
| 18 | K | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm | kus | 31,000 | 200,00 | 6 200,00 |
| 19 | K | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových | kus | 31,000 | 420,00 | 13 020,00 |
| 20 | M | svítidlo přisazené LED, 23W/2570lm, CRI 80, tř.izolace II, přisazené | kus | 31,000 | 1 840,00 | 57 040,00 |
| 21 | K | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 22 | K | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,206 | 800,00 | 164,80 |
| 23 | K | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,206 | 800,00 | 164,80 |
| 24 | K | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,206 | 800,00 | 164,80 |
|  | D | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 40 050,00 |
| 25 | K | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | hod | 45,000 | 650,00 | 29 250,00 |
|  | P | Poznámka k položce: součinnost elektro při stavebních demontážích vč.likvidace nefunkční elektroinstalace, náklady na detekci rozvodů v místech zásahů do konstrukcí, v místech kde se budou provádět stavební úpravy zajistit odpojení stávající el.energie - ochrana proti zásahu el. proudem |  |  |  |  |
|  | VV | 100 |  | 100,000 |  |  |
| 26 | K | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 18,000 | 600,00 | 10 800,00 |
|  | D | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 5 000,00 |
|  | D | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 5 000,00 |
| 27 | K | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU v Plzni - Revitalizace prostor pro katedru KKS_UK 121/123a, 123, 125/123b, 126,127

Objekt:

c - Slaboproud

| Mís | p.č. 8424/24, 8424/20 |
| --- | --- |

| Datum: | 05.06.2026 |
| --- | --- |

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni

| IČ: | 49777513 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ49777513 |

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	41 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH 41 200,00 21,00% 8 652,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 49 852,00

## SOUPIS PRACÍ

Objekt:

### c - Slaboproud

| PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	41 200,00

#### D	Elektrická požární signalizace - MONTÁŽ	32 700,00

| 1 | K | demontáž vyčičtění aut hlásiče včetně patice a opětovná montáž na žlab nebo vedle žlabu | ks | 5,000 | 1 800,00 | 9 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | demontáž, posunutí a opětovná montáíž tlačítkového hlásiče | ks | 2,000 | 2 100,00 | 4 200,00 |
| 3 | K | drobné montážní práce | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4 | K | měření po úsecích | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5 | K | oživení - komplexní vyzkoušení | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6 | K | výchozí revize | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 7 | K | dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |

D	Ostatní přípomoce při stavebních úpravách místností UK, UL - MONTÁŽ	8 500,00

| 8 | K | demontáž stávajících slaboproudých rozvodů (nefunkční telef. vedení, místní rozhlas, odpojení ovládání klimatizací) | kpl | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU v Plzni - Revitalizace prostor pro katedru KKS_UK 121/123a, 123, 125/123b, 126,127

Objekt:

d - Vedlejší rozpočtové náklady

Mís p.č. 8424/24, 8424/20	Datum:	05.06.2026

Zadavatel: IČ: 49777513

Západočeská univerzita v Plzni DIČ: CZ49777513

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	31 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH 31 500,00 21,00% 6 615,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 38 115,00

## SOUPIS PRACÍ

Objekt:

### d - Vedlejší rozpočtové náklady

| PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 500,00 |  |
| D Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 500,00 |  |
| 1 |  | K |  | Průzkumné práce |  | kpl |  | 1,000 |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  |
| 2 |  | K |  | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | kpl |  | 1,000 |  | 9 500,00 |  | 9 500,00 |  |
| D Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  |
| 3 |  | K |  | Zařízení staveniště |  | kpl |  | 1,000 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  |
| D Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |
| 4 |  | K |  | Kompletační a koordinační činnost |  | kpl |  | 1,000 |  | 8 000,00 |  | 8 000,00 |  |
| D Územní vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 500,00 |  |
| 5 |  | K |  | Mimostaveništní doprava materiálů |  | kpl |  | 1,000 |  | 6 500,00 |  | 6 500,00 |  |
| D Provozní vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |
| 6 |  | K |  | Provoz investora, třetích osob |  | kpl |  | 1,000 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |