SMLOUVA O DÍLO

WISPI : 2017/110/S

I.

Smluvní strany

1. **Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm**

Sídlo: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

Oprávněná osoba: [Ing. Bc. Jindřich](http://www.dsporuba.com/index.php/cs/vedeni-organizace/23-kontakty-pro-cesky-jazyk/26-nekategorizovane-kontakty/16-baran-radek-ing) Ondruš, ředitel

Kontaktní osoba: Ing. Milan Gesierich

IČO / DIČ: 000 98 604 / CZ 000 98 604

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

*dále jen „objednatel“*

**2.** **VAE THERM, spol. s r.o.**

Sídlo: Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Statutární zástupce: Ing. Josef Bukovjan, jednatel

IČO/DIČ: 619 73 815 / CZ 619 73 815

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

zapsán v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7308

*dále jen „zhotovitel“*

**II.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem veřejné zakázky je provedení **rekonstrukce kotelny v objektu Maměnka, Pustevny** dle zpracované projektové dokumentace a výkazu výměr.

2. Technické požadavky na konečnou podobu díla: zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré organizační, technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

**III.**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na své náklady a nebezpečí, řádně je ukončit a předat objednateli bez vad.

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit zhotovením díla nebo jeho částí jinou osobu, v takovém případě má odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, nese nebezpečí ztráty, poškození na prováděném díle až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.

3. Zhotoviteli se zavazuje informovat objednatele v průběhu realizačních prací, a to minimálně dvakrát měsíčně o tom, jakým způsobem probíhá průběh prací, v případě neznámých skutečností, které vyplynou v průběhu provádění díla z procesu realizace, poskytne objednatel zhotoviteli konzultace, u kterých si vyjasní smluvní strany další postup realizace.

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli řádnou součinnost tak, aby bylo dílo realizováno řádně a včas.

5. Objednatel se rovněž zavazuje poskytnout zhotoviteli řádnou součinnost při předání a převzetí celého díla.

6. Objednatel převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

**IV.**

**Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne 4. 10. 2017 a dílo řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do 30. 11. 2017.
2. Místem plnění je objekt "Maměnka" na pozemku parc. č. st.446, v katastrálním území Prostřední Bečva.

**V.**

**Cena a její splatnost**

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

2. Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za dílo ve výši

Celková cena celkem bez DPH 1 239 658,00 Kč

DPH 260 328,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 1 499 986,00 Kč

(slovy: jedenmiliončtyřistadevadesátdevěttisícdevětsetosmdesátšestkorunčeských)

3. Cena je pevná po celou dobu provádění díla a obsahuje veškeré dodávky a práce včetně vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením díla (např. náklady spojené s  přípravou a plněním díla, odvody, energie, nákup zařízení, cestovné, dopravné apod.). Položkový rozpočet tvoří přílohu této smlouvy o dílo.

4. Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Cena za Dílo je splatná po předání a převzetí celého díla na základě fakturace a řádném předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

6. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména:

1. označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ;
2. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
3. číslo faktury;
4. datum vystavení faktury;
5. datum uskutečnění zdanitelného plnění;
6. den splatnosti;
7. fakturovanou částku;
8. účel platby - rozpis provedených prací;
9. razítko a podpis oprávněné osoby;
10. objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy.

7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **30 dnů** po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.

8. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.

9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.

**VI.**

**Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury dle čl. V. je oprávněn zhotovitel účtovat úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě nedodržení termínu dokončení díla zhotovitelem zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

**VII.**

**Odpovědnost za předmět díla, vady díla**

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

2. Případné vady díla nebo jeho jednotlivých jeho částí budou objednavatelem uplatněny u zhotovitele formou písemné reklamace. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uplatněnou reklamaci na své náklady vyřítit, odstranit vytýkané vady.

3. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na prováděné práce od protokolárního předání díla bez vad a nedodělků.

**VIII.**

**Další smluvní ujednání**

1. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje nedokončení díla zhotovitelem s řádným ukončením a předáním díla bez vad objednateli nebo prodlení objednatele s placením odměny zhotoviteli.

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají díla a jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla.

3. Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám rozsahu díla o práce, které při uzavírání smlouvy nebyly známé a jejichž provedení je nezbytně nutné k řádnému ukončení díla, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti neprodleně informovat objednatele s tím, že s přihlédnutím k nezbytně nutným činnostem a účelně vynakládaným nákladům spojeným se změněným prováděním díla dojde k redukci zadání nebo ke zvýšení ceny za dílo. Stejně tak při omezení původního rozsahu díla se cena za dílo přiměřeně sníží.

4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že doklady související se zhotovováním díla, úhradou a vyúčtováním finančních prostředků je povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od uzavření této smlouvy a je povinen poskytnout součinnost při výkonu této kontroly.

5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením zákona o registru smluv § 5 odst. 2, provede uveřejnění v registru smluv objednatel, přičemž bude uveřejněna pouze smlouva bez příloh. Zhotovitel tímto dává svůj souhlas objednateli se zveřejněním  jeho osobních údajů obsažených v této smlouvě do  registru smluv a nevyžaduje jejich anonymizaci.

6. Tato smlouva, musí být uveřejněna v registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění (§ 6 a § 9 ZRS) v registru smluv

IX.

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

2. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 os. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

3. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

4. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

5. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno oboustranně potvrzená vyhotovení.

V Rožnově pod Radhoštěm dne: V Rožnově pod Radhoštěm dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Ing. Bc.](http://www.dsporuba.com/index.php/cs/vedeni-organizace/23-kontakty-pro-cesky-jazyk/26-nekategorizovane-kontakty/16-baran-radek-ing) Jindřich Ondruš Josef Bukovjan

ředitel jednatel

|  |
| --- |
| Doložka zhotovitele:  Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění  Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich  Dne : ………..2017  Předklá Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová  Dne : ……...2017  Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o.  Dne : 11. 9. 2017 |