Ev. číslo objednatele: D 0034/17                                                                                 Ev. číslo zhotovitele:

Dodatek č. 1

smlouvy na realizaci akce „VD Sl.Harta – oprava domku správců“ (č. st. 3465) uzavřené dne 30.6.2017 mezi stranami:

Objednatel:

Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:				             Varenská 3101/ 49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:

Fyzická osoba:				Ing. Vít Lesák

Sídlo :					Hořicova 838/29,  747 05  Opava 5 - Kateřinky

IČO/DIČ:				12696838  /  CZ5410071667

ŽL – č.j. 96/0/393/TrSt, Ev.č. 380600-47193/00, Okresní úřad Opava .

V souladu s ujednáním čl. 9. bod 2. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 2.  Způsob a lhůty plnění předmětu smlouvy – bod 1. nově zní:

1.	Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

- Zahájení stavebního díla:    07/2017

- Ukončení stavebního díla a předání objednateli:   31.10.2017.

Zdůvodnění: zdržení prací z důvodu na straně objednatele.

čl. 9.   Závěrečná ustanovení – se rozšiřuje o nový bod tohoto znění:

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

za objednatele:							za zhotovitele:

v  Ostravě dne 27.9.2017					v Opavě dne 27.9.2017

Ing. Jiří Pagáč	Ing. Vít Lesák

generální ředitel