| Číslo smlouvy objednatele: VZ 3/2025 | Číslo smlouvy zhotovitele: 2025/25 |
| --- | --- |

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.2

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace:	Domov důchodců Horní Planá

sídlo:	Komenského 6, 382 26 Horní Planá

IČO:	00665746

DIČ:	--

číslo účtu:	170156286/0300

datová schránka:	7x3khw5

jednající prostřednictvím:	Ing. Bc. Renata Březinová, ředitelka

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	DAVIVE TZB servis, s.r.o.

sídlo:	Pražská tř. 2156/186, 370 10 České Budějovice

IČO:	06843255

DIČ:	CZ06843255

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) 27273

číslo účtu:	496728002/5500

bankovní spojení:	Raiffeisenbank

datová schránka:	t6b2wj8

jednající prostřednictvím: 	Ing. Pavel Chrást, jednatel společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Smlouva uzavřená dne 18.9.2025 mezi výše uvedenými stranami, ve znění Dodatku č. 1, se na základě vzájemné dohody mění v části IV. Cena díla. V souladu s ustanoveními bodů 1 až 9 části IV. Cena díla se mění bod 2 takto:

| Cena bez DPH – část a) vzduchotechnika kuchyně – budova A: | 2 094 834,26 Kč |
| --- | --- |
| Cena bez DPH – část b) vzduchotechnika pokojů – budova C: | 3 507 049,43 Kč |
| Celková cena bez DPH za obě výše uvedené části: | 5 601 883,69 Kč |
| DPH (12 %) z celkové ceny: | 672 226,04 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 6 274 109,73 Kč |

Celková cena díla se zvýšila o 199 998,69 Kč bez DPH, tedy o 223 998,73 Kč včetně DPH.

Podkladem této změny jsou přílohy Dodatku č. 2 – změnové listy.

Důvodem změny zasmluvněné ceny jsou zjištěné skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat (bod 6 písm. c) článku IV. Předmětné smlouvy).

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy včetně ostatních ustanovení článku IV. Zůstávají nezměněny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

| Objednatel: | Zhotovitel: |
| --- | --- |
| ……………………………………………………… | …………………………………………………………………. |

Ing. Bc. Renata Březinová, ředitelka			Ing. Pavel Chrást, jednatel společnosti