Název akce: Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. 1693 - oprava zázemí

Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2026-51

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2026-51

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí Odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Milanem Ujcem - vedoucím odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP, tel.: 466 859 132, 736 519 080, e-mail: milan.ujec@mmp.cz

IČO:00274046	DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	ELITSTAV s.r.o.

Se sídlem:	S. K. Neumanna 102

530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Jenó Ruszin

Zastoupený ve věcech technických: Jenó Ruszin

tel.:

IČO: 06552226	DIČ: CZ06552226

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40453

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla
I. Předmět smlouvy

- Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo též „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla (dále jen „DÍLO“):

Název akce: Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. 1693 - oprava zázemí

Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2026-51

Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. 1693 - oprava zázemí

Jedná se o opravu soc. zařízení pro muže a ženy ve 2. NP, opravy šatny a úklidové komory, oprava kuchyňky, výměna vstupních dveří ve 2.NP objektu Seniorcentra, na adrese Pospíšilova 1693, 530 03 Pardubice včetně souvisejících prací.

Specifikace prací:

Předmětem díla je oprava soc. zařízení, šatny, úklidové komory, dveří včetně všech souvisejících prací.

Technické požadavky a podmínky jsou podrobně popsány v Rozpisu prací (dále též také jako „RP“).

Součástí DÍLA je také dodržení podmínek zadání, doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; provedení komplexního vyzkoušení zařízení a předložení výsledků nezbytných zkoušek; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu; záručních listů; částečná revize elektro s kladným výsledkem; pořízení dokumentace skutečného provedení DÍLA ve třech výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci, zaměření.

Rozsah prací:

Předmět plnění této veřejné zakázky je podrobně vymezen zadáním RP.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem, platné ke dni podpisu této Smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

- DÍLO bude provedeno dle zadávací dokumentace veřejné zakázky:

- RP;

- zadávacích podmínek veřejné zakázky;

- dle nabídky zhotovitele podané dne 8. 6. 2026

- DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a dalších souvisejících předpisů a norem.

- Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě a ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedeným RP. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli cenu DÍLA ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této Smlouvě.

- Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, ekologická likvidace odpadu apod.).

- Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této Smlouvy, jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením

- 2 -

Název akce: Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. 1693 - oprava zázemí

Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2026-51

předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby apod.

- Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku k této Smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

- Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě, opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň takového písemného dodatku k této Smlouvě, bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.

- Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy.

- Termín a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy a předání staveniště dle oddílu II., čl. I. této Smlouvy

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy: do 8 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště.

- Místo plnění předmětu této Smlouvy: Objekt Seniorcentra, ul. Pospíšilovo nám. 1963, 530 03 Pardubice.

- Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této Smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do 3 pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.

- Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

- 3 -

Název akce: Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. 1693 - oprava zázemí

Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2026-51

- Cena za DÍLO

- Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH	679.000,00,- Kč

DPH 21 %                                                                                                         142.590,00,- Kč

Celková cena za DÍLO včetně DPH	821.590,00,- Kč

(slovy: osmsetdvacetjednatisícpětsetdevadesát korun českých, včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný rozpočet prací) je uveden v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást. Změna výše ceny DÍLA je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, v souladu s touto Smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:

- víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný rozpočet prací, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této Smlouvě;

- skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“).

- Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této Smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 8., 9. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této Smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

- Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek, potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

- Placení DÍLA a fakturace

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

- 4 -

Názevakce: Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. 1693 - oprava zázemí

Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2026-51

- Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení ceny DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení DÍLA, tj. dokončením kompletního DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem, vč. vyklizení staveniště, dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy.

- Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA delším než 15 kalendářních dnů, je

objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů - faktur, pozastavit.

- Faktura bude v souladu s touto Smlouvou zhotovitelem vystavena na základě soupisu

skutečně provedených prací, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu skutečně provedených prací, je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

- Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací, bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této Smlouvě.

- Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

- označení faktury a číslo,

- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,

- předmět plnění a den splnění,

- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,

- označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,

- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona o DPH, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,

- jako přílohu soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,

- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.

- V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této Smlouvy, bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 6 tohoto čl. této Smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

- Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona o DPH.

- Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: posta@mmp.cz.

- Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele.

- Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu objednatele.

- 5 -

Název akce: Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. 1693 - oprava zázemí

Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2026-51

- Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude objednatel zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

- Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

- Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že bankovní účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

- Odevzdání a převzetí staveniště

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele, převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění DÍLA v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti, vznikly.

- O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

- Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA, a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

- Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně

- 6 -

Názevakce: Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. 1693 - oprava zázemí

Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2026-51

kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

- Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA, vznikly.

- Kvalifikační podmínky

- Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

- Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností, vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k předmětu této Smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv, vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy.

- Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

- DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace DÍLA.

- Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto Smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření předmětu této Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.

- Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů, nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

- Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen po uzavření této Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu, stanoveném v oddílu I., čl. II. této Smlouvy.

- Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou,

- 7 -

Názevakce: Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. 1693 - oprava zázemí

Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2026-51

s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u příslušného úřadu v Pardubicích.

- Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA, příslušnými správními orgány.

- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů či povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem, vznikly.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle RP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb, nutných k provedení DÍLA, včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem příslušných energií.

- Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního zabezpečení a před zahájením realizace DÍLA projednat postup prací s objednatelem.

- Zhotovitel je povinen respektovat specifika provozu objektu.

- DÍLO bude realizováno za provozu, zhotovitel je povinen přizpůsobit svoji činnost a nebránit tomuto provozu. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé objektu, nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem apod. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

- Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s objednatelem a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

- Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností, třetí osobě.

- Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu proti povětrnostním vlivům.

- V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA, do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě

- 8 -

Název akce: Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. 1693 - oprava zázemí

Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2026-51

porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště, o pracích, které provádí, stavební deník, v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této Smlouvy. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení stavebního deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem tohoto zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel RP, autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel RP, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí dílčí části DÍLA, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí DÍLA alespoň 3 pracovní dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

- Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru zpracovatele RP.

- Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele, při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.

- Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.

- 9 -

Název akce: Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. 1693 - oprava zázemí

Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2026-51

- Změny RP jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran, po projednání se zpracovatelem RP. Zhotovitel provedl kontrolu RP a prohlašuje, že RP je úplný a dostatečný pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě tohoto RP DÍLO realizovat, dle podmínek této SOD.

- K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům, je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

- Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy objednatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

- Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této Smlouvy, o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

- Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě, v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti ve výši 1.000.000,- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po

- 10 -

Název akce: Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. 1693 - oprava zázemí

Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2026-51

celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této Smlouvy. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA, zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA, dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, zprávu o provedené revizi el. (s kladným výsledkem) apod.). Dále zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení díla ve 2 tištěných výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.

- Součinnost objednatele

- Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.

- V rámci prvního předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá RP v 1 tištěném paré.

- Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předaného RP.

- Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele je oprávněn uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek, spojených s realizací DÍLA.

- Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

- Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

- Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně zpracovatele RP, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto Smlouvou, podle dosavadních pokynů objednatele.

- Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu s touto Smlouvou, podle schváleného RP, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na

- 11 -

Název akce: Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. 1693 - oprava zázemí

Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2026-51

nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

- Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

- Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.

- Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním DÍLA a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení této Smlouvy, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru zpracovatele RP.

- Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku se vylučuje.

- Předání a převzetí DÍLA

- DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal.

V případě, že má DÍLO nedodělky, drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v protokole o předání a převzetí DÍLA dle odst. 4. tohoto čl. této Smlouvy, budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

- K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele: Milan Ujec - technik odd. investic a techn. správy Odboru majetku a investic MmP

za zhotovitele: Jeno Ruszin

- Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):

- dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby, se zakreslením všech provedených úprav a změn, ve 2 výtiscích (ve formátu .pdf),

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,

- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,

- originál stavebního deníku,

- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.

- 12 -

Názevakce: Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. 1693 - oprava zázemí

Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2026-51

- O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA.
Protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a
bude zejména obsahovat:

popis stavu DÍLA v okamžiku předání DÍLA,

soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s případnou
dohodou o lhůtě k jejich odstranění.

- Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a
zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům
protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a
převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje
zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo
nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

- V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 4 tohoto článku této
Smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o
jejich odstranění vyhotoven protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních
stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum
zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

- Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky
I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

- Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel, až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i v těch jeho částech, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele.

- Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro realizaci prací, proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

- Záruční lhůty

- Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas zhotoviteli oznámil.

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.

- Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen

- 13 -

Názevakce: Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. 1693 - oprava zázemí

Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2026-51

zhotovitel odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

- Vady DÍLA

- Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu běhu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.

- Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.

- Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

- Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

- V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem, uznává.

- Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, a to na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

- O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

- Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.), potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA převzít a zhotovitel je tak v prodlení s odstraněním vady DÍLA.

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této Smlouvě.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

- 14 -

Názevakce: Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. 1693 - oprava zázemí

Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2026-51

Oddíl IV.

- Sankce

- Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.

- Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., článku II., odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.

- Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

- Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v termínech dle oddílu III., čl. II., odst. 5 a oddílu III., čl. III., odst. 5 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech, stanovených touto Smlouvou.

- Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této Smlouvy, nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

- Odstoupení od smlouvy

- Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.

- Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

- Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy, se v případě ukončení platnosti této Smlouvy, některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

- Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

- Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem, a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.

- 15 -

Názevakce: Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. 1693 - oprava zázemí

Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2026-51

- Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této Smlouvy, vznikly.

- Ustanovení závěrečná

- Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.

- Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

- Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.

- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.

- Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

- Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této Smlouvy převezme.

- Tato Smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

- Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

- Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá tato Smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do 3 měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 občanského zákoníku).

Přílohy:

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný rozpočet prací)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubic dne 17.6.2026, č. usnesení R/8071/2026

- 16 -

Název akce: Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. 1693 - oprava zázemí

Smlouva o dílo č.OMI-VZMR-2026-51

V Pardubicích dne

za obiednatele

Ing. Kateřina Skladanová
vedoucí Odboru majetku a investic MmP

-17-

V Pardubicích dne

za zhotovitele

Jenó Ruszin
jednatel

ELITSTAV srn

Stavební společnost

Stavba:	Stavební opravy - Seniorcentrum - Pospíšilovo náměstí 1693, Pardubice

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	8/6/2026

| KSO: Místo: Pardubice | CC-CZ: Datum: | 8. 6. 2026 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Město Pardubice | DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: | 06552226 |
| Mgr.Moldavchuk V. - ELITSTAV s.r.o. | DIČ: | CZ06552226 |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  | 679 000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 12,00% | Základ daně 679 000,00 0,00 | Výše daně 142 590,00 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | 821 590,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 19

ELITSTAV s.r.o.

Stavební společnost

REKAPITULACE OBJEKTŮ	STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	8/6/2026

Stavba:	Stavební opravy - Seniorcentrum - Pospíšilovo náměstí 1693, Pardubice

Místo:	Pardubice	Datum:

Zadavatel:	Město Pardubice	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

8. 6. 2026

Mgr.Moldavchuk V. - ELITSTAV s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

679 000,00	821 590,00

| 01 | Opravy WC muži a ženy ve 2.NP | 250 000,00 | 302 500,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | Rozšíření šatny a úklidová komora | 160 000,00 | 193 600,00 |
| 03 | Oprava kuchyňky | 190 000,00 | 229 900,00 |
| 04 | Výměna vstupních dveří do 2.NP z pavlače | 79 000,00 | 95 590,00 |

Strana 2 z 19

ELITSTAV sro

Stavební společnost

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy - Seniorcentrum - Pospíšilovo náměstí 1693, Pardubice

Objekt:

01 - Opravy WC muži a ženy ve 2.NP

KSO:

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Město Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

8. 6. 2026

| Cena bez DPH |  |  |  | 250 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 250 000,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 52 500,00 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 302 500,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 3 z 19

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  | ELITSTAV s.r.o. Stavební společnost |
| --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |
| Stavební opravy - Seniorcentrum - Pospíšilovo náměstí 1693, Pardubice |  |  |
| Objekt: 01 - Opravy WC muži a ženy ve 2.NP |  |  |
| Místo: Pardubice | Datum: | 8. 6. 2026 |
| Zadavatel: Město Pardubice Zhotovitel: | Projektant: Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 250 000,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 51 177,08 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 19 930,20 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 9 671,52 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot |  | 15 270,32 |
| 998 - Přesun hmot |  | 6 305,04 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 191 540,97 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  | 14 117,86 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  | 6 917,85 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  | 27 234,03 |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury |  | 1 969,50 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa |  | 11 651,12 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud |  | 28 818,75 |
| 751 - Vzduchotechnika |  | 1 024,54 |
| 766 - Konstrukce truhlářské |  | 14 646,92 |
| 771 - Podlahy z dlaždic |  | 21 487,94 |
| 775 - Podlahy skládané |  | 461,06 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady |  | 56 046,91 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  | 1 806,88 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  | 5 357,61 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | 7 281,95 |
| VRN3 - Zařízení staveniště |  | 7 281,95 |

Strana 4 z 19

ELITSTAV sro

Stavební společnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy - Seniorcentrum - Pospíšilovo náměstí 1693, Pardubice

Objekt:

01 - Opravy WC muži a ženy ve 2.NP

Místo:	Pardubice

Zadavatel:	Město Pardubice

Zhotovitel:

Datum:	8. 6. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ Kód Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem d HSV Práce a dodávky HSV D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 250 000,00 51 177,08 19 930,20 |  |

| 2 | K | 612325403 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % | m2 | 42,465 | 261,04 | 11 085,06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | VV | "Oprava omítky pod obklady stěn" ((2,95+1,62)*3+2,2*2+1,7*6)*1,5 |  | 42,465 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 612325453 | Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm tloušťky v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 42,465 | 68,00 | 2 887,62 |  |
| 75 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 28,310 | 188,29 | 5 330,49 |  |
|  | VV |  | (2,95+1,62)*3+2,2*2+1,7*6 |  | 28,310 |  |  |  |
| 5 | K | 631312131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 0,138 | 4 543,72 | 627,03 |  |
|  | VV |  | ""rýhy pro ZTI a ÚT" 4,6*2*0,15*0,10 |  | 0,138 |  |  |  |

| d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 671,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 10,054 | 116,93 | 1 175,61 |  |
| 76 | K | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 10,054 | 102,34 | 1 028,93 |  |
| VV "Vybourání podlah z dlaždic" (2,95+1,62)*2,2 10,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | K | 966086321 | Vybourání podkladních kvádříků betonových pod WC | kus | 3,000 | 346,58 | 1 039,74 |  |
| 9 | K | 974042533 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 100 mm | m | 3,000 | 213,36 | 640,08 |  |
| 11 | K | 977332111 | Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm | m | 20,000 | 59,41 | 1 188,20 |  |
| 77 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 42,465 | 108,30 | 4 598,96 |  |
| "Odsekání keramických obkladů" VV ((2,95+1,62)*3+2,2*2+1,7*6)*1,5 42,465 d 997 Doprava suti a vybouraných hmot 15 270,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 4,382 | 1 371,15 | 6 008,38 |  |
| 13 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4,119 | 229,45 | 945,10 |  |
| 14 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 123,570 | 10,02 | 1 238,17 |  |
| VV 4,119*30 "Přepočtené koeficientem množství 123,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 4,119 | 1 718,54 | 7 078,67 |  |

d 998	Přesun hmot	6 305,04

| 16 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m | t | 4,119 | 1 530,72 | 6 305,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

d PSV	Práce a dodávky PSV

191 540,97

d 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

14 117,86

| 79 | K | 721173600-R | Rozvody kanalizace - výměna části ležeté kanalizace a napojení WC a umyvadel na stávající vnitřní kanalizaci | kpl | 1,000 | 13 107,51 | 13 107,51 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | K | 721910912 | Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200 | kus | 1,000 | 390,55 | 390,55 |  |
| 87 | K | 721910922 | Pročištění svodů ležatých DN do 300 | m | 3,000 | 206,60 | 619,80 |  |

d 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 917,85

| 80 | K | 722173114-R | Potrubí vodovodní plastové včetně armatur - výměna rozvodů voy k WC a umyvadlům včetně uzavíracích armatur | kpl | 1,000 | 6 917,85 | 6 917,85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

d 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

27 234,03

| 21 | K | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 3,000 | 809,21 | 2 427,63 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | M | LFN.H82638400 02413 | KLOZ KOMB STOJ LYRA PLUS BÍLÁ | kus | 3,000 | 3 647,37 | 10 942,11 |  |
| 23 | M | 55167394 | sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální | kus | 3,000 | 442,74 | 1 328,22 |  |
| 24 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 2,000 | 1 280,28 | 2 560,56 |  |
| 25 | M | 64211045 | umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm | kus | 2,000 | 924,81 | 1 849,62 |  |
| 82 | K | 725531101 | Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW s umyvadlovou baterií | soubor | 2,000 | 2 578,25 | 5 156,50 |  |

Strana 5 z 19

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou | soubor | 5,000 | 178,78 | 893,90 |  |
|  | VV |  | "WC" 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | "umyvadlo" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |

| 29 | M | NVS.CF300315 | rohový ventil | kus | 5,000 | 233,02 | 1 165,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | 725861102.HLE | Zápachová uzávěrka HL132/40 pro umyvadla DN 40 | kus | 2,000 | 344,14 | 688,28 |  |
| 83 | K | 998725122 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,135 | 1 645,24 | 222,11 |  |

d 734	Ústřední vytápění - armatury	1 969,50

| 37 | K | 734221132 | Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 10 do 120°C Q 10-150 l/h s automatickým omezením průtoku bez hlavice ovládání | kus | 2,000 | 634,97 | 1 269,94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | K | 734221682 | Termostatická hlavice otopných těles VK | kus | 2,000 | 349,78 | 699,56 |  |

d 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	11 651,12

| 84 | K | 735111800-R | Demontáž a zpětná montáž litinového otopného tělesa článkového včetně dřevěného obložení, vypuštění a napuštění a odvzdušnění otopného systému | kpl | 2,000 | 5 825,56 | 11 651,12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| d 741 Elektroinstalace - silnoproud 28 818,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | K | 741120000-R | Montáž rozvodů elektroinstlace včetně doplnění jistících prvků v rozvaděči, výměna zásuvek a vypínačů | kpl | 1,000 | 16 748,48 | 16 748,48 |  |
| 85 | K | 741371841 | Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti | kus | 6,000 | 48,76 | 292,56 |  |
| 42 | K | 741372061 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů | kus | 6,000 | 293,70 | 1 762,20 |  |
| 43 | M | DAM.02781 | Plafoniera LEON LED 16W 1504lm 4000KIP44 160° bílá | kus | 6,000 | 675,16 | 4 050,96 |  |
| 44 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,000 | 5 964,55 | 5 964,55 |  |
| D 751 Vzduchotechnika 1 024,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 88 | K | 751111011 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm | kus | 1,000 | 165,27 | 165,27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | M | 42914110 | ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 17W D 100mm | kus | 1,000 | 859,27 | 859,27 |  |

| d 766 Konstrukce truhlářské 14 646,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 5,000 | 747,34 | 3 736,70 |  |
| 95 | M | 61161000 | dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm | kus | 3,000 | 1 609,31 | 4 827,93 |  |
| 99 | M | 61161002 | dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm | kus | 2,000 | 1 318,03 | 2 636,06 |  |
| 98 | K | 766660730 | Montáž dveřního interiérového kování | kus | 5,000 | 182,33 | 911,65 |  |
| 100 | M | 54914128 | dveřní kování interiérové pro WC | kus | 3,000 | 352,45 | 1 057,35 |  |
| 101 | M | 54914140 | dveřní kování štítové klika/klika lakovaný nerez | kus | 2,000 | 664,84 | 1 329,68 |  |
| 93 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 5,000 | 29,51 | 147,55 |  |
| d 771 Podlahy z dlaždic 21 487,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 |  |  |  |  | 10,054 | 13,30 133,72 |  |  |
| VV (2,95+1,62)*2,2 10,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 10,054 | 49,30 | 495,66 |  |
| 90 | K | 771121036 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby stupních broušením | m2 | 10,054 | 97,12 | 976,44 |  |
| 50 | K | 771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 10,054 | 334,76 | 3 365,68 |  |
| 53 | K | 771574416 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 10,054 | 570,02 | 5 730,98 |  |
| 54 | M | LSS.TAA3V076 | Dlažba keramická (např. Granit 298x298x10 mm) | m2 | 11,562 | 592,63 | 6 851,99 |  |
| VV 10,054*1,15 11,562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | K | 771591207 | Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 10,054 | 149,32 | 1 501,26 |  |
| 56 | M | 24551040 | stěrka hydroizolační dvousložková cemento- polymerová pod dlažbu | kg | 15,835 | 93,94 | 1 487,54 |  |
| VV 10,054*1,575 "Přepočtené koeficientem množství 15,835 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 10,054 | 22,73 | 228,53 |  |
| 91 | K | 998771122 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,537 | 1 333,59 | 716,14 |  |

|  | D | 775 | Podlahy skládané | 461,06 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | K | 775412313 | Montáž podlahové lišty přechodové nebo náběhové vrtané | m | 0,800 | 76,94 | 61,55 |  |
| 109 | M | 15431002 | lišta přechodová nerezová vrtaná | m | 0,864 | 462,40 | 399,51 |  |
|  | VV |  | 0,8*1,08 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0,864 |  |  |  |
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 56 046,91 |  |
| 59 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 42,465 | 49,30 | 2 093,52 |  |

Strana 6 z 19

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | K | 781472216 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 42,465 | 634,50 | 26 944,04 |  |
| 64 | M | 59761160 | obklad keramický hladký přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 46,712 | 463,86 | 21 667,83 |  |
|  | VV |  | 42,465*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 46,712 |  |  |  |
| 65 | K | 781492311 | Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem | m | 6,000 | 152,38 | 914,28 |  |
| 66 | M | 28342001 | lišta rohová z PVC 8mm | m | 6,000 | 22,79 | 136,74 |  |
| 67 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 28,310 | 46,05 | 1 303,68 |  |
|  | VV |  | (2,95+1,62)*3+2,2*2+1,7*6 |  | 28,310 |  |  |  |
| 68 | K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 | kus | 5,000 | 59,02 | 295,10 |  |
|  | VV VV VV |  | "umyvadla" 2 "WC" 3 Součet |  | 2,000 3,000 5,000 |  |  |  |
| 69 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 42,465 | 22,73 | 965,23 |  |
| 92 | K | 998781122 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1,303 | 1 325,01 | 1 726,49 |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 1 806,88 |  |

| 106 | K | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 5,820 | 84,97 | 494,53 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | K | 783314203 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí (nátěr zárubní dveří) | m2 | 5,820 | 114,83 | 668,31 |  |
| 104 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 5,820 | 110,66 | 644,04 |  |

| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 5 357,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 711K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 45,442 | 32,92 | 1 495,95 |
| VV VV |  | "Oprava výmalby stropu" (2,95+1,62)*2,2 "Oprava výmalby nad obklady stěn" ((2,95+1,62)*3+2,2*2+1,7*6)*1,25 |  | 10,054 35,388 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 45,442 |  |  |

| 72 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 45,442 | 17,53 | 796,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | K | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 45,442 | 67,45 | 3 065,06 |  |

d VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

7 281,95

D VRN3	Zařízení staveniště

I 74 | K 1030001000	[Zařízení staveniště

7 281,95

1,0001	7 281,951	7 281,95

Strana 7 z 19

ELITSTAV sro

Stavební společnost

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy - Seniorcentrum - Pospíšilovo náměstí 1693, Pardubice

Objekt:

02 - Rozšíření šatny a úklidová komora

KSO:

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Město Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

8. 6. 2026

| Cena bez DPH |  |  | 160 000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 160 000,00 0,00 | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 33 600,00 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 193 600,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 8 z 19

ELITSTAV sro

Stavební společnost

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy - Seniorcentrum - Pospíšilovo náměstí 1693, Pardubice

Objekt:

02 - Rozšíření šatny a úklidová komora

Místo:	Pardubice

Zadavatel:	Město Pardubice

Zhotovitel:

Datum:	8. 6. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací HSV - Práce a dodávky HSV | 160 000,00 27 583,20 |
| --- | --- |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 10 555,21 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 6 187,98 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 7 475,27 |
| 998 - Přesun hmot | 3 364,74 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 124 642,76 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 15 071,94 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 9 328,85 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 10 202,56 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 27 815,98 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 5 515,60 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 24 009,72 |
| 776 - Podlahy povlakové | 325,13 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 28 494,21 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 536,92 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 3 341,85 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 7 774,04 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 7 774,04 |

Strana 9 z 19

ELITSTAV sro

Stavební společnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy - Seniorcentrum - Pospíšilovo náměstí 1693, Pardubice

Objekt:

02 - Rozšíření šatny a úklidová komora

Místo:	Pardubice

Zadavatel:	Město Pardubice

Zhotovitel:

Datum:	8. 6. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem 160 000,00 d HSV Práce a dodávky HSV 27 583,20 d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 555,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 612325403 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % | m2 | 18,900 | 278,68 | 5 267,05 |  |
| VV "po odsekání obkladů" (3,6+1+4+4)*1,5 18,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 612325453 | Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm tloušťky v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 18,900 | 72,59 | 1 371,95 |  |
| 3 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 19,000 | 201,01 | 3 819,19 |  |
| VV 10,6+2,7+2,7+3 19,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 631312131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 0,020 | 4 850,77 | 97,02 |  |
| d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 187,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 10,800 | 124,83 | 1 348,16 |  |
| VV 3,6*3 10,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 5,400 | 109,26 | 590,00 |  |
| VV 3,6*1,5 5,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 966086321 | Vybourání podkladních kvádříků betonových pod WC | kus | 1,000 | 370,00 | 370,00 |  |
| 80 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 - rozšíření čekárny | m2 | 2,000 | 361,91 | 723,82 |  |
| 8 | K | 974042533 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 100 mm | m | 3,000 | 227,78 | 683,34 |  |
| 9 | K | 977332111 | Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm | m | 10,000 | 63,43 | 634,30 |  |
| 10 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 15,900 | 115,62 | 1 838,36 |  |

VV	(3,6+3+3+1)*1,5	15,900

D 997	Doprava suti a vybouraných hmot					7 475,27

| 11 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 1,730 | 1 463,81 | 2 532,39 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,059 | 244,95 | 504,35 |  |
| 13 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 61,770 | 10,70 | 660,94 |  |
|  | VV |  | 2,059*30 "Přepočtené koeficientem množství |  | 61,770 |  |  |  |
| 14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 2,059 | 1 834,67 | 3 777,59 |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 3 364,74 |  |
| 15 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m | t | 2,059 | 1 634,16 | 3 364,74 |  |

d PSV	Práce a dodávky PSV

124 642,76

d 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

15 071,94

| 16 | K | 721173600-R | Rozvody kanalizace - výměna části ležeté kanalizace a napojení výlevky a umyvadla na stávající vnitřní kanalizaci | kpl | 1,000 | 13 993,28 | 13 993,28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 721910912 | Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200 | kus | 1,000 | 416,95 | 416,95 |  |
| 18 | K | 721910922 | Pročištění svodů ležatých DN do 300 | m | 3,000 | 220,57 | 661,71 |  |

d 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

9 328,85

| 19 | K | 722173114-R | Potrubí vodovodní plastové včetně armatur - výměna rozvodů vody k výlevce a umyvadlu včetně uzavíracích armatur | kpl | 1,000 | 9 328,85 | 9 328,85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

d 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

10 202,56

| 23 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 1,000 | 1 366,79 | 1 366,79 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | M | 64211045 | umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm | kus | 1,000 | 987,30 | 987,30 |  |
| 74 | K | 725339111 | Montáž výlevky | soubor | 1,000 | 1 057,82 | 1 057,82 |  |
| 75 | M | 64271102 | výlevka keramická závěsná bílá s plastovou mřížkou | kus | 1,000 | 3 506,09 | 3 506,09 |  |
| 76 | K | 725829101 | Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické | kus | 2,000 | 288,07 | 576,14 |  |

Strana 10 z 19

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | M | 55143976 | baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300mm | kus | 1,000 | 1 096,14 | 1 096,14 |  |
| 78 | M | 55145615 | baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom | kus | 1,000 | 1 181,65 | 1 181,65 |  |
| 28 | K | 725861102.HLE | Zápachová uzávěrka HL132/40 pro umyvadla DN 40 | kus | 1,000 | 367,40 | 367,40 |  |
| 29 | K | 998725122 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,036 | 1 756,42 | 63,23 |  |

| d 741 Elektroinstalace - silnoproud 27 815,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | K | 741120000-R | Montáž rozvodů elektroinstlace včetně doplnění jistících prvků v rozvaděči, výměna zásuvek a vypínačů | kpl | 1,000 | 17 102,99 | 17 102,99 |  |
| 35 | K | 741371841 | Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti | kus | 4,000 | 52,05 | 208,20 |  |
| 36 | K | 741372061 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů | kus | 4,000 | 313,54 | 1 254,16 |  |
| 37 | M | DAM.02781 | Plafoniera LEON LED 16W 1504lm 4000KIP44 160° bílá | kus | 4,000 | 720,79 | 2 883,16 |  |
| 38 | K | 741810001 | Kontrola elektrického rozvodu po opravě | kus | 1,000 | 6 367,47 | 6 367,47 |  |
| D 766 Konstrukce truhlářské 5 515,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 41 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 2,000 | 797,84 | 1 595,68 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | M | 61161000 | dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm | kus | 2,000 | 1 718,06 | 3 436,12 |  |
| 44 | K | 766660730 | Montáž dveřního interiérového kování | kus | 2,000 | 194,65 | 389,30 |  |
| 47 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 3,000 | 31,50 | 94,50 |  |

| d 771 Podlahy z dlaždic 24 009,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 |  |  |  |  | 10,800 | 14,20 153,36 |  |  |
| VV 3,6*3 10,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 10,800 | 52,63 | 568,40 |  |
| 50 | K | 771121036 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením | m2 | 10,800 | 103,68 | 1 119,74 |  |
| 51 | K | 771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 10,800 | 357,38 | 3 859,70 |  |
| 52 | K | 771574416 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 10,800 | 608,54 | 6 572,23 |  |
| 53 | M | LSS.TAA3V076 | Dlažba keramická (např. Granit 298x298x10 mm) | m2 | 12,420 | 632,68 | 7 857,89 |  |
| VV 10,8*1,15 12,420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | K | 771591207 | Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 10,800 | 159,41 | 1 721,63 |  |
| 55 | M | 24551040 | stěrka hydroizolační dvousložková cemento- polymerová pod dlažbu | kg | 10,800 | 100,29 | 1 083,13 |  |
| 56 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 10,800 | 24,27 | 262,12 |  |
| 57 | K | 998771122 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,570 | 1 423,72 | 811,52 |  |
| d 776 Podlahy povlakové 325,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 5,400 | 60,21 | 325,13 |  |
| VV 3,6*1,5 5,400 d 781 Dokončovací práce - obklady 28 494,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 |  |  |  |  | 18,900 | 52,63 994,71 |  |  |
| VV (3,6+1+4+4)*1,5 18,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | K | 781472216 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 18,900 | 677,37 | 12 802,29 |  |
| 60 | M | 59761160 | obklad keramický hladký přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 20,790 | 495,21 | 10 295,42 |  |
| VV 18,9*1,1 20,790 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | K | 781492311 | Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem | m | 12,000 | 162,68 | 1 952,16 |  |
| 62 | M | 28342001 | lišta rohová z PVC 8mm | m | 12,000 | 24,33 | 291,96 |  |
| 63 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 12,600 | 49,16 | 619,42 |  |
| 64 | K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 | kus | 4,000 | 63,01 | 252,04 |  |
| 65 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 18,900 | 24,27 | 458,70 |  |
| 66 | K | 998781122 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,585 | 1 414,55 | 827,51 |  |

|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | 536,92 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | K | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 1,620 | 90,71 | 146,95 |  |
| 68 | K | 783314203 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí (nátěr zárubní dveří) | m2 | 1,620 | 122,59 | 198,60 |  |
| 69 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1,620 | 118,13 | 191,37 |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 3 341,85 |  |
| 70 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 26,550 | 35,15 | 933,23 |  |
|  | VV VV |  | "strop" 3,6*3 "Stěny"(3,6+1+4+4)*1,25 |  | 10,800 15,750 |  |  |  |

Strana 11 z 19

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | Součet |  | 26,550 |  |  |  |
| 71 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 26,550 | 18,71 | 496,75 |  |
| 72 | K | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 26,550 | 72,01 | 1 911,87 |  |

d VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

7 774,04

D VRN3	Zařízení staveniště

I 73 I K 1030001000	[Zařízení staveniště

7 774,04

1,0001	7 774,041	7 774,04

Strana 12 z 19

ELITSTAV sro

Stavební společnost

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy - Seniorcentrum - Pospíšilovo náměstí 1693, Pardubice

Objekt:

03 - Oprava kuchyňky

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Pardubice	Datum:

Zadavatel:	IČ:

Město	Pardubice	DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

8. 6. 2026

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  | 190 000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 190 000,00 0,00 | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 39 900,00 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 229 900,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 13 z 19

ELITSTAV sro

Stavební společnost

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy - Seniorcentrum - Pospíšilovo náměstí 1693, Pardubice

Objekt:

03 - Oprava kuchyňky

Místo:	Pardubice

Zadavatel:	Město Pardubice

Zhotovitel:

Datum:	8. 6. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací HSV - Práce a dodávky HSV | 190 000,00 31 803,46 |
| --- | --- |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 2 594,28 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 10 618,31 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 3 582,99 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 9 976,44 |
| 998 - Přesun hmot | 5 031,44 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 150 412,61 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 9 027,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 14 646,29 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 77 155,23 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 25 203,37 |
| 775 - Podlahy skládané | 461,22 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 20 239,42 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 3 680,08 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 7 783,93 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 7 783,93 |

Strana 14 z 19

ELITSTAV sro

Stavební společnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy - Seniorcentrum - Pospíšilovo náměstí 1693, Pardubice

Objekt:

03 - Oprava kuchyňky

Místo:	Pardubice

Zadavatel:	Město Pardubice

Zhotovitel:

Datum:	8. 6. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem d HSV Práce a dodávky HSV d 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  | 190 000,00 31 803,46 2 594,28 |  |
| 72 | K | 342271531 | Příčka z vápenopískových přesných plných tl 150 mm (zazdění dveří k bývalému výtahu) | m2 | 2,100 | 1 235,37 | 2 594,28 |  |
|  | VV |  | 2,1*1 |  | 2,100 |  |  |  |

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

d6

10 618,31

| 73 | K | 612311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (zazdění dveří k výtahu) | m2 | 4,200 | 365,55 | 1 535,31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 612325403 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % (po odsekání keramického obkladu stěn) | m2 | 14,700 | 279,04 | 4 101,89 |  |

VV 	(4+4+1,3+1,3-0,8)*1,5			14,700

| 2 | K | 612325453 | Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm tloušťky v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 14,700 | 72,69 | 1 068,54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 12,200 | 201,27 | 2 455,49 |  |

VV 	4+4+1,3+1,3+1,6			12,200

| 4 | K | 631312131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm (prostor po výtahu) | m3 | 0,300 | 4 856,94 | 1 457,08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

d 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 582,99

| 5 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 7,600 | 124,99 | 949,92 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV 	4*1,3+1,2*2			7,600

| 6 | K | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 5,200 | 109,40 | 568,88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV 	4*1,3			5,200

| 71 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1,000 | 362,37 | 362,37 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 14,700 | 115,77 | 1 701,82 |  |

VV	(4+4+1,3+1,3-0,8)*1,5	14,700

d 997	Doprava suti a vybouraných hmot	9 976,44

| 11 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 1,764 | 1 465,68 | 2 585,46 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3,075 | 245,26 | 754,17 |  |
| 13 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 92,250 | 10,71 | 988,00 |  |

VV	3,075*30 "Přepočtené koeficientem množství	92,250

| 14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 3,075 | 1 837,01 | 5 648,81 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

d 998	Přesun hmot	5 031,44

| 15 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m | t | 3,075 | 1 636,24 | 5 031,44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

d PSV	Práce a dodávky PSV

150 412,61

d 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

9 027,00

| 63 | K | 725530811 | Demontáž ohřívač elektrický beztlakový 5 l | soubor | 1,000 | 99,23 | 99,23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | K | 725532101 | Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 10 l / 2 kW - montáž do kuchyňské linky pod dřez | soubor | 1,000 | 4 320,56 | 4 320,56 |  |
| 22 | K | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou | soubor | 1,000 | 191,10 | 191,10 |  |
| 23 | M | NVS.CF300315 | rohový ventil | kus | 1,000 | 249,09 | 249,09 |  |
| 66 | K | 725829111 | Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2" | kus | 1,000 | 228,84 | 228,84 |  |
| 67 | M | 55145726 | baterie dřezová páková stojánková s vysokým výtokovým ramínkem chrom | kus | 1,000 | 3 915,32 | 3 915,32 |  |
| 25 | K | 998725122 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,013 | 1 758,66 | 22,86 |  |

d 741

Elektroinstalace - silnoproud

14 646,29

| 26 | K | 741120000-R | Kontrla rozvodů elektroinstlacei, výměna zásuvek a vypínačů | kpl | 1,000 | 5 059,56 | 5 059,56 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 741371841 | Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti | kus | 2,000 | 52,12 | 104,24 |  |

Strana 15 z 19

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 741372061 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů | kus | 3,000 | 313,94 | 941,82 |  |
| 29 | M | DAM.02781 | Plafoniera LEON LED 16W 1504lm 4000KIP44 160° bílá | kus | 3,000 | 721,70 | 2 165,10 |  |
| 30 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,000 | 6 375,57 | 6 375,57 |  |

d 766	Konstrukce truhlářské	77 155,23

| 74 | K | 766660311 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou | kus | 1,000 | 1 246,01 | 1 246,01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | M | 55329000-R | dveře jednokřídlé shrnovací prosklené 800 x 2000 mm | kus | 1,000 | 5 059,56 | 5 059,56 |  |
| 37 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 (likvidace dveří k výtahu) | kus | 1,000 | 31,54 | 31,54 |  |
| 70 | K | 766811400-R | Dodávka a montáž atypické kuchyňské linky včetně granitovéhodřezu s odkapávačem (linka do tvaku L, spodní skříňky dl. 4,6 bm. horní skříňky dl.2,4 bm). Kvalitní kování s tichým dojezdem dvířek a šuplíků. Dekor korpusů a desky dle výběru objednatele. | kus | 1,000 | 70 055,12 | 70 055,12 |  |
| 69 | K | 766812830 | Demontáž sporáku a jeho odsun do skladu uživatele | kus | 1,000 | 366,91 | 366,91 |  |
| 68 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňské linky pro další použití, přesun do skladu | kus | 1,000 | 396,09 | 396,09 |  |

D 771	Podlahy z dlaždic	 			25 203,37

| 38 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 7,600 | 14,22 | 108,07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 7,600 | 52,70 | 400,52 |  |
| 40 | K | 771121036 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby nbroušením | m2 | 7,600 | 103,81 | 788,96 |  |
| 41 | K | 771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 7,600 | 357,84 | 2 719,58 |  |
| 42 | K | 771574416 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 7,600 | 609,32 | 4 630,83 |  |
| 43 | M | LSS.TAA3V076 | Dlažba keramická (např. Granit 298x298x10 mm) | m2 | 8,740 | 633,49 | 5 536,70 |  |

VV	7,6*1,15			8,740

| 46 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 7,600 | 24,30 | 184,68 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | K | 998771122 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 7,600 | 1 425,53 | 10 834,03 |  |

D 775	Podlahy skládané	 			461,22

| 48 | K | 775412313 | Montáž podlahové lišty přechodové nebo náběhové vrtané | m | 0,800 | 82,25 | 65,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | M | 15431002 | lišta přechodová nerezová vrtaná | m | 0,800 | 494,28 | 395,42 |  |

D 781	Dokončovací práce - obklady					20 239,42

| 50 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 14,700 | 52,70 | 774,69 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | K | 781472216 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 14,700 | 678,23 | 9 969,98 |  |
| 52 | M | 59761160 | obklad keramický hladký přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 16,170 | 495,84 | 8 017,73 |  |
|  | VV |  | 14,7*1,1 |  | 16,170 |  |  |  |
| 55 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 9,800 | 49,23 | 482,45 |  |
|  | VV |  | (4+4+1,3+1,3-0,8) |  | 9,800 |  |  |  |
| 57 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 14,700 | 24,30 | 357,21 |  |
| 58 | K | 998781122 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,450 | 1 416,35 | 637,36 |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 3 680,08 |  |
| 59 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 29,200 | 35,19 | 1 027,55 |  |
|  | VV |  | "strop" 1,3*4+1,2*2,5 |  | 8,200 |  |  |  |
|  | VV |  | "stěny" (4+4+1,3+1,3+ 1,2+2,5*2)*1,25 |  | 21,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 29,200 |  |  |  |
| 60 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 29,200 | 18,74 | 547,21 |  |
| 61 | K | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 29,200 | 72,10 | 2 105,32 |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 7 783,93 |  |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 7 783,93 |  |
| 62 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | - | 1,000 | 7 783,93 | 7 783,93 |  |

Strana 16 z 19

ELITSTAV sro

Stavební společnost

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy - Seniorcentrum - Pospíšilovo náměstí 1693, Pardubice

Objekt:

04 - Výměna vstupních dveří do 2.NP z pavlače

KSO:

Místo:	Pardubice

Zadavatel:

Město Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

8. 6. 2026

| Cena bez DPH |  |  | 79 000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| dph základní snížená | Základ daně 79 000,00 0,00 | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 16 590,00 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 95 590,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 17 z 19

ELITSTAV sro

Stavební společnost

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy - Seniorcentrum - Pospíšilovo náměstí 1693, Pardubice

Objekt:

04 - Výměna vstupních dveří do 2.NP z pavlače

Místo:	Pardubice

Zadavatel:	Město Pardubice

Zhotovitel:

Datum:	8. 6. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací HSV - Práce a dodávky HSV | 79 000,00 6 987,91 |
| --- | --- |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 3 854,97 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 914,62 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 1 218,32 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 72 012,09 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 72 012,09 |

Strana 18 z 19

ELITSTAV sro

Stavební společnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy - Seniorcentrum - Pospíšilovo náměstí 1693, Pardubice

Objekt:

04 - Výměna vstupních dveří do 2.NP z pavlače

Místo:	Pardubice

Zadavatel:	Město Pardubice

Zhotovitel:

Datum:	8. 6. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem d HSV Práce a dodávky HSV d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  | 79 000,00 6 987,91 3 854,97 |  |
| 1 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 17,400 | 221,55 | 3 854,97 |  |
|  | VV D | 9 | 2,9*3*2 Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 17,400 |  | 1 914,62 |  |
| 2 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 4,800 | 398,88 | 1 914,62 |  |

VV	0,8*2*3	4,800

d 997

Doprava suti a vybouraných hmot

1 218,32

| 3 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 0,437 | 1 613,36 | 705,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,194 | 269,93 | 52,37 |  |
| 5 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 5,820 | 11,79 | 68,62 |  |

VV	0,194*30 "Přepočtené koeficientem množství	5,820

| 6 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,194 | 2 022,10 | 392,29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

d PSV	Práce a dodávky PSV

72 012,09

d 766	Konstrukce truhlářské

72 012,09

| 12 | K | 766660411 | Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 2,000 | 3 789,28 | 7 578,56 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | M | 61140500 | dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 včetně dveřního kování | m2 | 3,600 | 9 253,69 | 33 313,28 |  |

VV	2*1,8 "Přepočtené koeficientem množství	3,600

| 14 | K | 766660451 | Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 1,000 | 4 180,36 | 4 180,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | M | 61140506 | dveře dvoukřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 | m2 | 2,900 | 9 253,70 | 26 835,73 |  |

VV 	1*2,9 "Přepočtené koeficientem množství			2,900

| 11 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 3,000 | 34,72 | 104,16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana 19 z 19