# Příkazní smlouva o výkonu inženýrské činnosti a činnosti
autorského dozoru investora při provádění stavby
## č. příkazce 5507, č. příkazníka 44/2026

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Název:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Sídlo:	Přílucká 213, 760 01 Zlín
IČ:	70887306
DIČ:	neplátce DPH
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:
Zastoupený:	plk. Ing. Vítem Rušarem, ředitelem
Kontaktní osoby:	ve věcech organizačních:
E-mail/telefon:
(dále jen „příkazce“)

#### a

Název: / Sídlo:	HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. / 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
IČ:	45193584
DIČ: / Plátce DPH:	CZ45193584 ANO
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
Zastoupen:	Ing. Robertem Šteffkem, generálním ředitelem a členem představenstva / Ing. Lumírem Schmidtem, finančním ředitelem
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Zápis v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu oddíl B vložka 340

(dále jen „příkazník“)

1
Rozhodnutí o výběru příkazníka na základě záznamu o průzkumu trhu ze dne 11.06.2026, týkající	se	předmětu	smlouvy,	bylo	provedeno dne 25.06.2026 v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### I.
#### Účel smlouvy
Příkazce je investorem stavby s názvem „Hasičská stanice Morkovice – Slížany - výstavba nové hasičské stanice P2“ (dále jen „stavba“), která bude realizována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, název projektu „Hasičská stanice Morkovice – Slížany - výstavba nové hasičské stanice P2“ a registrační číslo projektu „ CZ.06.02.01/00/22_017/0007335“.

### II.
#### Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je splnění zákonné povinnosti příkazce, související s výkonem inženýrské činnosti a odborné pomoci při realizaci stavby, tj. zajistit autorský dozor stavebníka (dále jen „AD“) nad prováděním výše uvedené stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, při realizaci stavby, průběhu a dokončení stavby, dodržení rozpočtovaných nákladů jejího zhotovení a předpokládaných termínů její realizace.
2. Rozsah činnosti příkazníka je specifikován v Příloze č.1, která je nedílnou součástí této
smlouvy.
Předmětem činnosti příkazníka jsou rovněž činnosti a služby, které nejsou v příloze č.1 obsaženy, ale o kterých příkazník ví, podle svých odborných znalostí a zkušeností, které jsou k řádnému a kvalitnímu provedení služby dané povahy třeba, a to s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci služeb analogického charakteru, a které jsou nutné pro řádné a bezvadné provedení stavby.

### III.
#### Doba plnění a místo plnění
Zahájení plnění předmětu smlouvy – bezodkladně po podpisu této smlouvy oběma
smluvními stranami.
1. Ukončení plnění předmětu smlouvy – dnem odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby a z předávacího protokolu stavby, jinak dnem uvedením do provozu.
2. Místem výkonu AD nad prováděním stavby je pozemek p. č. 1786/14 v katastrálním území Morkovice, obec Morkovice-Slížany.
### IV.
#### Úplata
Úplata za předmět smlouvy dle čl. II odst. 2. a v souladu s čl. V odst.1 smlouvy je sjednána
ve výši:
Hodinová sazba bez DPH za 252 hodin	252 000,00 Kč
DPH 21 %	52 920,00 Kč
#### Cena celkem včetně DPH 304 920,00 Kč
Cena slovy: tři sta čtyři tisíc devět set dvacet korun českých
Výše uvedená úplata odpovídá úplatě uvedené v nabídce, kterou písemně učinil příkazník příkazci dne 27.05.2026. Úplata zahrnuje veškeré náklady příkazníka související s plněním předmětu této smlouvy a přiměřený zisk. Úplata je odměnou nejvýše přípustnou, kterou je možné měnit jen dohodou stran. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

### V.
#### Platební podmínky
V případě plnění předmětu dle čl. II odst. 2. a úplaty stanovené v čl. IV. odst. 1. smlouvy bude tato úplata ze strany příkazce hrazena po částech za níže uvedená období v částkách dle dílčích výkazů práce odsouhlasených příkazcem a technickým dozorem investora:

Úhrada úplaty	Za výkon AD v období:
1.	od podpisu příkazní smlouvy do 30.09.2026
2.	od 01.10.2026 do 11.12.2026
3.	od 12.12.2026 do 31.3.2027
4.	od 01.04.2027 do 30.06.2027
5.	od 01.07.2027 do 30.09.2027
6.	od 01.10.2027 do konce dotačního programu IROP 2021-2027, tj. do 30.11.2027

1. Podkladem pro úhradu úplaty dle čl. IV. odst. 1 za účinnosti této smlouvy je daňový doklad – dílčí faktura, v písemné podobě, kterou příkazník vystaví po ukončení provádění činností dle čl. V.
2. Úplata bude hrazena příkazcem bankovním převodem v české měně.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v občanském zákoníku a zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4. Každá faktura musí být označena textem: „Hasičská stanice Morkovice – Slížany - výstavba nové hasičské stanice P2“, registrační číslo projektu: P2 CZ.06.02.01/00/22_017/0007335.
5. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení příkazci.
6. Za den doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny příkazce.
7. Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje či chyby. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Příkazník vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení příkazci začíná běžet nová 30-denní lhůta splatnosti.
8. Závěrečné vyúčtování provede příkazník formou vyúčtovací faktury. Ve vyúčtovací faktuře budou zúčtovány všechny dílčí fakturace, které byly příkazníkovi uhrazeny v průběhu smluvního vztahu v jednotlivých dílčích plněních. Vyúčtovací faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle této smlouvy, které se vztahují k požadavkům na fakturaci příkazníka.
### VI.
#### Sankce
1. Bude-li příkazce v prodlení s úhradou řádně a oprávněně vystavené faktury, je příkazník oprávněn účtovat příkazci zákonný úrok z prodlení, a to až do doby zaplacení dlužné částky a příkazce je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.
2. Příkazník odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto smlouvou ujednaných v čl. II, čl. III. odst. 1., čl. VII a v Příloze č. 1 této smlouvy. V případě porušení povinností příkazníkem stanovených touto smlouvou, je příkazce oprávněn požadovat na příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinností a příkazník se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu příkazci zaplatit.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody vzniklou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti příkazníka, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.
4. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy je povinné straně doručena písemná výzva oprávněné strany k zaplacení. Výzva k zaplacení se považuje za doručenou, kdy se písemný úkon obsahující výzvu dostane do dispozice povinné strany. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon obsahující výzvu k zaplacení se dostal do dispozice povinné strany okamžikem doručení listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování listovní zásilky držitelem poštovní licence zastižena a listovní zásilka je uložena k vyzvednutí na místně příslušné provozovně držitele poštovní licence, a to uplynutím 3 dnů ode dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla uložena k vyzvednutí. Smluvní pokuta případně náhrada škody musí být ve výzvě vyčísleny v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro který je smluvní pokuta požadována, a popisu skutečností, ve kterých je spatřováno porušení sankcionovaných povinností ze strany povinné strany.
5. V případě porušení povinností příkazníkem je příkazník povinen na své náklady zajistit provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu této smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly, že případnou smluvní pokutu lze výlučně z podnětu příkazce započíst oproti úplatě a tu bez dalšího o výši smluvní pokuty snížit; dále se smluvní strany dohodly, že ve smyslu § 2048 odst. 1 in fine občanského zákoníku může být smluvní pokuta výlučně z podnětu příkazce a po vzájemné dohodě uhrazena rovněž formou jiného plnění než peněžitého (např. věcné plnění, poskytnutí služby apod.).
7. V případě, že příkazník uvede nepravdivé prohlášení nebo poruší povinnost mu uloženou v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
### VII.
#### Povinnosti příkazníka
1. Příkazník se uzavřením této smlouvy zavazuje zařídit za příkazce záležitosti spočívající ve výkonu činností AD nad prováděním stavby a plnit veškeré povinnosti stanovené mu v Příloze č. 1 této smlouvy.
2. Příkazník prohlašuje, že není osobou majetkově či osobně propojenou se zhotovitelem stavebních prací. V případě, že tato skutečnost nastane, je příkazník povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit příkazci. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy, což může mít za následek odstoupení od smlouvy ze strany příkazce, včetně uplatnění nároků na smluvní pokutu dle článku VI. odst. 7 této smlouvy.
1. V případě, že příkazník odsouhlasí zhotoviteli stavebních prací práce a příkazci v důsledku toho vznikne škoda či bude dílo plněno vadně, je příkazce oprávněn reklamovat nedostatky a vady poskytnuté činnosti, nejpozději do 24 měsíců ode dne takto poskytnuté činnosti. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka. Tento postup příkazníka má za následek uplatnění náhrady škody ze strany příkazce vzniklé nesprávnou činností příkazníka.
2. Příkazník se při plnění této smlouvy bude řídit pokyny příkazce a postupovat v úzké
součinnosti s příkazcem.
1. Příkazník je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění předmětu smlouvy v souladu se zájmy příkazce, které zná a má znát a oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci plnění předmětu smlouvy.
2. Příkazník je povinen připravit pro příkazce veškerou dostupnou dokumentaci a informace
o průběhu provádění stavby a tyto podklady mu předávat.
1. Příkazník je kdykoliv v průběhu realizace stavby povinen upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor úkonů příkazce s projektovou dokumentací, stavebním povolením, smlouvou o dílo s dodavatelem stavby nebo jiným souvisejícím dokumentem či právním předpisem.
2. Pokud příkazník některý z úkonů k vykonání činností dle této smlouvy nebo dle dikce zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení smlouvy za strany příkazníka.
3. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví
v souvislosti s plněním smlouvy.
1. Příkazník prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu s pojišťovnou na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši alespoň 500.000,- Kč za jednu pojistnou událost. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.
2. V případě změny pojištění předloží příkazník bezodkladně příkazci nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
3. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činností dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci příkazníka.
4. Příkazník se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu zákonů č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a č. 231/2025 Sb., o řízení a kontrole veřejných financí, který nabude účinnosti dne 01.01.2027 ve znění pozdějších předpisů, a to formou kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších, nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
5. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování záležitostí dle této smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových záležitostí.
6. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací stavby,
včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od dokončení stavby.
1. Příkazník je povinen po dobu 10 let od dokončení stavby (minimálně do konce roku 2030) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
2. Příkazník ode dne uzavření této smlouvy odpovídá za vzniklé škody, soudní spory s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či opomenutí příkazníka v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem této smlouvy.
### VIII.
#### Povinnosti příkazce
1. Příkazce se zavazuje za zařízení záležitostí dle této smlouvy zaplatit příkazníkovi úplatu sjednanou v této smlouvě.
2. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi ke dni uzavření této smlouvy zejména tyto podklady:
  1. Projektovou dokumentaci stavby pro stavební povolení v rozšířené podrobnosti pro
provedení stavby,
  1. rozpočet projektu
  2. stavební povolení.
2. Příkazce se zavazuje umožnit příkazníkovi (tzn. zaměstnancům příkazníka, kteří se budou podílet na zařízení záležitostí dle této smlouvy) vstup do prostor a nejbližšího okolí provádění stavby.
### IX.
#### Ukončení smluvního vztahu
1. Tuto smlouvu je možné ukončit ze strany příkazce nebo příkazníka, a to buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů uvedených v této smlouvě nebo ze zákonných důvodů, nebo výpovědí za podmínek uvedených níže.
2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se považuje za doručené, když se písemný úkon obsahující odstoupení od smlouvy dostane do dispozice druhé strany. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon obsahující odstoupení od smlouvy se dostal do dispozice druhé strany okamžikem doručení listovní zásilky adresátovi odstoupení od smlouvy, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy adresát odstoupení od smlouvy nebyl při doručování listovní zásilky držitelem poštovní licence zastižen a listovní zásilka je uložena k vyzvednutí na místně příslušné provozovně držitele poštovní licence, a to uplynutím 3 dnů ode dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla uložena k vyzvednutí. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se úroků z prodlení, smluvních pokut, a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.
3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují:
  1. nedodržení dohodnutého předmětu plnění příkazníkem,
  2. prodlení s plněním závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu delší než 15 dnů,
  3. porušení povinností příkazníka ve smyslu čl. VII. odst. 2., 6., 7. a 8. smlouvy.
1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět bez udání důvodu. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní příkazník dověděl nebo dovědět mohl. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat ve výkonu činností dle této smlouvy, na které se výpověď vztahuje. Příkazník je však povinen upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činností dle této smlouvy. Za řádně vykonané činnosti dle této smlouvy má příkazník nárok na zaplacení úplat dle této smlouvy.
2. Příkazník může smlouvu vypovědět s účinností k poslednímu dni výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta se pro případ výpovědi příkazníka sjednává 3 měsíční a počíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek příkazníka vykonávat činnost dle této smlouvy. Jestliže by tímto ukončením výkonu činnosti příkazníka dle této smlouvy příkazci vznikla škoda, je příkazník povinen příkazce upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomoci jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je příkazníka k tomu povinen. Za úkony k provedení opatření dle předchozí věty náleží příkazníkovi přiměřená část úplaty dle této smlouvy.

### X.
#### Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva se řídí právním řádem ČR. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona občanského zákoníku.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru příkazce se smluvní strany dohodly, že příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno
vyhotovení obdrží příkazce a jedno vyhotovení obdrží příkazník.
1. Příkazník bere na vědomí povinnost příkazce uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tuto smlouvu zveřejní příkazce.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva bude do registru smluv uveřejněna Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, a to nejdéle do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Pokud některá ze smluvních stran předloží návrh dodatku ke smlouvě, zavazuje se druhá smluvní strana vyjádřit se k tomuto návrhu do 20ti dnů ode dne, kdy jí je návrh doručen. Po tutéž dobu je návrhem vázána smluvní strana, která jej podala.
4. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
2. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetly, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená příloha.
Příloha č.1 - Specifikace inženýrské činnosti a činnosti autorského dozoru při provádění stavby „Hasičská stanice Morkovice – Slížany - výstavba nové hasičské stanice P2“

Ve Zlíně dne dle elektronického podpisu	Ve Frýdku-Místku dne dle elektronického podpisu
Ing. Vít Digitálně / podepsal Ing. Vít / Rušar / Rušar Datum: 2026.07.07 / 13:56:29 +02'00' / ………………………………….. za příkazce / Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje / plk. Ing. Vít Rušar / ředitel HZS Zlínského kraje vrchní rada	Robert Podepsal Robert / Šteffek / Šteffek Datum: 2026.07.03 / 09:52:23 +02'00' / Lumír DN: cn=Lumír Schmidt, c=CZ, / Podepsal Lumír Schmidt / email=lschmidt@hpfm.cz / ……S.c.…hm…i…dt……Datum: 2026.06.30 15:03:25 ….. / +0…2'00'……………… / za příkazníka / HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. / Ing. Robert Šteffek, generální ředitel a člen představenstva / Ing. Lumír Schmidt, finanční ředitel a člen představenstva

Příloha č.1 příkazní smlouvy č. 5507 / 44/2026 o výkonu inženýrské činnosti a činnosti autorského dozoru investora při provádění stavby

Specifikace inženýrské činnosti a činnosti autorského dozoru při provádění stavby
„Hasičská stanice Morkovice – Slížany - výstavba nové hasičské stanice P2“

Příkazník bude ke splnění předmětu smlouvy spočívající ve výkonu TDI nad prováděním realizace stavby vykonávat zejména následující inženýrské činnosti:

  1. posuzování návrhů změn během výstavby a vyjadřování se k nim,
  2. upřesňování projektového řešení, pokud během realizace vzniknou nejasnosti nebo nepředvídané situace,
  3. na vyzvání příkazcem účast na kontrolních dnech stavby,
  4. konzultace se stavebníkem (příkazcem), zhotovitelem a technickým dozorem
investora
  1. kontrola zda případné změny nenarušují architektonické, technické, funkční nebo estetické řešení stavby,
  2. vypracování doplňků, detailů nebo změn projektové dokumentace pokud jsou potřebné
  3. atp.