Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

# Smluvní strany

  - Objednatel:         Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3

Sídlo: Husova tř. 555/3, 371 60 České Budějovice

Zastoupený:	PhDr. Karel Štix, ředitel

IČ:		00582239

DIČ:

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

Zhotovitel:	AGP - nova spol. s r.o., tř.28. října 17, 37004 České Budějovice

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích 5.8.1991-spisová značka: oddíl C, vložka 324

Zastoupený: 	Ing. Vladimír Polanský, CSc, jednatel

IČ 14500493

DIČ: CZ14500493

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

# Výchozí podklady a údaje

2.1. Výchozí údaje:

2.1. Název akce :   Vestavba podkroví a přístavba schodiště – změna stavby před dokončením, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy  Husova 3, České budějovice

2.1.2. Místo stavby: České Budějovice

  - Zadávací podklady:

2.2.1. Zadávací podmínky a platný projekt pro stavební řízení a peojekt realizační na výše uvedenou stavbu.

# Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele kompletní a proveditelné dílo spočívající ve zhotovení změny platné projektové dokumentace stavby v rozsahu potřebném pro odsouhlasení změny PD Stavebním úřadem Č. Budějovice včetně úpravy stávajícího výkazu výměr pro výběr dodavatele včetně projednání této dokumentace (dále také ve smlouvě označované jako „Dílo“) v rozsahu a za podmínek uvedených dále v této smlouvě.

- Zhotovitel provede Dílo členěné na následující stupně (dále též „Části“):

a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání souhlasu Stavebního úřadu Č. Budějovice se změnou stavby během provádění včetně úpravy  výkazu výměr .

b) Projednání dokumentace s dotčenými orgány řízení, zabezpečení podkladů pro vydání souhlasu stavebním úřadem a podání žádosti o změnu stavby před dokončením.

3.3.  Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení Díla cenu podle čl. V. této smlouvy.

# Termíny plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku III. této smlouvy v následujících termínech:

4.1.1.  – Část díla podle čl. 3.2. a) do 10. 10. 2017.

4.1.2. Část díla podle čl. 3.2. b) do 30. 11. 2017.

- Ve lhůtě, stanovené v odd. 4.1.2. musí zhotovitel úspěšně podat žádost o vydání souhlasu se změnou. Úspěšným podáním žádosti se rozumí podání takové žádosti, která splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a prováděcími předpisy a je způsobilá k projednání.

- Pokud se v tomto odd. hovoří o žádosti, rozumí se tímto pojmem i více žádostí, pokud z právních předpisů, povahy věci či této smlouvy vyplývá, že je třeba podat oddělené žádosti. Požadavky stanovené v tomto odd. na žádost se pak vztahují na každou takovou žádost.

# Cena za dílo

- Smluvní strany se dohodly na celkové ceně Díla v celkové výši:

Cena Díla celkem ………….…      100.000 ,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v sazbě účinné v době uskutečnění zdanitelného  plnění.

- Cena Díla je sjednána jako cena pevná, maximálně přípustná, platná pro celou dobu provádění Díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provádění Díla. V ceně Díla je rovněž zahrnut počet vyhotovení Díla podle článku III. této smlouvy včetně výtisků paré potřebných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s dalšími účastníky řízení. Případná další vyhotovení projektové dokumentace bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.

# Platební podmínky, forma a způsob úhrady

- Cena za provedení Díla je splatná na základě faktury - daňového dokladu - vystaveného zhotovitelem následovně:

- Cena dle čl. V odst. 5.1. bude splatná po provedení díla dle odst. 3.2.

- Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Pokud faktura nebude tyto náležitosti obsahovat, je objednatel oprávněn tuto fakturu zhotoviteli vrátit s výzvou k úpravě a doplnění. Po doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

- Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 15 dní ode dne doručení dané faktury objednateli.

- Závazek úhrady se považuje za splněný, je-li nejpozději v poslední den lhůty odepsána předmětná platba z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Cena za provedení Díla je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele číslo 74476423/0300 který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je dle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je touto smlouvou zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžního závazku objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

- Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, sjednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny za provedení Díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený bankovní účet zhotovitele zaplatit ve lhůtě splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, je objednatel v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění, povinen uhradit za zhotovitele správci daně zhotovitele. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, kterým je  ………doplnit příslušný Finanční úřad zhotovitele............., přičemž předčíslí účtu je …………., matriková část účtu je …………………….. a kód banky je ………………….. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu ………………….. specifického symbolu …………………., konstantního symbolu ……………………….; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

- Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, je zhotovitel povinen bez jakéhokoliv odkladu předložit objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

- Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení je povinen objednatel učinit v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

# Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

- Při provádění Díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba, s výjimkou věcí, které má podle této smlouvy obstarat objednatel.

- Při provádění Díla je zhotovitel povinen dodržovat ujednání této smlouvy, řídit se výchozími podklady objednatele, příkazy objednatele, dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnosprávních orgánů a organizací.

- Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla kdykoli během jeho provádění.

- Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

# Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Zhotovitel předá Dílo po Částech vymezených v článku III odst. 3.2 této smlouvy v sídle objednatele. Dílo, které má vady, není objednatel povinen převzít.

# Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm

- Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle přechází na objednatele dnem předání jednotlivých Částí Díla, a to vždy k předané Části.

- Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu přechází na objednatele ke každé Části zvlášť, a to zaplacením ceny za tuto Část.

# Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po stanovenou dobu (záruční dobu) bude mít náležitosti ujednané v této smlouvě.

- Zhotovitel dává na pevné části Díla záruku 24 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí dokončeného Díla, resp. jednotlivých Částí. Za obsah projektů odpovídá zhotovitel po celou dobu života zodpovědných projektantů dílčích částí.

- V případě vad Díla je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen bezplatně odstranit reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit v termínu do 10 dnů po uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Případnou reklamaci vady Díla je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady písemnou formou.

# Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku provést Dílo nebo kteroukoli jeho Část v ujednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu zůstává objednateli zachován.

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku odstranit vadu Díla v termínu ujednaném v článku X odst. 10.3 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu zůstává objednateli zachován.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

# Ostatní ujednání

- Zhotovitel není oprávněn projekt poskytnout jiné osobě než objednateli.

- Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (občanský zákoník), s tím, že se strany ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.

- Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.

- Vícetisky nad sjednaný počet předaných vyhotovení dokumentace budou zpracovány na základě samostatné objednávky objednatele.

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti v rozsahu čl. III. této smlouvy.

# Odstoupení od smlouvy

- Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:

13.2.1. bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;

13.2.2. před zahájením prací, v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění Díla;

13.2.3. pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy jinému zhotoviteli nebo změní subdodavatele bez písemného souhlasu objednatele;

13.2.4. jestliže zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla či jeho jednotlivé Části delším než 30 kalendářních dnů. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury podle této smlouvy delším než 45 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu lhůtu k nápravě.

- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení.

- Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

- Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

# Závěrečná ustanovení

- Spory vzniklé mezi stranami této smlouvy z této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou stran a nedojde-li k dohodě

- nezávislými soudy České republiky.

- Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

- Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

- V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany – tedy na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo do datové schránky. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat o změně adresy nebo identifikátoru datové schránky. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech písemností doručovaných na adresu smluvní strany se rozumí osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti na poště v případě, že adresát nebyl osobně zastižen, i když se o uložení nedozvěděl nebo den, kdy adresát odmítne převzetí písemnosti.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- K návrhu dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě sedmi dnů od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně.

- Strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz své svobodné a vážné vůle ji podepisují

V Českých Budějovicích dne					V Českých Budějovicích  dne

-----------------------------------------				-----------------------------------------

za zhotovitele							za objednatele