Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby a zajištění záležitostí

# SMLUVNÍ STRANY

- Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace

zastoupená:			Mgr. Janou Vágnerovou, ředitelkou

se sídlem:			Sídliště Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov

IČO:				70843082

plátce DPH:			NE

bankovní spojení: 		………………………………………………..

kontaktní osoba: 		………………………………………………..

e-mail: 			………………………………………………..

telefon: 			………………………………………………..

(dále jen „Objednatel“)

a

- Pavlacký s.r.o.

zastoupená: 		Ing. Hynkem Pavlackým, jednatelem

se sídlem: 			Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

IČO: 			63472902

DIČ: 				CZ63472902

plátce DPH:			ANO

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 20152

bankovní spojení: 		………………………………………………..

kontaktní osoba: 		………………………………………………..

e-mail: 			………………………………………………..

telefon: 			………………………………………………..

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 
a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku, a analogicky v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby a zajištění záležitostí ze dne 26. 9. 2025 (dále jen „Dodatek“).

# ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Multifunkční hřiště“, zadanou mimo režim ZZVZ, dne 26. 9. 2025 smlouvu o provedení stavby a zajištění záležitostí (dále jen „Smlouva“).

# PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

- Předmětem Dodatku je potřeba provedení nikoliv podstatné změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně rozhodné skutečnosti pro předložení harmonogramu Zhotovitelem Objednateli, a to analogicky v souladu s postupem dle § 222 ZZVZ, jak je ujednáno dále.

- V čl. III. Smlouvy se odst. III.1. písm. a) ruší a nahrazuje novým odst. III.1. písm. a), který zní:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto:

- a) lhůta pro zpracování Harmonogramu

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele. Výzva bude Objednatelem Zhotoviteli zaslána písemně nejméně 7 pracovních dnů předem. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví;“

# PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětem Dodatku je výhradně úprava rozhodné skutečnosti pro předložení harmonogramu, jak je ujednáno v předchozím čl. III. Dodatku.

- Smluvní strany dále prohlašují, že touto změnou nedochází ke změně rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, ceny ani k jiné změně ekonomické rovnováhy závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že změna dle Dodatku představuje změnu závazku ze Smlouvy, která není podstatnou změnou analogicky ve smyslu § 222 ZZVZ.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčená Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle Dodatku.

- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak [zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů]. Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.

- Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

| Ve Vyškově dne | V Luhačovicích dne |
| --- | --- |
| …………………………………….. Objednatel | …………………………………….. Zhotovitel |
| Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace Mgr. Jana Vágnerová, ředitelka | Pavlacký s.r.o. Ing. Hynek Pavlacký, jednatel |