S M L O U V A   O   D Í L O

č. SUB TSMT/VO/151735/VA

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

I.       Smluvní strany

I.1.      Objednatel:                                     EKOZIS spol. s r.o.

Na Křtaltě 980/21,  789 01  Zábřeh

IČ: 41031024       DIČ: CZ41031024

Zastoupen:                                      	Ing. Petr Blažek - jednatel

Tel./Fax: 583 411 084

Bankovní spojení:                            ČS a.s.   č.ú. 365042/0800

Odpovědní pracovníci oprávnění jednat:

ve věcech smluvních:            	Ing. Petr Blažek - jednatel

ve věcech technických:          	Jiří Vaňourek - stavbyvedoucí (tel. č.: 602 766 401)

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, číslo vložky 2061.

Zapsán v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu v Šumperku č.j. 96/2339/ZU

( dále jen objednatel)

I.2.      Zhotovitel:                                    Technické služby Moravská Třebová s.r.o.

Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová

IČ: 25970399     DIČ: CZ25970399

Zastoupen:                                      Bc. Gabriela Horčíková – jednatelka společnosti

Tel./Fax:	+420 461 316 509/ +420 461 310 529

Bankovní spojení: 	č.ú.: 78-9961790217/0100

Odpovědní pracovníci oprávnění jednat:

ve věcech smluvních:         	Bc. Gabriela Horčíková

ve věcech technických:            Antonín Valenta (tel. Č.731 449 251)

Zapsán  u Krajského soudu v Hradci oddC, vložka 18167 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

( dále jen zhotovitel)

II.    Předmět plnění

II.1.   	Předmětem smlouvy je provedení prací a dodávek v rámci akce: „Chodník podél silnice 	II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, Moravská Třebová - SO 401 Veřejné osvětlení“.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované: OPTIMA spol. s r.o., 	Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto. Rozsah plnění je specifikován nabídkou zhotovitele 	pod č. zak.: 080x/17, která je součástí této smlouvy o dílo.

II.2.  Předmět plnění:

- Práce a dodávky dle přiložené nabídky

- Doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, záručních listů

(v souladu s ČSN EN 1176)

II.3. 	Případné další práce (vícepráce či změny), jejichž potřebnost vznikne v průběhu provádění díla, budou řádně zapsány ve stavebním deníku (dále jen SD). Po odsouhlasení objednatelem a TDI budou provedeny a následně zahrnuty do dodatku ke smlouvě o dílo, pokud si objednatel zápisem ve stavebním deníku nevyhradí, že provádění víceprací je možné zahájit až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

III.     Doba plnění

III.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení prací, převzetí staveniště:    		 09/017

Ukončení prací a předání díla objednateli:   	 31.12.2017

IV.     Cena díla :

# IV.1.  	Za provedení prací dle článku II. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

# Cena díla bez DPH:       		                                                   723.745,- Kč

21% DPH						               151.986,- Kč

Cena díla včetně DPH celkem		                     875.731,- Kč

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná v daných termínech a rozsahu výstavby.

Plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a, §92e (poskytnutí stavebních nebo montážních prací), Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

V.       Místo plnění

V.I.    Místem plnění je chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská – Sušice v k.ú. Moravská

Třebová.

VI.      Platební podmínky

VI.1. Podkladem pro zaplacení zhotoveného díla je faktura. Vyúčtování bude provedeno do 5 dnů po řádném předání a převzetí díla.  Faktura bude uhrazena se splatností 30 dnů.

VI.2.	Úhrada ze strany objednatele bude prováděna na podkladě dílčí fakturace zhotovitele do výše 90% celkové ceny díla (včetně DPH). Podkladem pro dílčí fakturu bude soupis  provedených prací. Objednatel je povinen předložený soupis provedených prací odsouhlasit do 3 pracovních dnů, popř. v této lhůtě rozporovat. 10% celkové ceny bude uvolněno do 10 dnů od odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla mezi hlavním dodavatelem a investorem.

VII.     Provádění, předání a převzetí díla, kontrolní činnost

VII.1.   Kontrolní činnost za objednatele provádí Jiří Vaňourek (tel. č.: 602 766 401). Převzetí díla  (dokončeného) zajistí objednatel do 3 dnů od výzvy zhotovitele. U materiálů u nichž se vyžaduje prohlášení o shodě bude objednateli předána kopie.

VII.2.   Zhotovitel jako původce odpadu je povinen zajistit nakládání s odpady, jejich evidenci a likvi-	                          	 daci tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení právních předpisů o odpadech.

Zhotovitel je povinen dbát na to, aby zhotovované dílo i staveniště byly stále čisté a uvolněné od přebytečných materiálů, suti a odpadu. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je neprodleně uklízet.

Veškeré náklady zhotovitele na úklidové práce, oddělení suti a odpadu, nakládku, uložení v kontejnerech, odvoz a poplatky za skládkování, včetně závěrečného úklidu jsou součástí ceny díla.

Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění stavby nezbytná opatření k ochraně proti hluku a prašnosti, způsobené prováděním stavby. Zhotovitel je rovněž povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění příjezdových komunikací, ke kterému dojde v souvislosti s prováděním díla.

Během provádění stavby je zhotovitel povinen chránit okolní objekty před jejich poškozením a znečištěním a provést opatření k zabránění škodám vůči třetím osobám.

Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit dodržování ustanovení veškerých předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, předpisů požární ochrany, předpisů ochrany životního prostředí, jakož i dalších právních předpisů, vztahujících se k provádění díla, platných v ČR v době provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit veškerá potřebná bezpečnostní opatření k ochraně prováděného díla. Uvedené ustanovení smlouvy je zhotovitel povinen zajistit i ve smluvních vztazích s případnými subdodavateli, a to ve shodném rozsahu.

Zhotovitel si sám ručí za veškerý materiál a nářadí dovezené na tuto stavbu až do doby předání kompletního díla objednateli.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do pěti dnů po protokolárním převzetí díla objednatelem. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště po protokolárním předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z celkové ceny díla každý započatý den prodlení a náklady spojené s úklidem.

Zástupce zhotovitele byl seznámen s pracovištěm a přebírá jej ve stavu v jakém je. Zástupce zhotovitele plně zodpovídá za seznámení s pracovištěm svých pracovníků a subdodavatelů a rovněž plně zodpovídá za jejich BOZP, zejména za práci ve výškách, za vázací techniku, za lešení, apod. včetně Požární bezpečnosti.

VII.3.  Zástupce zhotovitele se zavazuje, že po celou dobu jimi prováděných stavebních prací bude

určen odpovědný pracovník pověřený řízením práce.

Zhotovitel je povinen prokazatelně poučit své pracovníky o zákazu vstupu do jiných částí stav	by, používání stroj. zařízení, konstrukcí pro práce ve výškách, bednění, zdvihacích zařízení a 	dalšího vybavení stavby bez vědomí vedení stavby, provádění svářečských prací bez povolení 	vedení stavby, provádět práci takovým způsobem, že ohrožují sebe nebo ostatní účastníky stav	by, požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek.

Zhotovitele prohlašuje, že jeho zaměstnanci budou dodržovat při veškerých pracích právní a 			ostatní předpisy, zejména zák. 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb., NV č. 495/2001 Sb, NV č. 			494/2001 Sb. vyhl. 87/2000 Sb., ČSN ŘADY 7, a budou respektovat bezpečnostní značení a 			pokyny vedoucích zaměstnanců a kontrolních orgánů objednatele, včetně povinností podrobit 			se zjištění zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

VIII.       Záruky, odpovědnost za vady, náhrada škod, smluvní pokuty

VIII.1.  Záruky, odpovědnost za vady:

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců.

- Záruční doba začne běžet dnem předání celé stavby objednatelem investorovi, resp. jejím převzetím investorem.

- Zhotovitel je vázán odstranit na své náklady všechny záruční vady, které se vyskytnou během záruční doby do 5 pracovních dnů ode dne nahlášení.

VIII.2.  Smluvní pokuty:

- V případě jím zaviněného prodlení objednatele s úhradou faktur má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.

- V případě nedodržení termínu dokončení díla má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.

- Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad nebo drobných nedodělků uvedených v předávacím protokolu činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo v záruční době, činí výše smluvní pokuty 1.000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

- Smluvní pokuta za porušení zákazu požívání alkoholu na pracovišti činí 500,- Kč za každý zjištěný případ

- Smluvní pokuta za nedodržení závazku používat na pracovišti ochranné pracovní pomůcky, zejména ochranné přílby, výstražné reflexní vesty činí 500,-Kč za každý zjištěný případ.

- Ujednáním o smluvních pokutách a jejich zaplacením není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody, zejména pak na náhradu škody, vzniklé objednateli např. zaplacením vyšší smluvní pokuty za nedodržení jeho závazků vůči investorovi v případech, kdy za nedodržení závazků bude odpovědný zhotovitel jako subdodavatel objednatele.

- Splatnost smluvních pokut se sjednává na lhůtu 14 dnů od obdržení vyúčtování.

VIII.3.  Náhrada škod:

- Náhrada škod způsobených zhotovitelem objednateli, či třetím osobám, se řídí příslušnými  ustanoveními Občanského zákoníku.

IX.       Závěrečná ustanovení

IX.1.  Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním (dodatkem) podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. Pokud nebylo ujednáno v této smlouvě jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající Občanským zákoníkem.

IX.2.   Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

IX.3.   Tato smlouva obsahuje 5 listů, je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení objednatel.

IX.4.	 Zhotovitel bere na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. V případě poskytnutí informace bude postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů. Dále zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv (§ 5 zák. č.340/2015 Sb., o registru smluv), přičemž uveřejnění zabezpečí objednatel.

X.       Přílohy – nedílná součást smlouvy

X.1.  Cenová nabídka zhotovitele.

V Zábřehu, dne  19.9.2017    				V Moravské Třebové , dne   19.9.2017

Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele:

_____________________________                          ________________________________

Ing. Petr Blažek                                                                           jednatel Bc. Gabriela Horčíková   					       jednatel