# DODATEK č. 1

# ke  SMLOUVĚ O DÍLO NPU-450/38187/2026

Dále jen „smlouva“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí správy SZ Jánský Vrch, Jánský Vrch č.p. 60, 
790 70 Javorník, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710

Kontaktní osoba: investiční technik xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zástupce objednatele“)

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: 	STOLZED s.r.o.

IČ: 07972440, DIČ: CZ07972440

se sídlem Bílý Potok 18, 790 70 Javorník

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová zn. C 77904

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx, (dále jen „Zástupce zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

- Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2026 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla SZ Jánský Vrch – obnova oken v místnosti č. 21 a č. 39 - truhlářské práce v areálu SZ Jánský Vrch.

- Objednatel se zhotovitelem se dohodli na úpravě čl. 3.1.2 Termín pro dokončení díla. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu personálního zajištění plnění na straně dodavatele. Tyto důvody nastaly v průběhu plnění zakázky. S ohledem na zájem obou smluvních stran na řádném dokončení díla se sjednává nový termín dokončení realizace 2 ks oken v místnosti č. 21. Termín dokončení oken v místnosti č. 39 zůstává dle původní smlouvy.

- Změna není podstatnou změnou smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky a její hodnoty. Nové znění čl. 3.1.2. Termín pro dokončení Díla: 31. 10. 2026.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž smlouvu uveřejní objednatel.

V Javorníku dne 14. 7. 2026						V Javorníku dne 14. 7. 2026

Za objednatele:								Za zhotovitele:

……………………………………………….						………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx							xxxxxxxxxxxxxxxx

vedoucí správy SZ Jánský Vrch						jednatel