SMLOUVA O DÍLO

SD/2026/0853

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel                                                        Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou                Název firmy: Tadeáš Chvátal

Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou           adresa: Aloisina výšina 636/116, Liberec

PSČ: 466 01                                                      PSČ: 460 15

IČO: 262 340                                                     IČO: 09436219

DIČ: CZ00262340                                             DIČ: CZ0201142722

číslo účtu: 121-451/0100                                   kontaktní osoba: Tadeáš Chvátal

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou           tel.: 774 974 874

kontaktní osoba: Jan Čermák                            e-mail: info@drevoch.cz

tel.: 483 357 130

e-mail: cermak@mestojablonec.cz

- PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem plnění této smlouvy je „kompletní renovace a oprava oplocení dětského hřiště v ulici Boženy Němcové v Jablonci nad Nisou. Oplocení bude zhotoveno z modřínového dřeva, přičemž oprava spočívá ve výměně 467 kusů latí. Nátěr bude proveden venkovním olejem PNZ v odstínu dub/oliva“, vše dle cenové nabídky ze dne 13.7.2026, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1.

- Termín plnění

- Termín provedení prací je po vzájemné dohodě stanoven nejpozději do 16.10.2026.

- Jakékoli prodlení v realizaci předmětu této smlouvy je považováno za podstatné porušení smluvního vztahu. Objednatel si v případě nedodržení smluvního termínu vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud nebudou dokončení díla bránit nepříznivé klimatické podmínky či jiné důvody, o kterých bude dodavatel objednatele včas informovat. V takovém případě bude po vzájemné dohodě sjednán náhradní termín.  Pokud dodavatel nedokončí dílo ani v náhradním termínu, je objednatel oprávněn uplatnit sankci, která činí 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

- Cena a platební podmínky

- Cena za předmět plnění je stanovena do výše 140 149,00 Kč bez DPH (169 580,29 Kč vč. 21 % DPH).

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze za provedené práce.

- Splatnost faktury (bez ohledu na datum uvedený na faktuře) je 30 dní ode dne, kdy byla doručena na podatelnu MMJN (prostřednictvím datové schránky wufbr2a nebo na epodatelna@mestojablonec.cz).

- Na faktuře je nutné uvést číslo smlouvy a jméno kontaktní osoby objednatele.

- Na faktuře je nutné uvést DIČ objednatele.

- Faktura bude vystavena až po fyzickém předání a převzetí předmětu smlouvy.

- Záruční doba

Dle platných právních předpisů, zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

- Závěrečná ustanovení

- Vztahy dle této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

- Smlouva bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a mohou být zveřejněny bez omezení.

- Smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnou dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smlouva může být podepsána vlastnoručně nebo elektronicky. V případě vlastnoručního podpisu je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. V případě elektronického podpisu je použito kvalifikovaného elektronického podpisu vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

- Za věcnou správnost smlouvy odpovídá Jan Čermák, který je rovněž technickým zástupcem objednatele.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Cenová nabídka

V Jablonci nad Nisou, dne:					V Jablonci nad Nisou, dne:

……………………….……………………                                             …...……….…………………

Ing. Štěpánka Gaislerová                                                         	za dodavatele

vedoucí odboru městské ekologie

……………………….……………………

Mgr. Barbora Šnytrová

vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky

Příloha č. 1: Cenové nabídky