Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 15.3.2017

na zhotovení díla „Sportovní hala Světlá nad Sázavou, projektová dokumentace“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.

Smluvní strany

1.		Objednatel:  		Město Světlá nad Sázavou

se sídlem 		náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zastoupený: 		Mgr. Janem Tourkem – starostou města

Zástupce pro uplatňování reklamací: Jaroslav Rezek, referent odboru MIRR

Zástupce pro věci technické: Jaroslav Rezek, referent odboru MIRR, tel. ….., Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. ……..

IČ: 			00268321

DIČ: 			CZ00268321

Peněžní ústav: 		Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

Číslo účtu:

2.          Zhotovitel:                      PAS SERVIS, s.r.o.

sídlo firmy: 		Železnohorská 1684, 583 01 Chotěboř

zápis v obch. rejstříku: 	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19011

Zastoupený: 		Ing. Ota Klos, jednatel společnosti

- IČ:			25996207

- DIČ:			CZ25996207

Číslo účtu:

II.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 15.3.2017:

2.1. 	Změna článku 4. Termíny, lhůty a místo předání plnění, bod. 4.2.

Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace z důvodu zdravotních komplikací jednoho ze zpracovatelů dílčí části díla a z důvodu kapacitní přetíženosti subdodávky konstrukční části je upraven termín díla v rozsahu dle bodu 2.8. Smlouvy z původního termínu do data 2.10.2017 na nový termín:

| Zahájení díla | neprodleně po podpisu smlouvy o dílo |
| --- | --- |
| Dílo v rozsahu dle bodu 2.7. | do data 15.5.2017 |
| Dílo v rozsahu dle bodu 2.8. | do data 17.11.2017 |
| Spolupráce při výběru dodavatele | v průběhu zadávacího řízení |
| Spolupráce po dokončení stavby, při kolaudaci stavby a uvedení stavby do užívání | po dokončení stavby |

III.

3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny a v platnosti.

IV.

4.1.	Tento Dodatek č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 15.3.2017 a je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.2.	Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15.3.2017 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 2.10.2017, usnesením č. 436/2017.

4.3. 	Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4.4. 	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle zákona o registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

| Světlá nad Sázavou dne: 6.10.2017 |  | V Chotěboři dne: 4.10.2017 |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |

…………………………………………………….		…………………………………………………….

Mgr. Jan Tourek, starosta města				        Ing. Ota Klos, jednatel