Cenová nabídka na provedení technického dozoru investora na stavbu:

„Oprava dlážděného krytu chodníku na ul. ČSA, Kroměříž-I. A II. Etapa"

Technický dozor investora bude provádět svou činnost po dobu uvedené stavby v termínu dle smlouvy o dílo, předmětem bude zejména řízení a kontrola činnosti zhotovitele vedoucí k řádné realizaci předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

Osobě TDI náleží za řádné splnění všech závazků vůči objednateli odměna v celkové výši 98 000,- Kč.

Úkony TDI po celou dobu realizace díla:

- Seznámení se s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo.

- Předání a převzetí staveniště.

- Průběžná kontrola prací během realizace díla.

- Průběžná kontrola případných změn uplatňovaných zhotovitelem.

- Zápisy do stavebního deníku.

- Svolávání a vedení kontrolních dnů stavby (minimálně lx týdně).

- Zpracování a rozesílání zápisů z kontrolních dnů stavby.

- Kontrola souladu výstavby s projektovou dokumentací.

- Kontrola kvality a dodržování technických postupů.

- Kontrola a odsouhlasení fakturace.

- Provedení soupisu vad a nedodělků v rámci předání a převzetí stavby a následná kontrola jejich odstranění.

- Informační činnost pro investora.

98 000,-Kč

Celkem za komplet

V případě prodloužení termínu stavby bude cena za činnost TDI dopočítána.

Kroměříž 14.7.2026

S pozdravem,

UNIPROFI KM s.r.o.

Gorkého 2553, 767 01 Kroměříž

IČ:19909292

Nejsme plátci DPH! Cena je tedy konečná, DPH se nebude připočítávat.