| O B J E D N Á V K A | číslo : 231 |
| --- | --- |

|  | Objednatel |  | IČO: |  | 00074276 | DIČ: | CZ00074276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 350 02 Cheb |  |  |  |  |  |  |  | Dodavatel |  |  | IČO: | 26324105 |  | DIČ: | CZ26324105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZIP o.p.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení |  | Komerční banka, a.s. |  |  |  |  |  |  |  | Tomanova 3-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Číslo účtu |  | Anonymizováno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 00 Plzeň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Předpokládaná cena: |  |  | 151 008,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednáváme: |  |  | ORJ 8016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u Vás: technické zajištění archeologického výzkumu na stavbě "Rekonstrukce objektu Dominikán pro využití ZUŠ - 2. etapa". místo: ppč. st. 373/2; st. 373/3 v k. ú. Chebu druh a rozsah požadovaných činnosti: exkavace a dokumentace odkrytých situací 5x archeologický dělník na 10 dní 1x terénní technik na 10 dní předpokládaná výměra: exkavace kulturního souvrství, její separátní začištění a dokumentace v jednotlivých sondách, dokumentace profilů výkopů. zahájení a předpokládaný termín dokončení: zahájení 24. 7. 2026 dokončení 20. 8. 2026 harmonogram: 1. až 9. den: výkopové práce, třídění nálezů, značení stratigrafických jednotek, průběžná dokumentace 10. den: celkové dokončení, včetně podrobné kresebné a fotografické dokumentace 11. den: lze zakázku fakturovat Cena: 124 800,- Kč bez DPH Cena: 151 008,- Kč včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH |  |  | DPH |  |  | Cena celkem |  |

|  | V Cheb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dne: | 23.07.2026 |  |  |
|  | Vyřizuje: | Anonymizováno |  |  |
|  | Telefon: | Anonymizováno |  |  |
|  | E-mail: | Anonymizováno |  |  |
|  | Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu |  |  |  |