	

	O B J E D N Á V K A
	číslo :  231




	
	Objednatel
	IČO:
	00074276
	DIČ:
	CZ00074276

	
	
	
	Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

	
	náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
	

	
	350 02  Cheb
	
	Dodavatel
	IČO:
	26324105
	DIČ:
	CZ26324105

	
	
	
	ZIP o.p.s.

	
	Bankovní spojení
	Komerční banka, a.s.
	
	Tomanova 3-5

	
	Číslo účtu
	Anonymizováno
	
	
	

	
	
	
	301 00  Plzeň

	
	
	
	

	
	
	

	
	Předpokládaná cena:
	151 008,00 

	
	Objednáváme:
	ORJ 8016

	
	u Vás:
technické zajištění archeologického výzkumu na stavbě "Rekonstrukce objektu Dominikán pro využití ZUŠ - 2. 
etapa".

místo:
ppč. st. 373/2; st. 373/3 v k. ú. Chebu

druh a rozsah požadovaných činnosti:
exkavace a dokumentace odkrytých situací
5x archeologický dělník na 10 dní
1x terénní technik na 10 dní


předpokládaná výměra:
exkavace kulturního souvrství, její separátní začištění a dokumentace v jednotlivých sondách, dokumentace 
profilů výkopů.

zahájení a předpokládaný termín dokončení:
zahájení 24. 7. 2026
dokončení 20. 8. 2026

harmonogram:
1. až 9. den: výkopové práce, třídění nálezů, značení stratigrafických jednotek, průběžná dokumentace
10. den: celkové dokončení, včetně podrobné kresebné a fotografické dokumentace
11. den: lze zakázku fakturovat


Cena: 124 800,- Kč bez DPH
Cena: 151 008,- Kč včetně DPH

	
	

	Rekapitulace DPH
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena celkem
	

	
	


	
	V  Cheb

	
	Dne:
	23.07.2026
	
	

	
	Vyřizuje:
	Anonymizováno

	
	Telefon:
	Anonymizováno

	
	E-mail:
	Anonymizováno

	
	Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu


	



