SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

„Kácení alejových stromů na Ústředním hřbitově v Brně“

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL.	Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

se sídlem:		Vídeňská 96, 639 00 Brno

zastoupený: 		Ing. Markem Šamšulou, ředitelem organizace

IČ:			62161598

DIČ:			CZ 62161598

technický dozor: 	p. Jiří Zlatkovský

autorský dozor:	Ing. Petr Förchtgott

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL:	Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: 		Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

zastoupený:		Ing. Jozef Kasala

IČ:			62161521

DIČ:			CZ 62161521

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

## 2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je realizace VZ „Kácení alejových stromů na Ústředním hřbitově v Brně“, a to v rozsahu specifikovaném v příloze této smlouvy.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací, skutečným stavem místa a rozsahem plnění díla, vzal v úvahu veškeré souvislosti a omezení s tím související a měl tak k dispozici veškeré informace potřebné k realizaci díla.

2.3. Uchazeč bere na vědomí, že bude respektovat pokyny dozoru a spolupracovat s ním na splnění zakázky.

## 3. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplnění a činí

Cena bez DPH		  412.022,50 Kč

DPH 21 %            	             86.524,70 Kč

--------------------------------------------------------

Cena celkem včetně DPH         498.547,- Kč

(slovy čtyřistadevadesátosmtisícpětsetčtyřicetsedm korun českých).

3.2. Nabídková cena nesmí být z jakýchkoliv důvodů měněna vyjma změny v souvislosti se změnou daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění.

3.3. Zhotovitel potvrzuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla.

## 4. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje plnit dílo v termínu od 11/2017 (eventuálně 10/2017 po dohodě) do 8. 12. 2017 (včetně fakturace). V termínu od 24. 10. - do 3. 11. 2017 (Památka zesnulých) budou práce prováděny pouze na základě dohody se Správou hřbitova nebo budou zcela přerušeny.

5. Odstoupení od smlouvy

Obě strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit pouze v tomto případě:

5.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky smlouvy, tj. nedodrží termín dokončení prací, nedodrží technologický postup, příp. bude plnit v rozporu s dokumentací bez souhlasu objednatele, nebude řádně a včas odstraňovat závady či nedodělky zjištěné při dílčích kontrolách a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zaplatit smluvenou sankci.

5.2. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně v písemné formě. Smlouva zaniká uplynutím 15 denní lhůty, která počíná běžet dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Během této doby provedou obě smluvní strany vzájemné vypořádání. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy o dílo až do doby skončení platnosti smlouvy.

6. Platební podmínky, smluvní pokuty

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Fakturace bude provedena po ukončení díla na základě předávacího protokolu podepsaným zástupcem objednatele a fakturované práce budou doloženy v pracovním deníku.

6.3. Splatnost faktury bude 30 dnů.

6.4. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny díla. Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

6.5. Objednatel si vyhrazuje právo jednat o úpravě smlouvy předložené uchazečem. Zadavatel má právo rozšířit nebo zúžit předmět plnění dle svých finančních možností. Zhotovitel má povinnost přistoupit na případné zúžení nebo rozšíření předmětu plnění smlouvy bez nároku na uplatnění změny jednotkových cen, újmy, ušlého zisku nebo škody.

7. Záruční podmínky

Záruční lhůta celého plnění předmětu veřejné zakázky je 2 roky.

8. Další smluvní ujednání

8.1. Zhotovitel bere na vědomí, že kontrolní dny budou probíhat vždy po dokončení části díla, minimálně však 2x v průběhu provádění díla za účasti pověřeného zástupce objednatele i zhotovitele. Kontrolní dny se stanoví dohodou obou stran.

8.2. Zhotovitel se zavazuje vést pracovní deník, který bude předkládat na vyžádání objednateli, pokaždé však v rámci kontroly provádění díla. Pracovní deník bude obsahovat údaje o prováděných pracích v návaznosti na datum, rovněž informace o likvidaci odpadu. Zástupce objednatele bude provádět zápis u kontroly vč. zjištěných nedostatků.

8.3. Na nedostatky zjištěné objednatelem či osobou vykonávající dozor v rámci kontroly, bude zhotovitel písemně upozorněn, a to zápisem do pracovního deníku či e-mailem. Zhotovitel se zavazuje odstranit takové nedostatky nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne jejich zjištění, případně ve sjednaném termínu, který bude uveden v pracovním deníku.

8.4. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla na pietu veřejného pohřebiště.

8.5. Zhotovitel je povinen dbát na bezpečnost osob a dodržovat pravidla bezpečnosti práce včetně vzájemného seznámení se s riziky. Za porušení těchto povinností nese zhotovitel plnou odpovědnost. Za škodu na majetku objednatele a třetích osob vzniklou v důsledku provádění díla, odpovídá a hradí ji zhotovitel.

8.6. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro splnění závazku zhotovitele.

8.7. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané platné pojištění odpovědnosti, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě minimálně ve výši 1 mil. Kč, přičemž toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

8.8. Zhotovitel je povinen provést práce s odbornou péčí, komplexně bez vad, s funkční způsobilostí a bezprostředně k užívání. Dále je povinen chránit práce až do předání a převzetí. Povinností zhotovitele prací je zajistit odborně kvalifikovaný personál včetně dohledu k provedení prací.

8.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů bude užito podání u věcně a místně příslušného soudu, pokud nedocílí uzavření smíru.

8.10. Právní vztahy, které nejsou upraveny obchodními podmínkami, se řídí Občanským zákoníkem, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8.11. Případné nejasnosti v obchodních podmínkách lze řešit dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

8.12. Zadavatel si vyhrazuje právo mít hlavní (rozhodující) slovo při eventuálních sporech při realizaci VZ.

8.13. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu v min. výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

8.14. Smluvní pokuta za každou reklamovanou vadu v min. výši 2.000,- Kč. Jestliže vada nebude ve lhůtě odstraněna, zvyšuje se smluvní pokuta o dalších 3.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení do termínu odstranění a prokazatelného převzetí opravené reklamované vady. Objednatel je oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.

8.15. U neodstranitelné vady uhradí dodavatel veškeré náklady na odstranění a znovu provedení vadné části díla.

8.16. Reklamované vady musí dodavatel odstranit do 10 dnů od data doručení reklamace. Vady bránící užívání a vady neodstranitelné jsou podstatným porušením smlouvy a zhotovitel takovou dodávku nebo službu musí nahradit úplně novou dodávkou, službou - novým dílem v rozsahu reklamované části.

8.17. V případě úrazu, poranění návštěvníků hřbitova hradí zhotovitel, pokud tuto skutečnost zapříčinil, veškeré léčebné, po léčebné a pojišťovací náklady.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tuto smlouvu je možné měnit a doplňovat pouze formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky tvoří nedílnou část smlouvy.

9.2. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popř. přeměnu této smluvní strany v jiný právní subjekt či v jinou právní formu, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na likvidátora nebo na nově vzniklý právní subjekt, pokud s tím druhá smluvní strana vysloví souhlas. Pakliže souhlas neudělí, platí, že smlouva k datu uvedenému v písemném prohlášení o neudělení souhlasu zaniká a obě smluvní strany jsou povinny do 30 dnů po zániku této smlouvy vzájemně vypořádat své závazky.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dva objednatel a jeden zhotovitel.

9.4. Tato smlouva se stává platnou datem podpisu obou smluvních stran a účinnou nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

9.5. Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

9.6. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem, především ustanovením § 2586 a násl.

9.7. Smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

9.8. Na základě zákona č. 340/2015 (zákona o registru smluv) se obě strany dohodly, že text smlouvy do registru vloží Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace.

10. Podpisy smluvních stran

V Brně dne 9.10.2017  				    V Brně dne 5.10.2017

……………………………………			……………………………………………

Za objednatele                                                                      Za zhotovitele

Ing. Marek Šamšula                                                              Ing. Jozef Kasala

ředitel organizace					        ředitel organizace

Přílohy: - soupis zeleně

- rozpočet dle nabídky

- rozhodnutí ÚMČ města Brna, Brno – střed, OŽP o povolení ke kácení stromů ze dne

7.4.2017, č.j. MCBS/2017/0059818/PRUJ, nabytí právní moci 12. 5. 2017

Soupis zeleně - Sakurové aleje

„Kácení alejových stromů na Ústředním hřbitově v Brně“

Soupis zeleně

Prunus serrulata „Kanzan“ -  k odstranění včetně pařezů................... 44 ks

pařezy k odstranění ...............................................................................   2 ks

Prunus serrulata „Kanzan“ -  nová výsadba........................................ 20 ks

POPIS						     MNOŽSTVÍ (ks) cena za jed.(Kč) cena celkem (Kč)

Pokácení stromu postupné 100 - 200 mm 		    5

Pokácení stromu postupné 200 - 300 mm 		    3

Pokácení stromu postupné 300 - 400 mm		  13

Pokácení stromu postupné 400 - 500 mm	              18

Pokácení stromu postupné 500 - 600 mm	          	    5

Odstranění pařezů odfrézováním hloubky

přes 200 do 500 mm  (m2)                                             5,73

Hloubení jamek objemu 0,125 - 0,4 m3 	              20

Výsadba dřeviny prům. balu 60 - 80 cm 	              20

Ukotvení dřeviny třemi kůly délky do 2 m 	              20

Zhotovení závlahové mísy do 1 m 		              20

Ošetření vysazených dřevin 				  20

dodávka Prunus serrulata „Kanzan“ 14-16 ZB          20

dodávka kůly, příčky, úvazky 			  60

součet:

Soupis zeleně - Březové aleje

„Kácení alejových stromů na Ústředním hřbitově v Brně“

Soupis zeleně

Betula pendula -  k odstranění včetně pařezů........................................ 25 ks

pařezy k odstranění ...............................................................................   1 ks

Betula pendula - nová výsadba.............................................................. 27 ks

POPIS						     MNOŽSTVÍ (ks) cena za jed.(Kč) cena celkem (Kč)

Pokácení stromu postupné 300 - 400 mm 		    4

Pokácení stromu postupné 400 - 500 mm 		  12

Pokácení stromu postupné 500 - 600 mm		    3

Pokácení stromu postupné 600 - 700 mm	                6

Odstranění pařezů odfrézováním hloubky

přes 200 do 500 mm (m2)                                            11,15

Hloubení jamek objemu 0,4 - 1,0 m3 	              27

Výsadba dřeviny prům. balu 80 - 100 cm 	              27

Ukotvení dřeviny třemi kůly délky do 2 m 	              27

Zhotovení závlahové mísy do 1 m 		              27

Ošetření vysazených dřevin 				  27

dodávka Betula pendula 16-18 ZB                             27

dodávka kůly, příčky, úvazky 			  81

součet:

Celkem bez DPH                                                                                                       412.022,50 Kč

DPH 21%                                                                                                                     86.524,70 Kč

Celkem s DPH                                                                                                            498.547,- Kč