č. smlouvy Objednatele: 17/013/445

č. smlouvy Zhotovitele: 001/2017

**SMLOUVA O DÍLO**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Simpleway Europe a.s.**

**se sídlem: Na Okraji 335/42, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, Czech Republic**

**zastoupený: Ing. Petrem Otoupalem, členem představenstva a Ing. Jakubem Maléřem, členem představenstva**

**IČO: 043 77 028**

**DIČ: CZ04377028**

**bankovní spojení: Fio Banka**

**číslo účtu: 2000938639/2010**

**OR: Městský soud Praha, sp.zn.: oddíl B, vložka 20925**

**(dále jen „Zhotovitel“)**

**a**

**ČD – Telematika, a.s.**

**se sídlem: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3**

**zastoupená: Ing. Martinem Holcem, Manažerem odd. Obchod INFRA**

(podepsán na základě plné moci)

**IČO: 614 59 445**

**DIČ: CZ614 59 445, plátce DPH**

**bankovní spojení: Komerční banka, a.s.**

**číslo účtu: 19-5524200217/0100**

**OR: Městský soud Praha, sp.zn.: oddíl B, vložka 8938**

**(dále jen „Objednatel“)**

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 3.7.2017, č.j. : 900420/1708/17 zadavatele Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO: 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 (dále jen „Zadavatel“ anebo „DPP“), s názvem Pilotní vybavení 6 stanic metra technologií Wi-Fi, ve kterém uspěl Objednatel, dohodly na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného plnění, které bude plnit na základě této smlouvy.
   2. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že veškerá plnění, která budou poskytnuta Objednateli na základě této smlouvy, budou prosta práv třetích osob, a že je oprávněným nositelem a vykonavatelem práv k tomuto plnění.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
3. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při provádění Díla „**Pilotní vybavení 6 stanic metra technologií Wi-Fi**“, (dále Dílo) pro Objednatele.
   1. Účelem této smlouvy je nasazení kompletního bezpečnostně informačního systému, který bude sloužit k informování cestujících pomocí připojení osobních mobilních telefonů či tabletů cestujících k Wi-Fi síti vybudované ve stanicích metra Florenc B a C, Náměstí Republiky, Smíchovské nádraží, Hlavní nádraží, Pražského povstání. Tento systém bude sloužit zároveň k online zobrazování informačních zpráv a mimořádných událostí uveřejňovaných DPP. Součástí systému je i přímý přístup do veřejného Internetu s možností vyhledání informací na zdrojích mimo DPP. Navrhované řešení je v souladu se zněním zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., ( dále jen ZOKB) a *Obecným nařízením na ochranu osobních údajů* ( dále jen nařízení GDPR )(a zajišťuje plnění zákona ZoKB a nařízení GDPR. Dílo je podrobně specifikováno v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 této Smlouvy.
4. xx
5. xx
6. xx
7. xx
   1. xx
   2. xx
   3. xx
   4. xx
   5. xx
   6. xx
   7. xx
   8. xx
   9. xx
   10. xx
   11. xx
   12. xx
   13. xx
   14. xx
   15. xx
   16. xx
   17. xx
   18. xx
   19. xx
   20. xx
   21. xx
   22. xx
   23. xx

xx

1. xx
   1. xxxx
   2. xx
   3. xx.
   4. xx
   5. xx
   6. xx.
   7. Xx
   8. Xx
   9. Xx
   10. xx
2. xx
   1. xx
   2. xx
   3. xx
   4. xx
   5. xx
   6. xx
   7. xx
   8. xx
   9. xx
   10. xx
   11. xx
   12. xx
3. xx
4. xx
5. PROVÁDĚNÍ KONTROL
   1. Objednatel bude zajišťovat odborný dohled podle svého uvážení. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem v montážním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník Zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození majetku Objednatele, je ohroženo zdraví či život pracovníků, třetích osob nebo bezpečnost a plynulost provozu metra.
6. PŘEDÁNÍ DÍLA
   1. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat oprávněného zástupce Objednatele o ukončení Díla. Dílo se považuje za řádně provedené, bude-li funkční a bude mít veškeré vlastnosti stanovené Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 této Smlouvy, touto Smlouvou, dalšími podklady k provedení Díla a obecně závaznými právními předpisy, pokyny Objednatele, platnými technickými normami včetně ČSN.
   2. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude při předání sepsán předávací protokol, který bude obsahovat zejména:
   3. označení díla;
   4. rozsah díla;
   5. označení Objednatele;
   6. označení Zhotovitele;
   7. datum sepsání zápisu;
   8. identifikace smlouvy a konkrétní výzvy;
   9. podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele.
   10. Přílohou předávacího protokolu je dokumentace skutečného provedení. V případě, že bude Dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, vystaví Objednatel akceptační protokol, který bude následně součástí předávacího protokolu po odstranění těchto drobných vad a nedodělků.
   11. Objednatel se zavazuje Dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Pokud Dílo nevykazuje vady anebo nedodělky Objednatel se zavazuje Dílo na základě výzvy Zhotovitele převzít a předávací protokol potvrdit podpisem oprávněné osoby, a to nejpozději do 10.10.2017. Objednatel je oprávněn nikoliv však povinen převzít Dílo vykazuje-li pouze ojedinělé a drobné vady nebránící užívání Díla, pakliže je Zhotovitel odstraní do 3 dnů. Nedojde-li k odstranění v dané lhůtě, má se za to, že Dílo nebylo Objednatelem převzato. Tuto povinnost Objednatel nemá, jestliže není Dílo nebo jeho část provedeno bez vad a nedodělků. Nesplní-li Objednatel svou povinnost Dílo převzít, má se Dílo za převzaté a Předávací protokol za Objednatelem podepsaný dnem, kdy Zhotovitel odeslal výzvu k převzetí Díla. V takovém případě je přílohou faktury výzva k převzetí Díla.
   12. Objednatel má právo, nikoli však povinnost, převzít Dílo s vadami či nedodělky, které nebrání bezpečnému provozování Díla nebo jeho části. Do předávacího protokolu se vždy zaznamenají vady Díla, a to zároveň s termínem pro jejich odstranění.
   13. Pokud Objednatel odmítne dokončené Dílo převzít, musí o tom být sepsán zápis se stanovisky obou smluvních stran se zdůvodněním.
7. xx
8. xx
9. xx
10. xx
11. LICENCE
12. Zhotovitel bude výlučně odpovědný za veškeré vady, chyby či nedostatky v Dokumentaci Zhotovitele a výlučně ponese veškeré náklady na odstraňování jakýchkoliv vad, chyb, nedostatků či pochybení v Dokumentaci Zhotovitele a Objednatel nebude v tomto ohledu jakkoliv odpovědný. Zhotovitel tímto v souladu s ustanovením § 2358 a násl. Občanského zákoníku poskytuje Objednateli licenci (Objednatel a Zhotovitel uzavírají licenční smlouvu) ke všem částem předmětu Díla, které tvoří předmět duševního vlastnictví, zejména k Dokumentaci Zhotovitele, a to podle následujících podmínek:
    1. Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci k užití předmětu díla, včetně Dokumentace Zhotovitele, ke všem způsobům užití, a to v neomezeném rozsahu, tj. územnímu, a množstevnímu;
    2. licence se poskytuje po dobu trvání pilotního projektu do 31.12.2019,
    3. Objednatel není povinen licenci využít;
    4. licence se poskytuje jako nevýhradní;
    5. odměna za užívání licence je již zahrnuta do celkové ceny Díla;
    6. Objednatel je oprávněn licenci zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit třetí osobě, a to bez předchozího souhlasu Zhotovitele; a
    7. Objednatel je oprávněn jakkoliv předmět Díla, včetně Dokumentace Zhotovitele, upravit, jinak měnit, spojit s jiným autorským dílem, jeho názvem nebo označením autora. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že dává výslovné svolení k takovým úpravám, změnám či spojení předmětu Díla (dokumentace Zhotovitele).
    8. Licence třetích stran, které jsou součástí Díla, je Zhotovitel povinen poskytnout v takovém rozsahu, v jakém to jemu samotnému licenční podmínky umožňují.
13. Porušení licence. V případě, že Zhotovitel není autorem předmětu Díla (Dokumentace Zhotovitele) nebo jakékoliv jeho části, zavazuje se zajistit Objednateli licenci ve shora uvedeném rozsahu, a to na vlastní náklady a bez zbytečného odkladu. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost v případě, že včas nezajistí licenci k předmětu díla (dokumentaci Zhotovitele) jako celku ve shora uvedeném rozsahu. Zhotovitel bude oprávněn používat dokumenty poskytnuté mu Objednatelem v souvislosti se smlouvou (zejména dokumentaci Objednatele) pouze pro účely uvedené v této Smlouvě a Objednatel bude nadále majitelem veškerých práv k takovým dokumentům a Zhotovitel (ani jeho subdodavatelé) nebude oprávněn užívat, rozmnožovat, realizovat či zveřejňovat jakékoliv takové poskytnuté dokumenty s výjimkou, jak je nezbytné pro účely smlouvy. Zhotovitel je povinen před zpracováním Dokumentace Zhotovitele nebo každé její ucelené části písemně oznámit Objednateli osobu, kterou Zhotovitel pověřil zpracováním Dokumentace Zhotovitele nebo její ucelené části.
14. xx
15. xx
16. xx
17. xx
18. xx
19. xx
20. xx
21. xx
22. xx
23. xx
24. xx
25. xx
    * 1. xx
      2. xx
      3. xx
      4. xx
      5. xx
      6. xx
      7. xx
      8. xx
      9. xx
      10. xx
26. xx
    * 1. xx
      2. xx
      3. xx
      4. xx
      5. xx
      6. xx
      7. xx
      8. xx
      9. xx
27. xx
28. xx
29. xx
30. xx
31. xx
32. xx
33. xx
34. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
35. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou trvání pilotního projektu tj.,do 31. 12. 2019. Dodané plnění dle Přílohy č.1 zůstává ve vlastnictví Objednatele.
36. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel má právo neodebrat celé plnění uvedené v Příloze č. 1, Příloze č. 2 této Smlouvy a Příloze č. 3 této Smlouvy. Toto se nevztahuje na plnění již objednané na základě výzvy dle čl. 6. této smlouvy; Objednatel v tomto případě není povinen hradit Zhotoviteli cenu neodebraného plnění.
37. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
38. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky.
39. Dodatek není vyžadován u změn smlouvy administrativního nebo technického charakteru, jako například změna obchodní firmy dodavatele, změna zástupců smluvních stran, nebo bankovního spojení pro úhradu faktur dodavatele. Tyto změny nabývají účinnosti jednostranným písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně.
    1. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost ČD – Telematika a.s. je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je společnost ČD – Telematika a.s. povinna uveřejňovat vybrané smlouvy a jejich dodatky v registru smluv spravovaných Ministerstvem vnitra, což Zhotovitel svým podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a s uveřejněním této smlouvy souhlasí.
    2. Smluvní strany berou na vědomí, že byla-li smlouva uzavřena po 1. 7. 2017, a podléhá-li ZoRS, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. ČD – Telematika a.s. se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru smluv. V případě, že ve lhůtě do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy dojde ke změně právní úpravy týkající se ZoRS, podle které bude tato smlouva z povinnosti zveřejnění vyjmuta, sjednávají smluvní strany, že povinnost k zajištění uveřejnění v registru smluv, nebyla-li dosud splněna, zaniká od samého počátku, nestanoví-li právní předpisy jinak.
    3. Smluvní strany tímto výslovně konstatují, že považují celý obsah čl. 3,4,5,6,7,10,12 a 13 této smlouvy včetně souvisejících příloh smlouvy za předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany se vzájemně zavazují v případě vzniku pochybností o rozsahu uveřejněných informací poskytovat si nezbytnou součinnost k prokázání rozsahu a obsahu obchodního tajemství v příslušném soudním/správním řízení.
40. Vlastníkem díla a všech do něho zapracovaných součástí bude po celou dobu provádění díla Objednatel.
41. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo i jeho části nese Zhotovitel až do doby řádného předání - díla bez vad a nedodělků Objednateli,. O tomto bude pořízen písemný doklad (předávací protokol).

Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neužije Důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění díla a splnění povinností podle smlouvy, zejména je neužije pro účely obdržení zakázky na poskytování služeb či pro přímé poskytování služeb při projektech třetích osob; a

nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých vnitřních orgánů, profesních poradců a právních zástupců, pokud je takové poskytnutí nezbytné k splnění předmětu smlouvy. Těmto osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázáni udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou této smlouvy.

14.8 Za důvěrné informace se považují, nebude-li dohodnuto jinak, veškeré informace, které se Zhotovitel dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, včetně podkladů předaných Objednatelem Zhotoviteli. Pro případ porušení povinností Zhotovitele nevyzradit důvěrné informace ve smyslu ustanovení této smlouvy (zejména čl. 14.9) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

* 1. Postoupení práv. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti ze smlouvy (včetně smlouvy jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu Zhotovitele. Pro případ postoupení smlouvy Strany vylučují právo Zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením smlouvy. Postoupení smlouvy nebo jakékoli její části Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu Objednatele s takovým postoupením. Postoupení smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude Zhotoviteli postoupení smlouvy oznámeno.
  2. Zvyklosti a praxe. Veškerá praxe Stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny ve smlouvě. Strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe Stran, které ze smlouvy výslovně nevyplývají.
  3. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: §557, §1799 a §1800 (doložky v adhezních smlouvách), §2591, §2594, §2595, §2605 odst. 2, §2609, §2611, §2620 odst. 2, §2627, §2628 a §2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti Stran vzniklé na základě této smlouvy.
  4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednavatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
  5. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této smlouvy (včetně jakéhokoli jejího Odstavce, Článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této smlouvy. Strany nahradí tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, vymahatelným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy (včetně jakéhokoli jejího Odstavce, Článku, věty nebo slova) zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy obdobně podle ustanovení § 576 Občanského zákoníku.
  6. Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření této smlouvy.
  7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří Přílohy:

Příloha č. 1 - xx

Příloha č. 2 - xx

Příloha č. 3 - xx

Příloha č. 4 – xx

V Praze dne …………… V Praze dne ……………

|  |  |
| --- | --- |
| Za Zhotovitele  ……….……………………  **Ing. Petr Otoupal**  člen představenstva  ……………………………..  **Ing. Jakub Maléř**  člen představenstva | Za Objednatele  ………..……………………  **xx** |