Odbor vnitřních věcí, Oblá 75a, 634 00 BRNO, IČ: 44992785-10

OBJEDNÁVKA Č.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:

POČET LISTŮ:

OBJ209/2017/OVV

22.09.2017

BESTBUILD s.r.o.

Záhřebská 2497/9,

616 00, Brno-Žabovřesky

Ing. Petr Kučeřík

547 428 936, 608 178 817

kucerik@nliskovec.brno.cz

2017-09-22

02

Objednávka

Na základě Vaší nabídky ze dne 20. 9. 2017 u Vás objednáváme výkon autorského dozoru projektanta na akci:

„Stavební úpravy pro zajištění požárně bezpečnostního řešení - ZŠ Svážná, Brno“

v rozsahu obvyklém, odpovídajícím nárokům stavby.

Autorský dozor zahrnuje:

1. Účast na veškerých kontrolních dnech stavby dle potřeb zhotovitele akce a objednatele.

2. Účast na předání a převzetí díla.

3. Průběžná kontrola technicko-ekonomického řešení zadávací projektové dokumentace.

4. Nutná koordinace potřebná pro plynulost stavby.

5. Posuzování návrhů zhotovitele stavby na odchylky a změny oproti zadávací projektové dokumentaci a účast při projednávání změn s objednatelem a zhotovitelem akce.

6. Sledování postupu realizace akce z technického hlediska.

7. Projektové řešení rozporů mezi zadávací projektovou dokumentací a skutečným stavem po odkrytí konstrukcí zhotovitelem akce.

8. Projektové řešení závad v projektové dokumentaci vznesené objednatelem nebo zhotovitelem akce. Potřebné projektové řešení těchto závad bude provedeno bezplatně a neprodleně.

# Nejvýše přípustná cena za autorský dozor dle požadavků investora v roce 2017 je 42 350,-Kč s DPH

# Nejvýše přípustná cena za autorský dozor dle požadavků investora v roce 2018 je 30 250,- Kč s DPH

# Celková cena autorského dozoru je 72 600,- Kč s DPH

# Smluvní cena bude placena dle skutečně provedeného AD, dle faktur vystavených zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem.

Termín zahájení: 	Od zahájení stavby a stavebních prací.

Termín plnění:	po dobu výstavby, do doby předání a převzetí prací, autorský dozor je průběžný, účast na kontrolních dnech 1x týdně a v případě potřeby na základě výzvy do 3 dnů.

Místo plnění:	ZŠ Svážná

Na faktuře prosím uveďte číslo objednávky, fakturu zašlete na adresu:

Statutární město Brno

MČ Brno Nový Lískovec

Oblá 75a

634 00 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

S pozdravem

|  |  | Mgr. Lenka Mikšíková |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vedoucí OVV |  |  |