Dodatek č.1 Smlouvy

číslo IS/20170110/OZP/Responzivní design – uhrazená péče

Smluvní strany

| Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví |  |  |
| --- | --- | --- |
| se sídlem: | Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 |  |
| zástupce: | Ing. Radovan Kouřil – generální ředitel |  |
| IČO: | 47114321 |  |
| DIČ: | CZ47114321 |  |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 7232 dále jen jako „Objednatel“ |  |  |
| a |  |  |
| STYRAX, a.s. |  |  |
| se sídlem: |  | Zelený pruh 95/97, Praha 4, PSČ 140 00 |
| zástupce: |  | Ing. Petr Ulč, předseda představenstva |
| IČO: |  | 27416712 |
| DIČ: |  | CZ27416712 |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 10465 |  |  |
| je plátcem DPH |  |  |

dále jen jako „Zhotovitel“

se dohodli na následujících změnách Smlouvy číslo IS/20170110/OZP/Responzivní design – uhrazená péče ze dne 10.2.2017 (dále jen „Smlouva“):

- V článku I. Smlouvy odstavec 3 nově zní:

„Zhotovitel provede předmět plnění dle zadání nejpozději  do 420 kalendářních dnů ode dne uzavření Dílčí smlouvy.“

- V článku II Smlouvy odstavec 3 nově zní:

„3. Smluvní strany se dohodly na následujícím platebním kalendáři, přičemž splatnost i zálohových faktur se řídí ustanoveními Smlouvy o fakturách.

|  | Cena Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Předání díla do testovacího provozu (zálohová faktura) | 79.520,- Kč |
| Předání díla do zkušebního provozu - podepsán „Protokol o převzetí díla do zkušebního provozu“ (zálohová faktura) | 238.560,- Kč |
| Akceptace po řádném běhu v zkušebním provozu. Podepsán „Akceptační protokol k převzetí díla do rutinního provozu“ (faktura) | 79.520,- Kč |
| Celkem | 397.600,- Kč |

- V článku II Smlouvy se za dosavadní odstavec 3 doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.  Nasazení Etapy I do zkušebního provozu bude uskutečněno až poté, kdy k předání do zkušebního provozu budou připraveny úpravy VITAKARTY ONLINE prováděné společností KOMIX, s.r.o. se sídlem Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5, IČ 47117087. Vzhledem k této návaznosti se smluvní strany dohodly, že Objednatel je výslovně oprávněn na základě podepsaného dokumentu „Protokol o převzetí díla do zkušebního provozu“ uhradit zálohovou fakturu již před předáním Etapy I do zkušebního provozu.“

- V článku III. Smlouvy odstavec 1 písmeno b) se slova „ XXXXXXXXXXXXXXXX“ nahrazují slovy „XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX“.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany souhlasí, že Dodatek neobsahuje informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a tedy může být uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy.

| V ........................ dne: ..................... |  | V ........................ dne: ..................... |
| --- | --- | --- |
| .......................................................... |  | .......................................................... |
| Ing. Radovan Kouřil generální ředitel Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví |  | Ing. Petr Ulč předseda představenstva STYRAX, a.s. |