DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele 10/10507/2016/1

číslo zhotovitele  	503/2016

„Havárie rozvodů vody a kanalizace na DM“

Smluvní strany

Objednatel:        Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná hora, Masarykova 197

Se sídlem:	           Masarykova 197, 284 11 Kutná hora

Zastoupený:		Ing. Jaroslavem Načeradským, ředitelem školy

IČ:			61924059

DIČ:			CZ61924059

Bankovní spojení:	KB Kutná Hora                      č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen:

objednatel

a

Zhotovitel             	BFK service a.s.

se sídlem 		Komenského nám. 54, 281 44  Zásmuky

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 9379

jednající 		Ing. Pavel Kabát, předseda představenstva

Ing. Jiří Fořt, místopředseda představenstva

Ing. Petr Mezník, člen představenstva

IČ: 			27155153

DIČ: 			CZ27155153

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen

zhotovitel

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Článek I.

Změny smlouvy

1.1. 	Článek I. Předmět smlouvy, bod 1.4 se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

1.2.	Článek II. Doba zhotovení díla, bod 2.1 se mění následovně:

Zhotovitel začne se zhotovením díla specifikovaném v článku I. bodě 1.1. tohoto dodatku ke smlouvě o dílo nejdříve 1. 7. 2016, v termínu ukončení prací nejpozději do 30. 11. 2016.

1.3.	Článek III. Cena za dílo, bod 3.1 se mění následovně:

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 3.278.411,- Kč bez DPH, tedy 3.966.877,- Kč včetně DPH.

Cena za vícepráce a méněpráce dle přílohy č. 1 tohoto dodatku činí 1.244.196,- Kč bez DPH, tedy 1.505.478,- Kč včetně DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 činí 4.522.607,- Kč bez DPH, tedy 5.472.355,- Kč včetně DPH.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

2.1.	Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2.2.	Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

2.3.	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Formulář pro ohlášení změn stavby

V Zásmukách dne 22. 9. 2016	V Kutné Hoře dne 22.9.2016

BFK service a.s.	VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora

…………………….…….	…………………………

Ing. Jiří Fořt	Ing. Jaroslav Načeradský

místopředseda představenstva	ředitel