[image: ]

SMLOUVA O DÍLO 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Ústí nad Labem, č. účtu: XXXXXXXX
Zastoupená: doc. RNDr. Jaroslavem Koutským, Ph.D., rektorem

(dále jen „objednatel“)

a

INDELEC CZ - hromosvody s.r.o.
Rovenská 381/10, Kbely, 197 00 Praha 19
IČ: 29151767
DIČ: CZ29151767
Zastoupená: Evou Kolouškovou, jednatelkou

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
 
SMLOUVU O DÍLO
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)
 
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele Modernizaci a rozšíření  aktivní ochrany před bleskem dle NFC 17-102 objektu Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „MFC UJEP“) na adrese Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem (dále jen „dílo“) podle nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Rozsah díla zahrnuje zejména:
a. dodávku a montáž jednoho svodu ochrany před bleskem,
b. dodávku a montáž aktivního jímače včetně stožáru a příslušenství,
c. dodávku veškerého spojovacího a montážního materiálu,
d. provedení všech potřebných elektrických spojů,
e. provedení funkčních zkoušek,
f. zajištění vydání osvědčení o způsobilosti zařízení k provozu Technickou inspekcí České republiky,
g. provedení výchozí revize,
h. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení,
i. likvidaci vzniklého odpadu.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy.



II. Čas a místo plnění
1. Místem plnění je objekt Červené auly Multifunkčního centra UJEP na adrese Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem.

2. Termíny plnění:

a) k 18. 8. 2026 pro realizaci dodávky, montáže a zkoušek,
b) do 60 dnů od realizace dodávky a montáže pro zajištění činností dle písm. f), g) a h), odst. 2, čl. I této smlouvy


III. Cena a způsob placení
1. Pro uvedené dílo se sjednává maximální cena ve smyslu vybrané cenové nabídky ve výši: 

 Celkem bez DPH:                166 792,00 Kč

2. Smluvní strany konstatují, že předmět plnění této smlouvy představuje stavební nebo montážní práce, u nichž se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uplatní režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel vystaví daňový doklad v souladu s tímto režimem a daň je povinen přiznat a odvést objednatel.

3. Uvedená cena má platnost do doby dokončení a předání díla a je určena na základě cenové nabídky, ev. úplného položkového rozpočtu – příloha č. 1 této Smlouvy. Cenová nabídka, ev. úplný položkový rozpočet, jsou úplné a závazné. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném předání díla objednateli. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli na základě řádného protokolu o předání díla podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Za zaplacení ceny za dílo je považováno odeslání ceny na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.


IV. Předání díla

1. Dílo je řádně předáno podpisem předávacího protokolu.
2. V rámci předání díla budou zhotovitelem rovněž předány následující dokumenty:
a. revizní zpráva,
b. projektová dokumentace skutečného provedení,
c. osvědčení vydané Technickou inspekcí České republiky o způsobilosti zařízení k provozu,
d. certifikáty použitých výrobků,
e. návody výrobce,
f. záruční listy.
3. Objednatel je oprávněn převzít dílo bez vad. 



V. Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se dále zavazuje:
a. provést dílo tak, aby po jeho provedení splňovala ochrana před bleskem objektu MFC UJEP svými vlastnostmi relevantní právní předpisy a technické normy,
b. provést dílo tak, aby byly dodrženy postupy předepsané relevantními právními předpisy a technickými normami,
c. provést dílo pouze prostřednictvím osob odborně způsobilých dle požadavků relevantních právních předpisů,
d. odpovídat za škody vzniklé jeho činností.

2. Objednatel se dále zavazuje:
a. zajistit připravenost pracoviště k provedení díla,
b. poskytnout potřebnou součinnost při provádění díla,
c. upozornit zhotovitele na známé skutečnosti, které mohou ovlivnit provádění díla,
d. převzít řádně dokončené dílo bez zbytečného odkladu.



VI. Smluvní sankce
1. Při prodlení s termínem dokončení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02%  z ceny díla bez DPH za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Ustanovení se nepoužije, pokud k prodlení došlo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, čímž se rozumí takové podmínky, které vylučují bezpečnou realizaci díla (např. bouřka).
2. Pro uložení smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla.
3. Uplatnění smluvní pokuty není podmíněno žádnými předchozími formálními úkony.
4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení druhé smluvní straně.


VII. Další ujednání
1. Vyskytnou-li se okolnosti, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou se o tom strany povinny bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k překonání takových okolností. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy podle tohoto bodu nedopustila.
2. Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 2617 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
3. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže má dílo neodstranitelné vady, které brání jeho řádnému užívání.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, a to ve lhůtě 60 měsíců ode dne předání.
5. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran upravená v této smlouvě.

VIII. Ukončení smlouvy
1. Objednatel má právo od smlouvy písemně odstoupit, jestliže zhotovitel podstatným způsobem poruší svou povinnost, kterou podle smlouvy a/nebo zákona má, a to ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené jí objednatelem ve výzvě ke splnění. Pokud však zhotovitel písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může objednatel odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovil.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména: 
a. nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, 
b. pokud celková výše smluvních pokut přesáhne 30 % ceny díla bez DPH,
c. opakované nebo hrubé porušení pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
d. zahájení insolvenčního či vyrovnávacího řízení proti zhotoviteli,
e. neodstranění závažných nedostatků zjištěných v rámci kontroly rozpracovaného díla ve stanoveném termínu.
f. provedení změn předmětu díla způsobem odlišným od Změnového listu a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených termínů
3. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení Zhotoviteli, a to doporučeným dopisem/datovou schránkou.
4. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě škody a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení smlouvy.
5. Smlouvu lze dále ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.


IX. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje a prohlašuje neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) a tedy, že (i) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka; a že (ii) žádný poddodavatel, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení o neexistenci střetu zájmů.  Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 % ceny (bez DPH) uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.
2. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje a prohlašuje, pro potřeby naplňování požadavků na ochranu finančních zájmů EU ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)       č. 2021/241, konkrétně za účelem předcházení riziku střetu zájmů, že je u něj a jeho zainteresovaných osob vyloučen střet zájmů ve smyslu čl. 61 Nařízení č. 2018/1046 Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet  Unie  (Finanční  nařízení)  a  Sdělení  Komise  č.  2021/C  121/01  Pokyny  k zabránění střetu zájmů a jeho řešení podle Finančního nařízení, ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, a to ve vztahu k zainteresovaným osobám, tj. k Objednateli a jeho zaměstnancům, příp. také u dotčených subjektů dotačního orgánu, které jsou Smluvním stranám ke dni podpisu Smlouvy známy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedeného prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 % ceny (bez DPH) uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.
3. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že je informován o povinnostech spadajících na povinné osoby vyplývající ze zákona č.  253/2008  Sb., o některých opatřeních  proti  legalizaci  výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) a potvrzuje, že není politicky exponovanou osobu ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona, a že vůči němu Česká republika neuplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že ustanovení předchozí věty platí i pro všechny jeho poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 25 % ceny (bez DPH) uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.
4. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že splňuje podmínky dle sankčního nařízení Rady EU    č. 2022/576, kterým se mění předchozí nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy že není:
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a), nebo
c) zhotovitelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu a) nebo b).
Zhotovitel prohlašuje, že uvedené podmínky dle nařízení Rady EU č. 2022/576 splňují i jeho (i) poddodavatelé; a (ii) dodavatelé nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 25 % ceny (bez DPH) uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.
5. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě číslovanými dodatky a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují neprodleně sdělit druhé smluvní straně jakékoliv změny jejich adres nebo ostatních identifikačních údajů uvedených v záhlaví této smlouvy a změnu osob, zejména zástupců ve věcech technických. V případě porušení této povinnosti odpovídá smluvní strana za škodu tím způsobenou.
6. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele. 
7. Tato smlouva je sepsána jako elektronický dokument opatřený uznávaným elektronickým podpisem každé smluvní strany, nebo pokud jedna ze smluvních stran nemá uznávaný elektronický podpis, ve čtyřech listinných vyhotoveních s vlastnoručními podpisy smluvních stran, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisy smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu tohoto zákona, a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.

V Ústí nad Labem dne ..............................                       


........................................................				....................................................
      objednatel							       zhotovitel
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