## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

- SMLUVNÍ STRANY

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Sídlo:          Dvořákova 11, 657 70  Brno

IČ: 	       00094820

DIČ:	       CZ00094820

Zápis v OR: KS v Brně, oddíl Pr, vložka 30

Číslo účtu:   2110126623/2700

zastoupeno: MgA. Martin Glaser, ředitel NdB

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Dr. Vlastimil Fabišik

Tel. : 724716651

E-mail: fabisik@ndbrno.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:  ISS stavtrade s.r.o.

Sídlo:          Březinova 745/27a, 616 00  Brno

IČ:	       29303192

DIČ:	       CZ29303192

Zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 72662

Bankovní ústav:   Komerční banka

Číslo účtu: 	   107-1384860257 / 0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	David Zezula (jednatel)

Tel. :	603 428 812 /  731 180 515

E-mail: info@iss-stavby.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: David Zezula (jednatel), Ing. Vlastimil Tomášek

Tel. :	603 428 812 /  731 180 515

E-mail: info@iss-stavby.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

  - Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

  - Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

  - Předmětem Smlouvy je zhotovení díla „Instalace mobilního oplocení s pojezdovými branami v prostoru za Mahenovým divadlem na ul. Dvořákova“

Místo stavby:     p.č. 95, k.ú. Město Brno

2.2.  Předmětem Smlouvy je zhotovení výše uvedené stavby dle rozpočtu ze dne 30.8.2017, který zhotovitel předložil jako svoji nabídku na realizaci prací v rámci výběrového řízení. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

- LHŮTY A TERMÍNY

  - Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: 11.9.2017

  - Termín dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do 15.09.2017

- CENA DÍLA

  - Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně ve výši

    - Cena díla bez DPH celkem              		    93.130,- Kč

    - Výše DPH	21%					    19.557,30 Kč

    - CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 			  112.687,30 Kč

  - Objednatel je plátcem DPH. Na dílo bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

- ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  - Dílo bude zhotoviteli uhrazeno po protokolárním předání a převzetí na základě vystavené faktury.

  - Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne převzetí díla. Zhotovitel doručí fakturu Objednateli nejpozději 14 dnů před její splatností.

  - Na dílo se vztahuje záruka v délce 36 měsíců.

  - V případě nesplnění termínu realizace díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Ve věcech neuvedených se tato smlouva řídí zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy.

  - Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Kdy každá ze stran obdrží po dvou.

  - Obě smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti teprve jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv v úplném znění.

V Brně, dne .................

Za Objednatele:		Za Zhotovitele:

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet