Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Ev. č. objednatele:	 ORM-0038/16			Ev. č. zhotovitele:166/2016

podle Občanského zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:			Město Moravská Třebová

se sídlem:			nám. T. G. Masaryka 29/32, 571 01 Moravská Třebová

Smluvní zástupce:		JUDr. Miloš Izák, starosta města

Technický zástupce:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon:			461 353 111

Fax:				461 311 572

E-mail:				posta@mtrebova.cz

http:				//www.moravskatrebova.cz

IČO:				00277037

DIČ: 				CZ00277037
Plátce DPH:			ano

Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxx

ZHOTOVITEL:		HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

se sídlem:			28. října 1495, 738 01  Frýdek-Místek

Statutární orgán: 		Ing. Marcel Jenčo – čl.představenstva

Za smluvní agendu odpovědná: Ing. Daniel Pustka – obchodní ředitel a.s.

xxxxxxxxxxxx – obchodní referent

Technický zástupce:		xxxxxxxxxxxxxx – vedoucí divize Uh.Hradiště

Telefon:			558 877 111

E-mail:			 hpfm@hpfm.cz

http:				www.hpfm.cz

IČO:				45193584

DIČ:				CZ45193584

Plátce DPH:			ano

Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Obchodní rejstřík:		u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 340

Název akce:	„PDPS - Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého v Moravské Třebové“

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. objednatele ORM-0038/16 a ev.č. zhotovitele 166/2016:

článek III. Doba plnění

Termín PD pro stavebního povolení				31.07.2017

IČ pro stavební povolení					3 měsíce po PD pro SP

Termín odevzdání DPS					29.09.2017

článek IV. Cena

Nová cena prací se stanovuje takto:

základ pro DPH 21%						825 000,- Kč

DPH 21%						173 250,- Kč

Celkem							998 250,- Kč

Ostatní ujednání

Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ORM 0038/2016 bude zveřejněn v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 2959/R/021017 ze dne 2.10.2017.

Ostatní body a články Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č.1 nezměněny.

V Moravské Třebové dne 3.10.2017	            Ve Frýdku - Místku dne 3.10.2017

........................................................	             .......................................................…..

JUDr. Miloš Izák		Ing. Marcel Jenčo

starosta města		člen představenstva a.s.

…………………………………………..

za zhotovitele

Ing. Daniel Pustka

člen představenstva a.s.