Dodatek č.  1

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. 2/2016

"Centrum odborného vzdělávání uměleckoprůmyslové – zpracování projektové dokumentace"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace

se sídlem Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov

IČ: 622 37 039

DIČ: CZ622 37 039

zastoupený

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

Hlaváček – architekti, s.r.o.

se sídlem Vítězné náměstí 2/577, Praha 6, 160 00

IČ: 259 26 497

DIČ: CZ25926497

osoba oprávněná podepsat smlouvu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

evidence: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka C176480

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2016 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti, vedenou objednatelem pod č. 2/2016, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „Centrum odborného vzdělávání řemesel – zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky analogiky dle  222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon")  pro změny projektu „na úrovni DPS oproti DSP“ – Problematika kanalizace, Úpravy objektů z důvodu požadavků NPÚ a dále analogicky dle  222 odst. 4 zákona pro změny projektu úprava kotelny.

- V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající v provedení dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro další průběh a dokončení stavby. Podrobný rozpis prací včetně konkrétního odůvodnění jejich nepředvídatelnosti, nezbytnosti pro dokončení díla je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce tak, jak vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku.

- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 154 880 Kč včetně DPH.

- Celkový přehled změny ceny díla:

| Cena díla dle smlouvy bez DPH | 1 640 000 Kč |
| --- | --- |
| Cena změny závazků ze smlouvy analogicky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH | 128 000 Kč |
| Cena díla po připočtení ceny dodatečných stavebních prací bez DPH | 1 768 000 Kč |
| DPH | 371 280 Kč |
| Cena díla po připočtení ceny dodatečných stavebních prací včetně DPH | 2 139 280 Kč |

Podrobný rozpis ceny se mění oproti článku VII, bod 2c) smlouvy následovně:

- cena ze zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (včetně soupisu prací, dodávek a služeb):

původní cena:

- 610.000,- Kč (slovy: šest set deset tisíc korun českých) bez DPH,

- 738 100,- Kč (slovy: sedm set třicet osm tisíc sto korun českých) včetně DPH,

nově sjednaná cena:

- 738 000,- Kč (slovy: šest set osmdesát devět tisíc korun českých) bez DPH,

- 892 980,- Kč (slovy: osm set třicet tři tisíc šest set devadesát korun českých) včetně DPH,

Ostatní ceny dle článku VII, bod 2 smlouvy se nemění.

- Termíny stanovené smlouvou dle článku IV., bod 1 se nemění

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

- Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

V Kamenickém Šenově, dne:    23.8.2017

………………………………	                                            …………………………

ředitel školy                                                                               jednatel společnosti