**Dílčí smlouva číslo IS/20170901/OZP/Responzivní design – VITAKARTA ONLINE – zdraví – etapa II**

**ke Smlouvě o podpoře a rozvoji systému**

**VITAKARTA ONLINE**

Smluvní strany

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví** | | |
| se sídlem: | Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 | |
| zástupce: | Ing. Radovan Kouřil – generální ředitel | |
| IČO: | 47114321 | |
| DIČ: | CZ47114321 | |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 7232  dále jen jako „**Objednatel**“ | | |
| a |  | |
| **STYRAX, a.s.** | | |
| se sídlem: | | Zelený pruh 95/97, Praha 4, PSČ 140 00 |
| zástupce: | | Ing. Petr Ulč, předseda představenstva |
| IČO: | | 27416712 |
| DIČ: | | CZ27416712 |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 10465 | | |
| je plátcem DPH | |  |

dále jen jako „**Zhotovitel**“

v návaznosti na Smlouvu o podpoře a rozvoji systému VITAKARTA ONLINE ze dne 26. 3. 2015, ev. č. Objednatele 2015/OZP/72/0 (dále jen „Smlouva“) a Licenční smlouvu ze dne 26. 3. 2015, ev. č. Objednatele 2015/OZP/75/0 (dále jen „Licenční smlouva“)

uzavírají tuto Dílčí smlouvu IS/20170901/OZP/Responzivní design – VITAKARTA ONLINE – zdraví – etapa II (dále jen „Dílčí smlouva“):

1. **Předmět Dílčí smlouvy**
   1. Předmětem Dílčí smlouvy je povinnost Zhotovitele realizovat úpravy dalších částí webové VITAKARTY ONLINE a mVITAKARTY, které byly zařazeny do etapy II v responzivním designu v souladu se specifikací dodanou firmou Crosscom ve formě prototypu, který definuje všechna pravidla pro design, grafiku, CSS styly jakož i pravidla pro přizpůsobení prohlížených webových stránek zařízení. (dále jen „Předmět plnění“) a tomu odpovídající povinnost Objednatele mu za to zaplatit cenu dle Dílčí smlouvy.
   2. Popis Předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 k  Dílčí smlouvě.
   3. Zhotovitel provede předmět plnění dle zadání nejpozději do 300 kalendářních dnů ode dne uzavření Dílčí smlouvy.
2. **Cena a doba plnění**
   1. Zhotovitel Předmět plnění provede tak, že počet odpracovaných člověkodní nepřevýší hodnotu 352 člověkodní (jeden člověkoden = 8 pracovních hodin). Cena za Předmět plnění bude činit nejvíce

**1.971.200,- Kč**

(slovy: **jeden milión devětsetsedmdesátjedna tisíc dvě stě korun českých**) **bez DPH**.

K této částce bude účtováno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

* 1. Cena je kalkulována dle následujícího úplného rozpočtu a Zhotovitel vyúčtuje cenu dle skutečně odpracovaných dní:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Funkce** | **Cena bez DPH za člověkoden** | **Cena bez DPH celkem** |
| 1 | Projektový manažer – 19 MD | 5 600,- Kč | 106.400,- Kč |
| 2 | Konzultant – 27 MD | 5 600,- Kč | 151.200,- Kč |
| 3 | Analytik – 42 MD | 5 600,- Kč | 235.200,- Kč |
| 4 | Programátor – 218 MD | 5 600,- Kč | 1.220.800,- Kč |
| 5 | Systémová podpora – 0 MD | 5 600,- Kč | 0,- Kč |
| 6 | Tester – 46 MD | 5 600,- Kč | 257.600,- Kč |
|  | **CELKEM** |  | **1.971.200,- Kč** |

* 1. Smluvní strany se dohodly na následujícím platebním kalendáři, přičemž splatnost i zálohových faktur se řídí ustanoveními Smlouvy o fakturách.

|  |  |
| --- | --- |
| **Splátkový kalendář** | **Cena Kč bez DPH** |
| Předání díla do testovacího provozu (zálohová faktura) | **394.200,- Kč** |
| Předání díla do zkušebního provozu - podepsán „Protokol o převzetí díla do zkušebního provozu“ (zálohová faktura) | **1.182.800,- Kč** |
| Akceptace po řádném běhu v zkušebním provozu. Podepsán „Akceptační protokol k převzetí díla do rutinního provozu“ (faktura) | **394.200,- Kč** |
| **Celkem** | **1.971.200,- Kč** |

4. Nasazení Etapy II do zkušebního provozu bude uskutečněno až poté, kdy k předání do zkušebního provozu budou připraveny úpravy VITAKARTY ONLINE prováděné společností KOMIX, s.r.o. se sídlem Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5, IČ 47117087. Vzhledem k této návaznosti se smluvní strany dohodly, že Objednatel je výslovně oprávněn na základě podepsaného dokumentu „Protokol o převzetí díla do zkušebního provozu“ uhradit zálohovou fakturu již před předáním Etapy II do zkušebního provozu.

1. **Oprávněné osoby**
   1. Výhradně pro účely Dílčí smlouvy se strany dohodly na následujících oprávněných osobách:
2. Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele: XXXXXXXXXXXXXX

Za Zhotovitele: XXXXXXXXXXXXXX

1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcném plnění:

Za Objednatele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za Zhotovitele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Podmínky výslovně neupravené touto Dílčí smlouvu se řídí Smlouvou a Licenční smlouvou.
   2. Tato Dílčí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.
   3. Smluvní strany souhlasí, že Dílčí smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a tedy může být uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.

Nedílnou součástí Dílčí smlouvy je její:

Příloha č. 1 Popis Předmětu plnění

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V ........................ dne: ..................... |  | V ........................ dne: ..................... |
| .......................................................... |  | .......................................................... |
| Ing. Radovan Kouřil  generální ředitel  **Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví** |  | Ing. Petr Ulč  předseda představenstva  **STYRAX, a.s.** |

##### Příloha č. 1

**Popis Předmětu plnění**

**Responzivní design**

V průběhu období leden až červen 2017 byl ve spolupráci s firmou Crosscom vytvořen funkční prototyp, který definuje všechna pravidla pro design, grafiku, CSS styly jakož i pravidla pro přizpůsobení prohlížených webových stránek zařízení, na němž klient stránky prohlíží - stolnímu počítači, notebooku, tabletu nebo mobilnímu telefonu. Dále i podoby obrazovek mobilní aplikace.

Podoba jednotlivých obrazovek dohodnutého prototypu:

* VITAKARTA a jejich funkcionalita je obsažena v dohodnutém prototypu na adrese:

<https://projects.invisionapp.com/d/main/default/#/projects/prototypes/11044124>

* mVITAKARTA - mobilní aplikaci na adrese:

<https://projects.invisionapp.com/d/main/default/#/projects/prototypes/11249928>

**Specifikace zadání pro etapu II**

**Do etapy II jsou zahrnuty úpravy zbývajících části webové aplikace VITAKARTA ONLINE - zdraví:**

* Chronické stavy
* Profil
* Lékové interakce
* Asistenční služba
* Nová část „Pro ženy“, kam bude přesunut menstruační kalendář a odkaz na externí aplikaci GDM
* Zdravotní plán (kalendář)
* Atlas doktorů

**V rámci etapy II dojde také k některým dohodnutým úpravám stávajícího řešení:**

* Vitakonto – přehlednější postup při čerpání kreditů
* Úprava shluků pro vykázanou péči
* Hodnocení lékaře zpřístupněné na obrazovce spolu s vykázanou péčí
* Zvýraznění polí v profilu, které je nutné vyplnit
* Možnost ukládání souborů klientem do Vitakarty bude přesunuto do Profilu
* Chronická onemocnění budou přesunuta do Profilu

-

**Dále je do etapy II zahrnuta úprava mobilní aplikace mVITAKARTA v těchto částech:**

* Obrazovka Dash board
* Obrazovka SOS tlačítko a související
* Obrazovky přihlašovacího dialogu
* Obrazovka změny hesla
* Obrazovka nápověda
* Obrazovky nastavení aplikace
* Obrazovka o aplikaci
* Úprava autentizace
* Šifrované off-line úložiště
* Watchkit
* Healthkit
* Distribuce pro jednotlivé platformy (Android, iOS)
* Buildy pro jednotlivá prostředí (Android, iOS)

**Cíl**

Cílem je dokončení redesignu VITAKARTY ONLINE a mVITAKARTY, zvýšení uživatelského komfortu, zjednodušení jejich ovládání a zvýšení počtu uživatelů a přístupů (především díky rozšíření funkcí mobilní aplikace).