# SMLOUVA  O  DÍLO

###### dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

na dodávku prací na stavbě :

Oprava skel ve výběhu tygrů

Číslo smlouvy objednatele                                                                Číslo smlouvy zhotovitele

17/3166

ODDÍL I. A – SMLUVNÍ   STRANY

Objednatel :   	Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou

Hluboká nad Vltavou čp.417

373 41 Hluboká nad Vltavou

zastoupený: Ing. Vladimír Pokorný, ředitel

IČ 00410829

DIČ CZ00410829

tel: 387 002 211

# banka:Raiffeisenbank pobočkaČeské Budějovice

číslo účtu: 387 00 387/ 5500

( dále jen objednatel )

Zhotovitel:		K-BUILDING CB, a. s.

Hraniční 2094

370 06 České Budějovice

zastoupený: Martinem Kačenkou

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Martin Kačenka

oprávněn jednat ve věcech technických:

Jan Novák

tel: 		387 343 211

IC:     		26105594

DIČ:		CZ26105594

OR: 		Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516

Banka: 		ČSOB,a.s. - pobočka České Budějovice

číslo účtu: 	207975868/0300

( dále jen zhotovitel )

ODDÍL I.  B  ZÁSTUPCI  PRO  VĚCI  TECHNICKÉ

I. B.1. Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů,kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla :

ve věcech převzetí díla    ing. Jan Švarc    724 841 426

RNDr. Roman Kössl    607 172 566

I.B.2. Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla :

Jan Novák	   725 117 560

Tento zástupce je oprávněn jednat ve věcech technických.

ODDÍL II. –  PŘEDMĚT   SMLOUVY

II.1. Předmětem smlouvy je

Oprava skel ve výběhu tygrů

II.2. Přesný rozsah předmětu smlouvy je určen  v bodě IV.1

II.3. Zhotovitel se zavazuje předat dílo v souladu se stavebním  zákonem a platnými technickými normami.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi , které jsou k provedení díla nezbytné.

ODDÍL III.  – ČAS  PLNĚNÍ

Termíny plnění předmětu této smlouvy jsou smluvními stranami sjednány následovně:

III.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 5dnů před zahájením realizace předmětu smlouvy.

III.2.  Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci předmětu smlouvy  ihned po dodání skel. Práce mohou být prováděny jen v případě vhodných klimatických podmínek – teplota musí být minimálně 5ºC.  Případná změna termínu bude dohodnuta mezi zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.

III.3.   Zhotovitel ukončí práce na díle k předání objednateli do 30.11.2017

III.4.  V případě opožděného předání staveniště nebo zpoždění objednatelem bude situace řešena dohodou.

ODDÍL IV. –  CENA   DÍLA

IV.1.  Cena za dílo je dle rozsahu předmětu smlouvy smluvními stranami sjednána jako  cena nejvýše přípustná.

Cena bez DPH 	    -     Dodávka 2 ks sklo	  	  		   115 296,--

- Stavební a mont.práce, zabudování skel              7 000,--

Cena celkem bez DPH			                                        122 296,--

Základní sazba daně

Objednatel použije plnění pro svoji ekonomickou činnost a je plátcem DPH. Práce podléhají jednotné klasifikaci produkce CZ-CPA 41-43 ve stavebnictví – Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a),e) zákona o DPH. Daň odvede zákazník

IV. 2.  Zhotovitel provede případné další práce nad rozsah uvedený v odstavci IV.1., tyto práce budou předem vyžádány a odsouhlaseny zástupcem objednatele, o jejich provedení smluvní strany sepíší a odsouhlasí dodatek k této smlouvě. V případě prací menšího rozsahu bude proveden zápis do stavebního deníku zhotovitele.

IV.3.   Objednatel  uhradí  zhotoviteli cenu  za  skutečně provedené  práce.

IV.4.   Zhotovitel vystaví fakturu na základě předávacího protokolu, který musí být odsouhlasen objednatelem.

Splatnost faktury je dohodnuta smluvními stranami 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání platby z účtu objednatele.

ODDÍL V. -  SANKCE   A   POKUTY

V.1.  Za prodlení objednatele se zaplacením faktury – daňového dokladu bude účtována pokuta ve výši 0,05 % z ceny faktury bez DPH – daňového dokladu za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud zhotoviteli prokáže, že investor stavby neplní své finanční závazky vůči objednateli.

V.2.  Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla vinou zhotovitele, sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH, kterou zaplatí zhotovitel objednateli za každý den prodlení. Zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit do pěti dnů po převzetí díla objednatelem. Objednatel má právo smluvní pokutu odečíst z konečné faktury.

V.3.   V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů od data předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

ODDÍL VI. - ZÁRUČNÍ   LHŮTY

VI.1.  Záruční doba činí 24 měsíců, s výjimkou dodávek výrobků a zařízení, která zhotovitel nevyrábí a která se řídí vlastními záručními listy,od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků investorem stavby.  Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

VI.2.  Zhotovitel předá objednateli zároveň při podpisu protokolu o předání díla veškeré potřebné  doklady.

VI.3. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé mechanickým poškozením po převzetí díla objednatelem.

VI.4. Výskyt event. záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci do 5 dnů od jejího doručení.

VI.5.  Závady které neumožňují bezpečný a bezproblémový provoz, nebo omezují poskytované služby je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit v dohodnutých lhůtách.

Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou vadu za každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě na jejich odstranění.

VI.6.  Od smlouvy mohou smluví strany odstoupit způsobem a za podmínek, které jsou uvedeny v občanském zákoníku.

VI.7.  Smluvní strany se dohodly, že je možné od smlouvy odstoupit z titulu vyšší moci, když podmínky tohoto odstoupení jsou podrobně stanoveny v Oddílu VII – Vyšší moc. Dále je od smlouvy možné odstoupit v případě, kdy kterákoliv ze smluvních stran poruší sjednaná ustanovení této smlouvy.

VI.8.  V případě odstoupení kterékoliv ze smluvních stran z důvodů, které jsou sjednány v odstavci VI.6 a odstavci VI.7 smlouvy, uhradí odstupující strana druhé straně veškeré oprávněné prokazatelné náklady, které vznikly v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy.

ODDÍL VII. -  VYŠŠÍ  MOC

VII.1.  Pro  účely této  smlouvy  se za vyšší  moc považují  případy, které  nejsou  závislé ani  na jedné ze smluvních  stran a strany  je nemohou  ovlivnit: tzn. válka, mobilizace,živelná  pohroma, zákonná  stávka v oboru.

VII.2.  Pokud se plnění  této  smlouvy  stane nemožným z titulu  vyšší  moci, obě strany se dohodnou na novém plnění  této  smlouvy ve vztahu  k předmětu  plnění, ceně a termínům plnění.

VII.3.  Při  odstoupení  od smlouvy z titulu  vyšší  moci nebudou  smluvní  strany požadovat  žádné  finanční  nebo  věcné náhrady mimo  úhradu  dosud provedené  prokazatelné  přípravy a rozsahu  doposud realizovaných  prací.

ODDÍL VIII. - JINÁ   UJEDNÁNÍ

VIII.1.  Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště 5 dnů před zahájením realizace předmětu smlouvy.  Zhotovitel se zavazuje, že tuto výzvu bude akceptovat a ve sjednaném termínu práce zahájí.

VIII.2.  Dílo je provedeno jeho řádným dokončením. O předání pracoviště a stejně tak o převzetí díla, smluvní strany sepíší zápis. Součástí plnění je předání všech dokumentů potřebných  pro řádné a bezpečné   užívání a udržování díla. K převzetí díla bude objednatel vyzván 3 dny předem.

VIII.3.   Do podepsání zápisu o předání a převzetí má zhotovitel vlastnické právo ke zhotovenému

dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.

VIII.4.  Zhotovitel se zavazuje k dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a přebírá za jejich dodržování svými pracovníky plnou zodpovědnost.

VIII.5. Zhotovitel ručí za věcné, odborně správné provedení díla. Kvalita díla musí odpovídat příslušným platným normám ČSN, předpisům a příslušným prováděcím vyhláškám.

VIII.6.  Zhotovitel vede o provádění předmětu smlouvy až do odstranění vad a nedodělků stavební deník, který musí být trvale na stavbě dostupný.

VIII.7.  Dokončením prací se rozumí zejména :

- fyzické dokončení díla	-

- předání všech potřebných dokladů -  předávací protokol

- úklid staveniště

VIII.9.  Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace o díle a informace o druhé smluvní straně,

které v souvislosti s provedením díla získávají a které nejsou běžně dostupné, budou                  považovat za důvěrné a nesdělí je třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany a to ani po             skončení platnosti této smlouvy.

VIII.10.  Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od dokončení díla.

ODDÍL IX. -  ZVLÁŠTNÍ   USTANOVENÍ

IX.1.  Tato smlouva se řídí pokud není ve smlouvě uvedeno, ustanoveními Občanského zákoniku.

IX.2.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma stranami.

IX.3.  Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez omezení a dále, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, což potvrzují svými podpisy.

IX.4.  Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

IX.5.  Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

ODDÍL X. -  ŘEŠENÍ SPORŮ

X.1.  Tato smlouva se řídí českým právem. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní,                   které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány Krajským soudem v Českých Budějovicích.

V Č.Budějovicích dne 6.10.2017

Za objednatele :                                                                   Za zhotovitele :

……………………………………..                                                     ………………………………………

Ing. Vladimír Pokorný						     Martin Kačenka

ředitel zoo	  					         Předseda představenstva