Smlouva o dílo

Číslo zhotovitele:

Číslo objednatele:

uzavřená dle ustanovení §2586 a souvis. zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel:			Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem:			Bezděkovské př. 388, 344 78 Domažlice

zastoupené:                  	Ing. Evou Gožďálovou, statutární ředitelkou

osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních              Ing. Eva Gožďálová, mobil:

ve věcech technických

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni oddíl B,vložka 360

IČO:				49788761

DIČ:				CZ49788761

Bankovní spojení:	KB Domažlice

č. účtu:

email: chvak@chvak.cz

a

Zhotovitel:			Rekonstrukce Potrubí

se sídlem:                                  K roztokům, 34, 165 00 Praha 6

zastoupené:                              Ing. Martinem Krejčířem – statutárním ředitelem

osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B,vložka 4744

IČO:				25131851

DIČ:				CZ25131851

Bankovní spojení:                     ČSOB Praha

č. účtu

email: repopraha@repopraha.eu

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

OPRAVA KANALIZACE Horšovský Týn – ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU KANALIZACE

V ULICI II. PĚTILETKY

bezvýkopovou metodou

Sanace bezvýkopovou metodou trubního vedení 1050/700 v délce 102 m.

Sanace bezvýkopovou metodou trubního vedení 1500/1000 v délce 30 m.

III.

Doba plnění díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v období  06/2017 – 10.07. 2017

Zahájení prací: 06/2017 – po podpisu smlouvy do 10 dnů

Ukončení prací: nejpozději 10.07. 2017

IV.

Cena za dílo

- Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla

Sanace                                             1.783.464,00  Kč

DPH 21%                                             374.527,44 Kč

Celková cena včetně DPH            2.157.991,44 Kč

DPH může být změněno dle daných daňových předpisů v době realizace.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn měnit rozsah a termín realizace stavby dle svých možností, a to bez náhrady případných škod vůči zhotoviteli.

- Sjednaný rozsah prací:

Zhotovitel prohlašuje, že zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou pro realizaci díla potřebné a nezbytné.

Realizací stavby se rozumí kompletní dodávky stavby včetně souvisejících činností zhotovitele v rozsahu:

- likvidace odstraněného materiálu odvozem do sběrných dvorů nebo na skládku včetně skládkovného, vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při předmětné činnosti, předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodnění,

- stavební práce, oprava a dodávka nových materiálů a výrobků včetně osazení,

- projednání záboru veřejného pozemku pro zařízení staveniště a skládku materiálu včetně uhrazení příslušných poplatků za zábor,

- zřízení a odstranění zařízení staveniště, uvedení veškerých ploch dotčených stavbou do původního stavu,

- zajištění bezpečnosti vlastních pracovníků, chodců a vozidel v okolí staveniště v souladu s předpisy BOZP,

- projednání, instalace, přemísťování a průběžná údržba dopravního značení k dopravním omezením v místě stavby,

- uhrazení vzniklých škod na sousedních pozemcích a na porostech,

- zkoušky těsnosti v sanovaných celých úsecích (vložkovaných) a kamerové prohlídky stoky ve 100% rozsahu provádění,

- předložení dokladů a testů pro trvalé bezpečné a hygienicky nezávadné užívání dokončeného díla (pro veškerý použitý materiál ujištění o shodě dle zákona č.22/1997 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek),

- provedení případného čerpání podzemní vody a přečerpávání splaškové vody v průběhu opravy,

- zajištění plné funkčnosti opravovaného kanalizačního systému po dobu opravy, odpovědnost za provoz kanalizace po dobu opravy, uhrazení škod vzniklých nefunkčností kanalizace po dobu opravy,

- oznámení termínu provedení opravy a omezení odtoku odpadních vod vlastníkům připojených nemovitostí a starostovy Horšovského Týna ve spolupráci s objednavatelem,

- vedení stavebního deníku.

- Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přístupná a je platná do 07/2017.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

V.

Platební podmínky

- Cena za dílo bude zhotovitelem měsíčně fakturována podle dohodnutého harmonogramu, na základě soupisu provedených prací a dodávek až do výše 90% sjednané ceny.

- Na odstranění případných vad a nedodělků, vytknutých při převzetí díla, se sjednává finační pozastávka ve výši 10%.

- Finanční pozastávka bude objednatelem uhrazena neprodleně po odstranění vytknutých vad a nedodělků, nejpozději však do 30 dnů.

- Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení objednateli, pokud nebude dojednáno jinak. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne po  odeslání.

VI.

Záruka za dílo

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí stavby. Záruční lhůta se stanoví na dobu 60 měsíců.

- Před uplynutím záruční doby provede zhotovitel spolu s objednatelem, technickým dozorem objednatele a provozovatelem celkovou prohlídku stavby, při níž bude sepsán seznam záručních reklamačních vad tak, aby byly všechny vady podchyceny před vypršením záruční doby. Zároveň bude dohodnut termín a způsob odstranění zjištěných vad.

- Dojde-li v průběhu záruční doby k poruše, bude postupováno takto:

- Při vzniku havárie (závady bránící užívání díla) odstraní zhotovitel poruchu po telefonickém vyzvání do 24 hodin, tzn. že do 24 hodin bude možno dílo užívat k určenému účelu. Telefonická výzva bude v nejbližší možné době potvrzena emailem.

- Při vzniku poruch nebránící provozování díla (např. sedání terénu, propadání komunikace apod.) odstraní zhotovitel poruchu do 14 dnů po obdržení písemné výzvy.

VII.

Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení s termínem jeho dokončení.

- Pokud zhotovitel neodstraní vady vytknuté při předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení a za každou vadu či nedodělek uvedený v zápise o předání a převzetí stavby.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení s úhradou sjednané zálohy či faktur.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

VIII.

Ostatní ujednání

- Objednatel má uzavřenou pojistku na škody vůči třetím osobám ve výši 5 mil. Kč.

- Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky učiněnými pouze v písemné formě podepsanými smluvními zástupci účastníků.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem smlouvy, a že tato je projevem jejich svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2x pro každou smluvní stranu.

Příloha:

- položkový rozpočet díla

- situace kanalizace s vyznačením šachet

- kopie pojistné smlouvy

V Domažlicích dne:

Za objednatele:                                                                            Za zhotovitele:

……………………………………..                                                     ……………………………………

Ing. Eva Gožďálová, statutární ředitelka