DODATEK Č. 1

SMLOUVY   O   DÍLO

č. 46 /2017/OMM ze dne 4.9.2017

1. Smluvní strany

- Město Kopřivnice

Adresa: 		Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:		Ing. Kamil Žák, vedoucí Odboru majetku města

IČ:			00298077

DIČ: 			CZ00298077

Bankovní spojení: 	ČS, a.s.,

Č.účtu : 		1767241349/0800

(dále jen „objednatel“)

- V+V SAVEKO s.r.o.

Adresa: 		Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:		Ing. Vojtěch Pšeja, jednatel společnosti

Vladimír Doupovec, jednatel společnosti

IČ: 			25818881

DIČ: 			CZ2581881

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zapsán v OR  vedeným u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 19128

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva o dílo č. 46/2017/OMM ze dne 4.9.2017 na provedení stavby „Hřiště Vlčovice – oprava přívodu vody k zavlažování (čerpání vody z náhonu) se mění v bodě:

5. Termín plnění

Ukončení a předání kompletního díla		: 		do 6. 10. 2017

Důvodem posunutí termínu jsou klimatické podmínky.

Dešťové přeháňky v tomto období způsobují zvýšenou hladinu průtoku vody mlýnského náhonu a tato skutečnost neumožňuje řádné založení – provedení základu odběrného objektu, pro které bude nutno provést převedení vody vloženým potrubím a celkové snížení průtoku vody v náhonu pomocí stavidel – přepuštění části průtoku náhonu do řeky Lubina.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

za zhotovitele:						za objednatele:

v Kopřivnici						v Kopřivnici

………………………….				………………………….

Ing. Vojtěch Pšeja					Ing. Kamil Žák

Jednatel společnosti					vedoucí OMM