DODATEK  č.  6

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

- Komplexní pozemkové úpravy Štěnec a Mravín,

- č. zhotovitele 9800221359, č. objednatele 1028-2022-544101 ze dne 10.10.2022

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj, 
na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Jolanou Miškářovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jolanou Miškářovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Tel.:	+420 727 937 172

E-mail:	kralovehradecky.pardubicky.liberecky.kraj@spu.gov.cz

V technických záležitostech zastoupený: Lenka Křičenská, Pobočka Pardubice a Chrudim

Tel.: 	+420 724 220 971

E-mail: 	pardubice.chrudim.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- „Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Štěnec a Mravín“

První společník (vedoucí společník): Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO: 15053695

Zastoupený: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli

Druhý společník (účastník): SELLA & AGRETA s.r.o.

se sídlem T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň, IČO: 25935721

Zastoupený: Ing. Milanem Petrem, jednatelem

Třetí společník (účastník): Geodézie Chrudim s.r.o.

se sídlem K Májovu 1262, 537 01 Chrudim, IČO: 27545857

Zastoupený: Ing. Alešem Kubátem a Danielou Hübnerovou, DiS., jednateli

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 08.08.2022 za společnost jedná: Mgr. Pavel Vančura a Ing. Josef Drahokoupil, jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Korespondenční adresa: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:	3v8a5db

Bankovní spojení: 	ČSOB Chrudim

Číslo účtu:	272199033/0300

DIČ:	CZ15053695

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6.

Čl. I.

Předmět dodatku

- 1) Z důvodu organizační změny Státního pozemkového úřadu se označení Objednatele uvedené ve smlouvě „Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj“ mění na „Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj“. Tato změna nemá vliv na práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy.

- 2) Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KoPÚ Mravín |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – změna obvodu | 100 bm | 0 MJ | + 2 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 230 | + 1 | 1 210,00 | 1 210,00 |
| 6.4 | Mapové dílo | ha | 230 | + 1 | 495,00 | 495,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 21 705,00 |

Hodnota změn činí 21 705,- Kč bez DPH (tj. 0,64 % původní hodnoty závazku), o tuto částku bude celková cena navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KoPÚ Mravín |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 139 | - 3 | 2 100,00 | - 6 300,00 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | ha | 230 | - 4 | 715,00 | - 2 860,00 |
|  | KoPÚ Štěnec |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 297 | - 5 | 1 210,00 | - 6 050,00 |
| 6.4 | Mapové dílo | ha | 297 | - 5 | 495,00 | - 2 475,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | -17 685,00 |

Hodnota změn činí 17 685,00 Kč bez DPH, (tj. 0,52 % původní hodnoty závazku), o tuto částku bude celková cena snížena.

V součtu činí hodnota změny závazku ze smlouvy částku ve výši 39 390,00 Kč bez DPH, (tj. 1,16 % původní hodnoty závazku).

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 4 020,00 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do položkových výkazů činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Pro navržená opatření v rámci PSZ u KoPÚ Mravín není v současné době dostatek státní a obecní půdy. Z tohoto důvodu je třeba přistoupit ke změně obvodu a část katastrálního území Jenišovice u Chrudimi, řešeného aktuálně v rámci KoPÚ Štěnec, přesunout do obvodu KoPÚ Mravín. Změnou obvodu bude do KoPÚ Mravín získána obecní půda ve výměře 4,7 ha. O tuto výměru se sníží plocha řešeného území v rámci KoPÚ Štěnec z původního počtu 297 ha na 292 ha. Předmětem nepodstatné změny závazku je snížení o 5 MJ u dílčí části 6.3.2 a hlavního celku 6.4 pro KoPÚ Štěnec.

Plocha řešeného území v rámci KoPÚ Mravín činí v současné době rozlohu 226 ha. Po změně obvodu bude plocha řešeného území činit rozlohu 231 ha. Předmětem nepodstatné změny závazku je navýšení o 1 MJ u dílčí části 6.3.2 a hlavního celku 6.4 pro KoPÚ Mravín.

Předmětem méněprací je dále snížení počtu MJ u dílčí části 6.2.4 u KoPÚ Mravín na základě skutečné fakturace o 3 MJ z původního počtu 139 na 136 MJ vyfakturovaných. Dále dochází ke snížení počtu MJ u dílčí části 6.3.1 u KoPÚ Mravín o 4 MJ z původního počtu 230 na 226 MJ.

Předmětem dodatku č. 6 jsou dodatečné služby související s doplněním nové činnosti „6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsané stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – změna obvodu“ do položkového výkazu činností. Důvodem těchto dodatečných služeb je změna obvodu mezi KoPÚ Mravín a KoPÚ Štěnec, jejíž potřeba vznikla až při realizaci díla. Předmětem šetření hranic v rámci změny obvodu budou 2 MJ. Dále objednatel postupoval v souladu s čl. 17 Smlouvy o dílo.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatek č. 4), nepřesáhne 30 % cenového nárůstu původní hodnoty závazku.

- změna termínů předání dílčích částí:

Dodatkem se stanovuje termín pro provedení změny obvodu a mění se termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KoPÚ Mravín |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – změna obvodu | x | 30.11.2026 |
|  | KoPÚ Štěnec |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31.07.2026 | 31.12.2026 |

- Uvedené změny se promítly do položkových výkazů činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Pro navržená opatření v rámci PSZ u KoPÚ Mravín není v současné době dostatek státní a obecní půdy. Z tohoto důvodu je třeba přistoupit ke změně obvodu a část katastrálního území Jenišovice u Chrudimi, řešeného v současné době v rámci KoPÚ Štěnec, přesunout do obvodu KoPÚ Mravín. Potřeba změny obvodu vznikla až při realizaci díla. Předmětem šetření hranic v rámci změny obvodu budou 2 MJ. Pro splnění této dílčí části (6.2.4) je stanoven termín plnění do 30.11.2026.

U KoPÚ Štěnec dochází k posunu navazující dílčí části 6.3.2 v termínu do 31.12.2026 pro zapracování změny obvodu do návrhu nového uspořádání pozemků.

U KoPÚ Mravín bude posun navazující dílčí části 6.3.2 řešen až navazujícím dodatkem po odevzdání a dokončení PSZ včetně DTR tak, aby byl zachován odpovídající časový odstup dle SOD mezi PSZ a návrhem nového uspořádání pozemků k vystavení.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. stanovení termínu pro změnu obvodu a změna termínu dílčí části 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 621 080,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 416 964,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 258 885,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 296 929,00 Kč |
| DPH 21 % | 692 355,09 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 989 284,09 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkových výkazech činností, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností pro KoPÚ Štěnec 
a KoPÚ Mravín.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad	„Společnost EKOMONITOR + SELLA

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký,	+ Geodetales - KoPÚ Štěnec a Mravín“

Pardubický a Liberecký kraj

Místo: Hradec Králové	Místo: Chrudim

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu

3.9.2026	2.9.2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jolana Miškářová	Jméno: Mgr. Pavel Vančura

Funkce: zástupce ředitele KPÚ	Funkce: jednatel společnosti Vodní zdroje

v z. Ing. Bohuslav Kabátek	Ekomonitor spol. s r.o.

Vedoucí společník

2.9.2026

„elektronicky podepsáno“

___________________________

Jméno: Ing. Josef Drahokoupil

Funkce: jednatel společnosti Vodní zdroje

Ekomonitor spol. s r.o.

Vedoucí společník

Za správnost: Ing. Petra Žáková