Smlouva o dílo č. 12/16

Zakázkové číslo 160410                                                                               


Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 12/16
podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:


 Jilemnicko – svazek obcí 
sídlo:



 Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice 

Zastoupen: 

ve věcech smluvních:
 Ing. Petrem Matyášem, předsedou 

kontaktní osoba:

 Ing. Radka Paulů 

IČO:



 70694061
DIČ: 

Bankovní spojení: 


Telefonní spojení:


E-mailová:




Web:



www.jilemnicko-so.cz
a
Zhotovitel:


TENET, spol. s r. o. architektonický ateliér 
sídlo:



Horská 64, 541 01 Trutnov
Zápis v OR:

 
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8070
Zastoupen: 



ve věcech smluvních:   
Ing. arch. Vladimírem Smilnickým, jednatelem 
ve věcech technických: 
Ing. Vladimírem Marksem, projektantem
IČO: 



63220385
DIČ: 



CZ63220385
Bankovní spojení: 



Telefonní spojení: 


Fax:




Datová schránka: 

7wx6tgr
E-mailová adresa: 


" 
tenet@tenet.cz


uzavírají tímto na základě ustanovení bodu 1. , 2. a 3. v článku XI.  smlouvy o dílo č. 12/16 a po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 12/16 (dále jen „dodatek č.1“).
Smlouva o dílo č. 12/16 se dodatkem č. 1 mění takto (modrý text):

Článek VI.
Čas plnění
1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku III. – Předmět díla - této smlouvy v termínech do:

· průzkum území  
do 30. 11. 2016
· konceptu návrhu 
do 31. 03. 2017
· čistopis


do 25.10. 2017
2. Dodržení těchto (výše uvedených) termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.
3. Předmět plnění dle bodu III. této smlouvy je splněný řádným vypracováním a odevzdáním dokumentace objednateli. Odevzdáním dokumentace se rozumí osobní odevzdání dokumentace objednateli s potvrzením o převzetí.

Všeobecná ujednání dodatku č.1
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 12/16 zůstávají v platnosti a jsou nadále závazná pro obě smluvní strany.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v českém jazyce ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis tohoto dodatku č. 1 má platnost originálu.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah dodatku č. 1 dobře znám v celém jeho rozsahu, že dodatek č. 1 je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje:

V Jilemnici dne  .........................



       V Trutnově dne ......................  

      
        ........................          


          

    .......................

 za objednatele



     
      za zhotovitele 
Ing. Petrem Matyáš 

              
  Ing. arch. Vladimír Smilnický 
         předseda 





     jednatel


